EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

DEPARTAMENTO DE SOLUÇÕES E GOVERNANÇA DE TI – DSGO

A Finep – Financiadora de Estudos e Projetos torna público, para ciência dos interessados, que por intermédio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria DGES nº 125/2017, realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO, modo de disputa ABERTO E FECHADO, em regime de empreitada por preço unitário. A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, que será assessorado pela sua equipe de apoio e encontra-se fundamentada na Lei nº 13.303/2016 e Decreto 8.945/2016 e, subsidiariamente, na Lei nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/19, na Lei Complementar nº 123/06, Decreto 7.174/2010, Lei 8.248/91 e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, bem como nas condições estabelecidas neste Edital.

São partes integrantes do Edital os seguintes anexos:

- Termo de Referência – Anexo I;

- Planilha de Preços – Anexo II;

- Declaração de Endereço Eletrônico e Dados Bancários – Anexo III;

- Declaração de Vistoria – Anexo IV;

- Minuta de contrato – Anexo V.

- DO OBJETO

### Contratação de fornecedor especializado na prestação dos serviços de SUPORTE e MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA e PREVENTIVA dos ambientes tecnológicos e aplicações que compõem o Enterprise Resource Planning – ERP utilizado pela Financiadora de Estudos e Projetos – Finep, doravante denominado ERP - de acordo com as especificações e padrões técnicos de desempenho e qualidade estabelecidos no Termo de Referência.

  - As especificações e condições do objeto desta licitação encontram-se no Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

  - Em caso de discordância entre as especificações do objeto descritas no Portal de Compras Governamentais e as especificações constantes deste Edital prevalecerão as últimas.

  - Somente um Licitante será declarado vencedor desta licitação.

  - O valor estimado é sigiloso, de acordo com o Art.34 da lei 13.303/2016.

- DO ENDEREÇO, DATA, HORÁRIO e PRAZOS DO CERTAME

  - ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.comprasgovernamentais.gov.br.

  - UASG: 365001

  - DATA DA SESSÃO: 11/03/2021 às 10h (horário de Brasília – DF).

  - PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO: Até a data de 08/03/2021;

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente no mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Para a participação nesta licitação é necessário que o interessado esteja previamente credenciado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

    - Para ter acesso ao sistema eletrônico, as interessadas em participar deste pregão deverão dispor de chave de identificação e de senha, obtidas junto ao Portal de Compras Governamentais, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

    - O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Finep responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

    - O Licitante deve estar apto para encaminhar propostas, por meio eletrônico, até o momento de abertura da sessão pública, sendo de sua inteira responsabilidade os documentos encaminhados durante a sessão eletrônica, inclusive quanto aos documentos que não estiverem devidamente assinados.

3.2.		Poderão participar deste Pregão os interessados cujo ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação.

3.3.	Além dos casos previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016, não poderão participar da licitação, isoladamente ou em consórcio:

  - Empresas que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Finep;

  - Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do disposto no art. 37 da Lei nº 13.303/2016 e no art. 7º da Lei nº 10.520/02 ou que constem do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas ou Suspensas (CEIS), acessível por meio do Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br);

  - Empresas cujo Objeto/Finalidade de seu Contrato/Estatuto Social sejam incompatíveis com objeto deste certame;

  - Empresas que constem do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do CNJ (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

e) 	Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no país;

f) 	Empresas integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

g) 	Fundações de qualquer natureza, tendo em vista a finalidade prevista no art. 62, parágrafo único, da Lei nº 10.406/02, Código Civil Brasileiro;

h) 	Associações de qualquer natureza, inclusive Institutos, salvo se houver compatibilidade estatutária com o objeto desta licitação;

i)	Empresas em que seus administradores e/ou sócios dirigentes, bem como as pessoas que compõem o quadro técnico empregado na execução do serviço, possuam familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) detentor de cargo comissionado ou função de confiança na Finep, em atendimento ao Decreto 7.203/2010;

j) 	Pessoas Físicas ou Jurídicas que constem na Relação de Inabilitados ou na Relação de Inidôneos do TCU;

k)	Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;

l)	Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/9;

m)	Empresas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

n)          Formação cooperativas para a execução do objeto deste certame.

- DA VISTORIA

4.1.	Os interessados poderão, a seu critério, vistoriar as instalações da Finep em até o último dia útil anterior à data da abertura da sessão pública, com o objetivo de obter todas as informações necessárias ao fornecimento do serviço.

4.1.1.	A vistoria deverá ser agendada com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis de sua realização, de segunda a sexta-feira, entre 9h e 18h, pelo e-mail cp_sisati@finep.gov.br.

4.1.2.	Durante a vistoria os interessados serão acompanhados por empregado designado pela Finep.

4.1.3.	Os custos das visitas aos locais de serviço correrão por conta exclusiva do Licitante.

4.1.4.	A vistoria não é obrigatória para fins de participação nesta licitação, no entanto, o Licitante que não a fizer, não se eximirá de assumir todas as obrigações pertinentes ao objeto desta.

4.1.5.	Os interessados, após a vistoria, deverão preencher e assinar em 2 (duas) vias a Declaração de Vistoria – Anexo IV – Modelo 1 deste Edital.

4.1.6.  O licitante que optar por não realizar a vistoria deve enviar junto com a proposta a Declaração de Aceitação de Condições – Anexo IV – Modelo 2 deste Edital.

4.1.6.	Não será permitida a realização de vistoria para diferentes empresas por um mesmo representante.

5.	DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

5.1.	O Licitante deverá encaminhar proposta e documentos habilitatórios exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão.

5.1.1.	Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

5.1.2.	A proposta remetida pelo sistema deverá consignar expressamente o valor total para o objeto, conforme modelo apresentado no Anexo II, como também, a planilha de custo detalhada referente a formação do preço, em moeda corrente nacional, que constituirá a única e completa remuneração, sendo observadas rigorosamente as especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

5.1.2.1.	Sobre o preço acima ofertado não serão aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título, direto ou indireto, omitidos da proposta, uma vez que se considera que tal valor já engloba o lucro, além de todos os custos dos serviços, que venham a incidir sobre a prestação dos serviços, e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto licitado.

5.1.2.2.	O Licitante deverá levar em consideração para a formulação de sua proposta, que a tributação incidirá sobre o valor total executado do objeto, ou seja, sobre o valor total da Nota Fiscal.

5.2.	Os Licitantes, no ato de envio de suas propostas, devem encaminhar, de forma virtual, utilizando a funcionalidade existente no sistema de pregão eletrônico, as seguintes declarações e outras que porventura sejam legalmente exigíveis:

5.2.1.	que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

5.2.2.	que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

5.2.3.	que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

5.2.4.	que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;

5.2.5.	que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;

5.2.6.	que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal;

5.2.7.	que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação;

5.2.8.	que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

5.3.	A declaração falsa relativa a quaisquer documentos estipulados neste Edital e seus anexos sujeitará o Licitante às sanções previstas neste Edital.

5.4.	As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

5.4.1.	Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

5.4.2.	Até a abertura da sessão, os Licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.5.	O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar do dia do recebimento da mesma.

5.5.1.	Caso não conste na proposta o prazo acima, esta será considerada válida pelo referido período.

5.6.	No caso de sociedades optantes do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, devem ser observadas as orientações dispostas nos subitens a seguir:

5.6.1.	O Licitante optante do SIMPLES, que não se enquadre em situação de vedação prevista no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006, somente poderá beneficiar-se de tal condição se, com o valor ofertado em sua proposta, não vier a exceder o limite de receita bruta anual, previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência do Contrato e, independente do valor da proposta, caso não tenham excedido o limite da receita bruta anual no ano-calendário anterior.

5.6.2.	Se o Licitante optante do SIMPLES extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 ao longo da vigência do Contrato, uma vez sendo contratado deverá providenciar, perante a Receita Federal do Brasil – RFB, sua exclusão obrigatória do SIMPLES, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006.

5.6.3.	Não serão aceitos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato fundamentados na alteração de regime tributário mencionado nos subitens 5.6.1 e 5.6.2 deste Edital, devendo o Contratado arcar com eventuais custos decorrentes desta alteração.

5.7.	O Licitante é inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, reconhecendo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances.

6.	DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1.	A abertura da sessão pública deste pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá no endereço, data e horário informados no item 2 deste Edital.

6.2.	Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os Licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

6.3.	Cabe ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

- DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

  - Somente serão classificadas as propostas dos Licitantes que atenderem aos requisitos deste Edital e seus anexos.

  - Na hipótese da desclassificação de proposta, a ocorrência será registrada no sistema, sendo devidamente fundamentada pelo Pregoeiro.

  - Será desclassificada a proposta que não apresentar a quantidade total informada e serviço informado no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, ou ainda apresentar proposta inexequível.

    - Consideram-se propostas manifestamente inexequíveis aqueles que comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida.

  - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificas pelo pregoeiro.

  - Os Licitantes cujas propostas tenham sido classificadas participarão da disputa de lances no pregão eletrônico.

- DA FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1.	Após a abertura da sessão pública, o Pregoeiro poderá suspendê-la, adiá-la ou reabri-la a qualquer momento, informando previamente aos Licitantes por meio do Compras Governamentais.

8.2.	Iniciada a etapa competitiva, os Licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

8.3.	O Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.

8.4. 	Em caso de empate, o sistema eletrônico observará os critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

8.4.1.	Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do item 8.4, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.

8.4.2. 	Persistindo o empate, o sistema eletrônico sorteará, dentre as propostas empatadas, a proposta vencedora.

8.5.	Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade do Licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

8.5.1.	Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o Licitante desistente às penalidades constantes neste Edital.

8.6.	Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

8.7.	No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos Licitantes para recepção dos lances, retomando o Pregoeiro sua atuação no certame, quando possível, sem prejuízo dos atos realizados.

8.7.1.	Se a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

8.8.	Se o sistema do pregão eletrônico ficar inacessível por problemas operacionais, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será suspenso e retomado somente após a comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

8.9.	Serão de inteira responsabilidade do Licitante quaisquer problemas operacionais em seu sistema, bem como o acompanhamento das operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas no sistema, inclusive no que tange o subitem anterior.

8.10. 	A etapa de lances durará 15 (quinze) minutos, quando então o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após transcorrerá período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema.

8.11.	Encerrado o prazo aleatório, o sistema permitirá que o Licitante que ofertou o menor lance e os Licitantes que ofertaram lances com valores até 10% (dez por cento) superiores, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos que será sigiloso até o término do prazo.

8.11.1. Caso não tenham sido ofertados, no mínimo, 3 (três) lances, os Licitantes dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), poderão ofertar um novo lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos que será sigiloso até o término do prazo.

8.12. 	Decorridos os prazos estabelecidos pelo sistema, os lances serão ordenados em ordem crescente de vantajosidade.

8.13. 	Na ausência de lance final e fechado classificado, o sistema reiniciará a etapa de lances fechado para que os 3 (três) primeiros Licitantes classificados, ofertem um lance final e fechado que será sigiloso até o término do prazo.

8.14. 	Após o encerramento da etapa de lance fechado, caso não haja Licitante classificado que atenda às exigências para habilitação, o Pregoeiro poderá admitir o reinício da etapa de lance fechado, mediante justificativa.

8.15.	Ao final da fase de lances, não será admitido nos preços o fracionamento de centavo que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se sumariamente a fração remanescente.

- DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E PREFERÊNCIA NA CONTRATAÇÃO REGULADA PELO DECRETO Nº 7.174/2010

  - Havendo a participação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o sistema do Portal de Compras Governamentais fará, quando assim couber, o desempate de que trata o art. 44, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

9.1.1.	Após a fase de lances, nas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, e desde que este não tiver sido apresentado por empresa beneficiária da Lei Complementar 123/2006, o sistema convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada para apresentar nova proposta, no prazo máximo de cinco minutos por item em situação de empate, sob pena de preclusão.

9.1.2.	Considerando o disposto no Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, o Pregoeiro realizará consulta no Portal da Transparência, endereço eletrônico http://www.portaltransparencia.gov.br, objetivando verificar se o somatório de ordens bancárias recebidas pelo Licitante, relativas ao seu último exercício social e ao exercício corrente, até o mês anterior da data da licitação, fixada no item 2 do edital, se mantém no limite legal que lhe permita essa condição de ME/EPP.

9.1.3.	A utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 por Licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Finep pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das demais cominações.

## 9.2.	Também será assegurada preferência na contratação, nos termos do disposto no art. 3º da Lei nº 8.248, de 1991, regulado pelo art. 5º do Decreto nº 7.174/2010, observada a seguinte ordem:

I.	Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal;

II.	Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País;

III.	Bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal.

### 9.2.1.	As microempresas e empresas de pequeno porte que atendam ao disposto nos incisos acima, terão prioridade no exercício do direito de preferência em relação às médias e grandes empresas enquadradas no mesmo inciso.

## 9.3.	O exercício do direito de preferência disposto nos subitens 9.1 e 9.2 será concedido observando-se os seguintes procedimentos, sucessivamente:

- Aplicação das regras de preferência para as ME/EPP dispostas no subitem 9.1, quando for o caso;

- Aplicação das regras de preferência previstas no subitem 9.2 com a classificação dos Licitantes cujas propostas finais estejam situadas até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta válida, conforme o critério de julgamento, para a comprovação e o exercício do direito de preferência;

- Convocação dos Licitantes classificados que estejam enquadradas no inciso I do subitem 9.2, na ordem de classificação, para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para superar a melhor proposta válida, caso em que será declarado vencedor do certame;

- Caso a preferência não seja exercida na forma do inciso III deste item 9.3, por qualquer motivo, serão convocadas as empresas classificadas que estejam enquadradas no inciso II do subitem 9.2, na ordem de classificação, para a comprovação e o exercício do direito de preferência, aplicando-se a mesma regra para o inciso III do subitem 9.2, caso esse direito não seja exercido.

### 9.3.1.	Após o término da sessão pública, as empresas Licitantes deverão permanecer logadas no sistema para que o Pregoeiro possa convocar, na ordem de classificação e por meio do chat, as empresas cujo valor da proposta para o item esteja situado no intervalo percentual previsto na alínea II do subitem 9.3, ou seja, até 10% (dez por cento) da melhor proposta válida.

### 9.3.2.	Será encaminhado aos Licitantes, via chat do sistema, questionamento visando identificar aquelas que porventura preencham as condições listadas no subitem 9.2.

### 9.3.3.	Após convocada pelo chat para informar qual das condições listadas no subitem 9.2 sua proposta atende, a empresa Licitante terá o prazo de 5 (cinco) minutos para resposta, sob pena de preclusão do seu direito de preferência

## 9.4.	A comprovação do atendimento ao PPB será feita mediante apresentação do documento comprobatório da habilitação à fruição dos incentivos fiscais regulamentados pelo Decreto nº 5.906/2006 ou pelo Decreto nº 6.008/2006.

### 9.4.1.	A comprovação será feita:

I.	Eletronicamente, por meio de consulta ao sítio eletrônico oficial do Ministério da Ciência, Tecnologia Inovações e Comunicações (MCTIC) ou da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA; ou

II.	Por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações Comunicações (MCTIC) ou pela SUFRAMA, mediante solicitação do Licitante.

## 9.5.	Na hipótese em que nenhum dos Licitantes preencha os requisitos elencados no subitem 9.2, prevalecerá o resultado inicialmente apurado pelo sistema.

9.6.	Recusada a Proposta, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

9.7.	Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório prossegue com os demais Licitantes.

- DA NEGOCIAÇÃO

  - O Pregoeiro deverá negociar diretamente com o Licitante classificado em primeiro lugar, podendo, se for o caso, fazer contraproposta, objetivando obter preço menor, devendo o Licitante se manifestar quanto à negociação proposta dentro do prazo estipulado pelo Pregoeiro.

    - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais Licitantes.

    - A negociação será feita com os demais Licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento estimado.

    - Se depois de adotada a providência referida no item acima não for obtido valor igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação.

- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

  - Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, o Pregoeiro, utilizando a funcionalidade “convocação de anexos” existente no Portal de Compras Governamentais, notificará o Licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, a encaminhar a Planilha de Preços – Anexo II deste Edital, no prazo de 2 (duas) horas, com os respectivos valores readequados, como condição para aceitação preliminar da sua proposta.

11.1.1.	O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do Licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

11.1.2.	Ocorrendo problemas que inviabilizem o encaminhamento na forma estabelecida no subitem 11.1 acima, o Pregoeiro poderá solicitar que a Planilha de Preços seja enviada por meio do endereço eletrônico pregoeiro@finep.gov.br.

11.1.3.	A Planilha de Preços integrará a Proposta de Preços e deverá ser apresentada, preferencialmente, conforme Anexo II deste Edital, observando-se as especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I deste Edital.

    - No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas materiais que não alterem a substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

    - Não será desclassificada a proposta que apresentar erros meramente aritméticos ou falhas de natureza formal, bem como poderão ser relevadas omissões puramente formais nos documentos e propostas apresentadas pelos Licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo desta Licitação.

    - Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexos” do Portal de Compras Governamentais poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo pregoeiro.

Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao Departamento de Contratações e Compras Administrativas – DCAD, situado na Praia do Flamengo 200, 1° andar, CEP:22210-901, Rio de Janeiro - RJ..

    - O Licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste item, será desclassificado e estará sujeita às sanções previstas neste edital.

  - O pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade de preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.

    - O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Finep ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

    - Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do Licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

11.2.3.	O pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que compõem necessitem de ajustes aos valores estimados pela Finep.

11.2.4.	Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis.

11.2.4.1. Será considerada inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão.

11.2.4.2. O ônus da prova da exequibilidade dos preços cotados incumbe ao autor da proposta, no prazo a ser definido pelo Pregoeiro.

11.2.4.3. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro.

11.2.4.4. Quando o Licitante apresentar preço final inferior a 30% da média dos 3 (três) menores preços ofertados, excluída a proposta com o menor valor, para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será realizada diligência para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

11.2.4.4.1. Caso haja apenas 3 (três) participantes na sessão, serão considerados os 2 (dois) maiores preços ofertados para a aferição do cálculo acima e sendo apenas 2 (dois) participantes, apenas do ofertante do maior preço.

11.3.	O Pregoeiro, visando à celeridade do processo licitatório, poderá solicitar o envio da Planilha de Preços readequada relativamente ao último lance ofertado, não somente à empresa melhor classificada, mas também a outros Licitantes, sempre respeitando a ordem de classificação após a fase de lances.

11.3.1. A quantidade de Licitantes que poderá ter o envio de sua Planilha de Preços solicitada ficará inteiramente a cargo do Pregoeiro.

11.3.2.	A hipótese de adoção do procedimento previsto no subitem 11.3 não pressupõe aceitação das propostas que forem solicitadas pelo Pregoeiro, nem tampouco assegura ao Licitante direito a qualquer pleito neste sentido.

  - Se a proposta não for aceitável ou se o Licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital, sem prejuízo da negociação de que trata o art. 38 do Decreto nº 10.024/2019.

- DA AMOSTRA

12.1.     Não se exigirá a apresentação de amostra/demonstração dos produtos/serviços ofertados.

13.	DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

13.1.	Para fins de habilitação ao certame, o Licitante classificado em primeiro lugar terá de satisfazer os requisitos relativos à habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e qualificação técnica, logo após a aceitação da proposta, devendo ainda cumprir o estabelecido no item 3 deste Edital.

13.2.	Se o Licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o Licitante for a filial todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da matriz.

13.3.	Será considerada como válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da respectiva emissão, a certidão que não apresentar prazo de validade, exceto se anexada legislação específica para o respectivo aumento.

13.4.	Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

13.5.	Será observado o prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação do pregoeiro, para o envio dos documentos de habilitação complementares.

13.6.	A habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, bem como outras ocorrências de impedimento de licitar, serão preferencialmente comprovadas mediante consulta junto ao SICAF dos documentos abaixo elencados, devendo ser apresentados durante a sessão do pregão, na forma expressa pelo Pregoeiro, os documentos que não constem no SICAF ou que nele estejam vencidos.

13.6.1.	Para Habilitação Jurídica:

- No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

- Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

- No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

- No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

- No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

- Em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência;

- Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- No caso de procurador, deverá ser apresentado o instrumento público ou particular de mandato, com firma reconhecida em cartório, outorgando poderes expressos para que se manifeste pelo Licitante para formular propostas, interpor ou renunciar a recursos, e demais atos pertinentes à participação no certame.

13.6.1.1.	Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

13.6.2.	Para qualificação econômico-financeira:

a)	Comprovação de boa situação financeira do Licitante, verificada por meio dos índices econômicos (LG – Liquidez Geral, LC – Liquidez Corrente, SG – Solvência Geral).

a.1)	A Finep se reserva o direito de solicitar a apresentação das Demonstrações Contábeis para fins de análise e decisão quanto ao julgamento da qualificação econômico-financeira, sem prejuízo da consulta ao SICAF.

a.2)	O Licitante deverá ter resultado igual ou maior do que 1 (um) em todos os índices acima, relativos a boa situação financeira.

a.3)	No caso de o Licitante apresentar resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos índices acima, será aceita a comprovação de patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) do valor da contratação a que o Licitante estiver participando.

a.4)	Caso sejam solicitadas as Demonstrações Contábeis mencionadas na alínea “a.1” acima, estas deverão ser apresentadas na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

b)	Tratando-se de empresa constituída no ano corrente, esta deverá apresentar o Balanço de Abertura (Balanço Inicial), na forma da lei.

13.6.3.	Para Regularidade Fiscal

    - Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014;

    - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

    - Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal.

13.6.4.	Para Qualificação Técnica deverão ser apresentados:

  - Atestado ou declaração expedidas por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove ter o Licitante prestado serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.

a.1)	O atestado deverá conter nome, CNPJ/CPF, endereço, e-mail e telefone de contato do atestador, ou qualquer outro meio com o qual a Finep possa valer-se para manter contato com a pessoa declarante, se for o caso.

b)	EXIGÊNCIAS ADICIONAIS EXIGIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA

###### b.1)  Para fins de comprovação de qualificação técnica dos subitens, deverá ser comprovada experiência em cada uma nas seguintes soluções mais relevantes que compõem o ERP da Finep, a saber:

###### b.1.1)	Peoplesoft HCM 9.2;

###### b.1.2)	Peoplesoft FSCM 9.1;

###### b.1.3)    Hyperion versão 11.1.2 ou superior;

###### b.1.4)	 Mastersaf OneSource, R167 ou superior;

###### b.1.5)	 Mastersaf DW 237 ou superior;

###### b.1.6)	 Integrações entre aplicações do ERP através de:

###### b.1.7)	 ODI Studio v. 11.1 ou superior;

###### b.1.8)	 Integrações nativas Peoplesoft;

###### b.1.9)	 Integrações nativas Thomson Reuters (Mastersaf);

###### b.1.10)	 Integrações via ODBC ou DbLink ou Webservices (REST/SOAP).

b.2) Os atestados deverão ser decorrentes de prestação de serviços comprovando experiência de atendimento nas soluções, tecnologias e subsistemas supracitados que somadas resultem em, pelo menos, 50% do quantitativo estimado para o subitem A2 e pelo menos 50% do quantitativo estimado para o subitem A3. Para o subitem A1, a LICITANTE deverá comprovar o atendimento de pelo menos 50% do quantitativo estimado. Os quantitativos para os subitens A1, A2 e A3 estão especificados na seção 2.1.1 do Termo de Referência.

###### b.3) Visando ampliar a concorrência, será aceita a comprovação de experiência independente da métrica adotada, desde que comprovada a equivalência da prestação dos serviços condizentes com o especificado nas seções 4- e 6-do Termo de Referência, aplicando-se as condições de analogia de métrica:

b.3.1) A experiência do subitem A1 pode ser comprovada através da prestação de serviços mensais de infraestrutura compatíveis com o especificado na seção 2.2.1. do Termo de Referência.

b.3.2) A experiência do subitem A2 deve ser comprovada conforme condição de equivalência para hora adotada no instrumento contratual da DECLARANTE ou utilizando a analogia de 1 unidade de medida (UST, homem/hora, etc.) = 1 hora e 1 chamado = 6 horas.

b.3.3) A experiência do subitem A3 deve ser comprovada pela execução de serviços em métrica específica (UST, Homem/Hora, etc), conforme condição de equivalência para hora adotada no instrumento contratual da DECLARANTE ou utilizando a analogia de 1 unidade de medida (UST, homem/hora, etc.) = 1 hora.

###### b.4) 	Apenas será admitido atestado onde a LICITANTE tenha sido a sociedade responsável pela prestação dos serviços similares, compatíveis com o OBJETO e esteja representada pela sede, filial ou por empresa de mesmo grupo econômico desde que a experiência apresentada tenha sido adquirida após a sua inclusão no grupo;

###### b.5) Cada atestado deverá conter:

b.5.1) Nome, endereço eletrônico e telefone do(s) contato(s), ou outra forma que permita a Finep estabelecer contato com a empresa atestadora, se necessário;

b.5.2) Discriminação do serviço prestado, detalhando: o produto/ módulo/ função e respectiva versão; quantitativo de usuários que utilizam a solução, bem como demais detalhes que permitam a sua perfeita identificação, devendo ser, necessariamente, compatível com os ambientes e aplicações desta licitação.

14.	DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

14.1.	Nesta etapa o Pregoeiro verificará o atendimento das condições de habilitação do(s) Licitante(s) melhor(es) classificado(s).

14.2.	O julgamento dos documentos de habilitação que se refere à Qualificação Técnica será realizado pelo Pregoeiro, podendo o mesmo suspender a sessão do pregão para que sejam efetuadas diligências e/ou outras providências necessárias, e ainda, valer-se de parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Finep e de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele para orientar sua decisão final quanto à aceitação dos documentos.

14.3.	No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.

14.4.	Os documentos relativos à habilitação, solicitados pelo Pregoeiro, deverão, preferencialmente, ser encaminhados por meio da funcionalidade “convocação de anexos”, do Portal de Compras Governamentais.  Não havendo esta possibilidade, o Pregoeiro poderá solicitar que os documentos sejam enviados por meio do endereço eletrônico pregoeiro@finep.gov.br, devendo estes serem apresentados no prazo por ele estipulado, sob pena de inabilitação.

14.5.	Caso o Licitante esteja com algum documento ou informação vencidos ou não atualizados, ser-lhe-á assegurado o direito de encaminhar, no prazo concedido pelo Pregoeiro, a documentação atualizada, salvo a situação prevista a seguir:

14.5.1.	Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a sessão será suspensa para que lhes seja assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sem prejuízo do disposto no § 5º, do art. 4º do Decreto nº 8.538/15.

- O prazo acima terá início após a divulgação pelo Pregoeiro.

a.1)	A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da Finep, quando requerida pelo Licitante, mediante apresentação de justificativa.

  - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará na inabilitação do Licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para exercício do mesmo direito.

14.6.	Os Licitantes que detenham medida judicial que os desobrigue da apresentação de qualquer dos documentos exigidos neste Edital, deverão apresentar o instrumento que lhes assegure este direito, encaminhando o mesmo juntamente com os documentos exigidos no subitem 14.4, sob pena de inabilitação.

14.7.	O não envio dos documentos solicitados pelo Pregoeiro no prazo por ele estabelecido será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o Licitante desistente às penalidades constantes neste Edital.

14.8.	Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o Licitante será declarado vencedor.

15.	DOS RECURSOS

15.1.	Após a divulgação do Licitante vencedor deste pregão eletrônico, qualquer Licitante poderá, durante o prazo mínimo de 20 (vinte) minutos fixado pelo Pregoeiro, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer em campo próprio do Portal de Compras Governamentais.

15.1.1.	A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará na decadência do direito de recurso.

15.1.2.	O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

15.2.	Ao Licitante que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo Pregoeiro, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais Licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

15.3.	O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

15.4.	Os Licitantes deverão acompanhar, no Portal de Compras Governamentais e/ou site da Finep o resultado do julgamento dos recursos para eventual reabertura da sessão pública, se for o caso.

15.5.	A sessão pública do pregão eletrônico somente será concluída depois de declarado o vencedor do certame e encerrado o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso, sem prejuízo do estabelecido no subitem 15.4 acima, cabendo aos Licitantes permanecerem conectados ao sistema até o final destas etapas.

15.6.	Os recursos porventura interpostos deverão ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico, no portal www.comprasgovernamentais.gov.br.

16.	DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

16.1.	Havendo interposição de recurso, o mesmo será analisado pelo Pregoeiro que se não o acatar, o submeterá a autoridade competente, para decisão final e adjudicação do objeto. Se, caso contrário, não houver interposição de recurso, ou a manifestação de intenção de recurso não for aceita durante a sessão do pregão, caberá ao Pregoeiro a adjudicação.

16.2.	A homologação do resultado e dos procedimentos licitatórios será feita pela autoridade competente após a efetivação do que se encontra estabelecido no subitem acima.

        - DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

17.1.	Após a publicação da homologação do certame no Diário Oficial da União, o Licitante vencedor será convocado pela Finep, para assinatura da Minuta de Contrato – Anexo VI deste Edital, devendo providenciar a sua assinatura, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da convocação.

17.1.1.	A convocação se dará através do endereço eletrônico (e-mail) informado na Declaração de Endereço Eletrônico e Dados Bancários – Anexo III.

17.1.2.	O prazo para que o Licitante convocado encaminhe o contrato assinado poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Finep.

17.2.	Para fins de assinatura do Contrato, o Licitante deverá apresentar original ou cópia autenticada da Carteira de Identidade do Signatário.

17.3.	Sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, quando o Licitante vencedor não comprovar situação regular no ato da assinatura do Contrato, não assiná-lo e/ou não apresentar os documentos solicitados para a contratação, nos prazos estabelecidos, será reservado à Finep o direito de revogar a licitação ou convocar outro Licitante.

17.3.1.	A convocação dos Licitantes remanescentes será feita na ordem de classificação para assinatura do Contrato em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o instrumento convocatório.

17.4.	Na assinatura do Contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo Licitante durante a vigência do Contrato, salvo disposição em contrário.

17.4.1.	Na hipótese de irregularidade cadastral no ato da assinatura do Contrato, o Licitante deverá regularizar a sua situação perante o cadastro ou apresentar sua defesa no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital.

17.4.2.  O prazo do item 17.4.1 poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, a critério da Finep.

17.5.	As obrigações das partes, forma de pagamento e sanções cominadas são as descritas no Termo de Referência – Anexo I e na Minuta do Contrato – Anexo VI deste Edital.

18.	DAS SANÇÕES

18.1.	Comete infração administrativa o Licitante que:

I – 	não assinar o contrato ou não aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 1 (um) ano;

II – 	deixar de entregar documentação exigida para o certame:

Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 1 (um) ano;

III – 	fizer declaração falsa ou apresentar documentação falsa:

Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 2 (dois) anos;

IV – 	ensejar o retardamento da execução do objeto:

Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de até 2 (dois) anos;

V – 	não mantiver a proposta:

Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 1 (um) ano;

VI – 	comportar-se de modo inidôneo:

Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 2 (dois) anos; e

VII – 	cometer fraude fiscal:

Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 2 (dois) anos.

18.2.	Para fins deste edital, considera-se:

I –	retardar a execução do objeto qualquer ação ou omissão do Licitante que prejudique o bom andamento da licitação, inclusive deixar de entregar a amostra no prazo assinalado no edital, que evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, ou que atrase a assinatura do contrato;

II – 	não mantiver a proposta ou a ausência de seu envio, bem como a recusa do envio de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo Licitante, da desclassificação de sua proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento;

III – 	comportar-se de modo inidôneo a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como a fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.

18.3.	Além das penalidades relacionadas no subitem 18.1, o Licitante está sujeito a multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta inicial por ele apresentada.

18.3.1.	A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

18.3.2.	O prazo para pagamento das multas será de até 10 (dez) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, salvo disposição em contrário.

18.4.	No caso de desistência da proposta e/ou do lance, as penalidades somente não serão aplicadas se ocorrerem em razão de justificativa apresentada pelo Licitante e aceita pelo Pregoeiro.

18.5.	As penalidades previstas neste Edital serão aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará ao Licitante, o contraditório e a ampla defesa.

19.	DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

19.1.	Os pedidos de esclarecimentos e impugnação deverão ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores da data fixada para abertura da sessão pública.

19.2. 	As respostas aos pedidos de esclarecimento e as decisões de impugnação serão divulgadas em até 02 (dois) dias úteis.

19.3.	Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

19.4.	Os pedidos de esclarecimentos ou impugnação deverão ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico, no endereço eletrônico pregoeiro@finep.gov.br, respeitando-se os prazos acima.

19.5.	As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

19.6.	As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado, podendo utilizar-se do site da Finep (http://www.finep.gov.br/licitacoes-e-contratos) e do Portal de Compras Governamentais para essas comunicações.

20.	DAS DEMAIS CONDIÇÕES

20.1.		Os Licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da sua participação nesta licitação, tais como a elaboração e encaminhamento de suas propostas e documentos, conforme previstos neste Edital, ressaltando que a Finep não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

20.2.	Qualquer alteração no endereço eletrônico informado na Declaração de Endereço Eletrônico, e Dados Bancários – Anexo III deste Edital, deverá ser comunicada imediatamente à Finep.

20.2.1.	O referido endereço será utilizado para troca de quaisquer informações necessárias ao bom andamento das negociações, formalização da contratação e sua execução, consistindo este, o meio considerado para fins de contagem de prazos estabelecidos pela Finep.

20.3.	Não serão aceitos documentos sob a forma de protocolo, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

20.4.	Ao final da sessão o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual haverá a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão.

20.5.	A Finep se reserva o direito de alterar as condições deste Edital, revogar ou anular a presente licitação, nos termos da Lei, sem direito indenizatório aos Licitantes.

20.6.	É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência com a suspensão da sessão pública, se for o caso, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

20.7.	Até a assinatura do Contrato poderá o Licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a Finep, através de sua autoridade competente, tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone a sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

20.8.	Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as inserções feitas pelos Licitantes não exigidas no presente Edital e seus anexos.

20.9.	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Os prazos somente serão iniciados e vencidos em dias de expediente na Finep, salvo disposição em contrário.

20.10.		O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico http://www.finep.gov.br/licitacoes-e-contratos.

20.11.	Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Pregoeiro.

21.	DO FORO

21.1.	Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro para dirimir qualquer controvérsia oriunda da presente licitação que não puder ser resolvida de comum acordo entre as partes, podendo a Finep optar pelo foro de sua sede.

Rio de Janeiro, XX/XX/202X.

_______________________________________________

ANDRE LUZ DE GODOY

Diretor Administrativo

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021

UNIDADE DEMANDANTE: Departamento de Soluções e Governança de TI – DSGO

## OBJETO DA CONTRATAÇÃO

### Contratação de fornecedor especializado na prestação dos serviços de SUPORTE e MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA e PREVENTIVA dos ambientes tecnológicos e aplicações que compõem o Enterprise Resource Planning – ERP utilizado pela Financiadora de Estudos e Projetos – Finep, doravante denominado ERP - de acordo com as especificações e padrões técnicos de desempenho e qualidade estabelecidos neste Termo de Referência.

## DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

### BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕEM A SOLUÇÃO

#### O objeto deste Termo de Referência é comterposto pelo seguinte item e subitens:

| ITEM A: Prestação dos serviços de SUPORTE e MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA e PREVENTIVA dos ambientes tecnológicos e aplicações que compõem o ERP |
| --- |
| Subitem | Descrição do Item | Quantidade Máxima | Métrica |
| A1 | SUPORTE E MANUTENÇÃO dos ambientes tecnológicos | 24 | Valor Fixo Mensal |
| A2 | SUPORTE e MANUTENÇÃO CORRETIVA das aplicações | 1934 | Chamados encerrados (Franquia mensal de 43 chamados, com revisão quadrimestral) |
| A3 | MANUTENÇÃO ADAPTATIVA, EVOLUTIVA e PREVENTIVA das aplicações | 57.816 | Unidade de Serviço Técnico (UST) (Mediante Ordens de Serviço) |

#### Os quantitativos acima apresentados referem-se ao período de 24 meses de execução contratual, representando mera estimativa e não representam compromisso da Finep com o seu consumo, sendo devidos apenas os quantitativos efetivamente entregues pelo fornecedor e aceitos pela Finep.

### SUBITEM A1 – SUPORTE E MANUTENÇÃO dos ambientes tecnológicos

#### Consiste nas ações necessárias para suportar e manter em operação os ambientes tecnológicos, incluindo recursos de rede e segurança, servidores físicos e virtuais, repositórios de arquivos, sistemas gerenciadores de bancos de dados e servidores de aplicação e aplicações que compõem o ERP, descritos no ANEXO A – DESCRIÇÃO DO ERP FINEP, disponíveis e funcionando, em sua totalidade, com alta performance.

### SUBITEM A2 – SUPORTE e MANUTENÇÃO CORRETIVA das aplicações

#### Consiste nas ações necessárias para esclarecer dúvidas; investigar, tratar e solucionar erros, falhas, incidentes e degradação de performance em qualquer componente do ERP durante sua utilização, e; investigar, tratar e solucionar erros cometidos pelo usuário durante a utilização da solução. Não envolve mudanças nas funcionalidades de negócio, mas assegura que cada funcionalidade existente seja executada conforme requerido e/ou especificado

### SUBITEM A3 – MANUTENÇÃO ADAPTATIVA, EVOLUTIVA e PREVENTIVA das aplicações

#### Consiste nas atividades de atualização de versão de softwares ou ainda de inclusão, alteração ou exclusão de funcionalidades nas aplicações que compõem o ERP, por meio de configuração, customização ou parametrização, a partir de especificações funcionais e técnicas.

## JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

### Contextualização e Justificativa da Contratação

#### A contratação objetiva obter recursos para atender as demandas dos usuários do ERP da Finep, compreendendo as operações e serviços necessários à sua utilização.

#### Por meio dessa contratação, busca-se um perfil de suporte e manutenção aderente a critérios de qualidade e comprovada competência técnica do prestador dos serviços a ser contratado. Esse processo de terceirização de atividades operacionais, técnicas e/ou especializadas vem se tornando cada vez mais intenso nas organizações, sejam elas de natureza pública ou privada, uma vez que não se dispõe do quantitativo de pessoal com formação específica para internalização das operações e que tal investimento frente a sazonalidade das demandas não apresentaria economicidade.

### Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Institucionais

#### A presente contratação está alinhada ao Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI através dos objetivos estratégicos “OE TI 04 - Disponibilizar a infraestrutura tecnológica adequada para suportar os processos de negócio da Finep, aprimorando sua confiabilidade e em linha com as tendências de mercado”, e; “OE TI 07 - Zelar pela continuidade de negócios e disponibilidade dos serviços de informação”.

#### Quanto ao Plano Diretor de Tecnologia da informação - PDTI, a contratação está alinhada ao eixo “Sustentação do negócio (PS)”, desdobrado no tema “Suporte às atividades das Áreas Meio da Finep” e na ação “PS.22 - Analisar a adequação do ERP à estrutura e estratégias da Finep”.

#### Com relação aos Planos de aquisições 2020 e 2021, a contratação está prevista no item “Contratação de novo fornecedor para manutenção da solução integrada”, conta COSIF 8173900003, alinhada ao objetivo estratégico “Fortalecer a governança e o desempenho institucional”.

### Estimativa da demanda

#### Os valores estimados são decorrentes da análise histórica do consumo do contrato de sustentação vigente e das iniciativas que vem sendo realizadas para melhoria da qualidade e da governança, bem como internalização do conhecimento da solução, que tem resultado numa redução do consumo dos serviços para patamares condizentes com os demandados neste Termo de Referência.

#### Para maiores detalhes sobre as informações, sugere-se consultar os Estudos Técnicos Preliminares da presente contratação.

### Parcelamento da Solução de Tecnologia da Informação e Comunicações - TIC

#### A estratégia de parcelamento da solução consiste na divisão em subitens, com métricas adequadas para cada um e estratégias de pagamento vinculadas a realização e aceite dos serviços, conforme definido neste documento.

### Resultados e Benefícios a Serem Alcançados

#### Evoluir e manter sem falhas, pelo maior tempo possível, os ambientes e aplicações que integram o ERP;

#### Melhoria da governança, das operações e dos serviços do ERP;

#### Racionalização dos investimentos, melhorando a relação custo x benefício da solução;

#### Aumento da qualidade das entregas;

#### Aumento da capacidade crítica da equipe acerca das soluções técnicas e de conhecimento acerca das questões técnicas do ERP;

#### Melhoria da gestão do contrato e do atendimento às unidades com processos apoiados pelo ERP.

## ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

### CONSIDERAÇÕES GERAIS

#### As soluções, produtos e artefatos entregues pela CONTRATADA na execução dos serviços deverão atender integralmente aos requisitos gerais descritos no presente Termo de Referência e seus anexos, além de requisitos específicos próprios de cada demanda.

### REQUISITOS DE NEGÓCIO

Requisitos de negócio, que independem de características tecnológicas e que definem as necessidades e os aspectos funcionais da solução de TIC

#### As atividades do SUBITEM A1 – SUPORTE E MANUTENÇÃO dos ambientes tecnológicos incluem:

##### Gerenciar e otimizar os ambientes e ativos de TI, incluindo, mas não se limitando a:

###### Monitorar disponibilidade de ambientes e recursos de processamento, rede, disco e memória dos servidores físicos e virtuais, acionando os provedores responsáveis pela hospedagem quando necessário;

###### Administrar servidores, incluindo criação ou remoção, em função da estratégia de hospedagem, com acréscimos e supressões frente ao ambiente atual em até 25% do quantitativo total previsto no ANEXO A – DESCRIÇÃO DO ERP FINEP, sem custo adicional;

###### Apoiar na migração, configuração de aplicações e validações básicas de funcionalidades em caso de alteração de local ou estratégia de hospedagem;

###### Implementar critérios de segurança;

###### Apoiar na criação e configuração das regras de firewall para permitir/bloquear acesso externo ao ambiente da Finep, atuando caso seja necessária regra específica na infraestrutura da própria CONTRATADA;

###### Efetuar rotina de limpeza de arquivos obsoletos (Exemplo: arquivos texto de produção) e de atualização de trilhas de ambiente, conforme processo de Gestão de Mudança definido;

###### Realizar agendamento e acompanhamento de Jobs;

###### Otimizar os sistemas gerenciadores de banco de dados e servidores WEB;

###### Instalar ou configurar impressoras e certificados digitais;

###### Fazer ajustes e melhorias relacionadas ao desempenho do ERP (Exemplo: tunning de banco de dados);

##### Monitorar e atuar em caso de incidentes, garantindo a continuidade do negócio, seja em indisponibilidade de ambientes ou em erros em integrações;

##### Conceder, alterar ou remover acesso a qualquer, servidor, sistema operacional, sistema gerenciador de banco de dados e servidor de aplicação, seguindo as diretrizes de governança estabelecidas;

###### A concessão de acesso se estende aos profissionais da contratada, aos profissionais da Finep, fornecedores ou quais outros usuários que se fizerem necessários;

##### Conceder, alterar ou remover acesso a qualquer aplicação, com base nos perfis de acesso previamente definidos;

##### Solicitar suporte dos fabricantes ou demais fornecedores da Finep, quando necessário.

##### Avaliar com periodicidade mínima semestral a evolução da performance, desempenho e capacidade dos ambientes e aplicações do ERP e sugerir modificações e melhorias, quando necessário;

##### Realizar as atividades de infraestrutura necessárias ao atendimento de demandas decorrentes dos SUBITEM A2 – SUPORTE e MANUTENÇÃO CORRETIVA das aplicações e SUBITEM A3 – MANUTENÇÃO ADAPTATIVA, EVOLUTIVA e PREVENTIVA das aplicações, em especial a implantação de soluções nas trilhas de ambientes;

##### Identificar novos patches e atualizações necessárias, obrigatórias ou preventivas, tais como, a aplicação de updates, bundles, fixes, patches e Product Images;

###### A instalação / aplicação das atualizações está incluída no âmbito deste subitem, enquanto eventuais avaliações de impacto, ajustes em customizações e parametrizações existentes, bem como testes e validações funcionais estão previstas no âmbito do SUBITEM A3 – MANUTENÇÃO ADAPTATIVA, EVOLUTIVA e PREVENTIVA das aplicações;

##### Monitorar o uso dos softwares conforme o licenciamento contratado, alertando ao Fiscal e Gestor do contrato imediatamente caso seja verificada alguma inconformidade para que sejam avaliadas as ações a serem realizadas para a solução do problema.

##### Esclarecer dúvidas referentes ao escopo do item, sempre que apresentadas pelos usuários.

#### As atividades do SUBITEM A2 – SUPORTE e MANUTENÇÃO CORRETIVA das aplicações que compõem o ERP incluem:

##### Esclarecimento de dúvidas, orientações técnicas e assessoramento aos usuários na correta utilização do ERP, desde que não relacionadas ao escopo dos subitens A1 ou A3;

##### Investigar incidentes e problemas no âmbito das aplicações;

##### Investigar erros de usuário;

##### Realizar diagnóstico de causa;

##### Disponibilizar solução de contorno, caso necessário;

##### Realizar testes e validações das correções propostas;

##### Apoiar verificação técnica pela equipe de TI da Finep, e, homologação pelos usuários;

##### Disponibilizar solução definitiva;

##### Revisar perfis de acesso relacionados à correção realizada, a serem atribuídos aos usuários no âmbito do SUBITEM A1 – SUPORTE E MANUTENÇÃO dos ambientes tecnológicos.

##### Realizar rotinas de governança relacionadas à correção.

#### As atividades do SUBITEM A3 – MANUTENÇÃO ADAPTATIVA, EVOLUTIVA e PREVENTIVA das aplicações incluem:

##### Adaptar o software para acomodar alterações em legislação, requerimentos de órgãos reguladores e demais exigências de natureza jurídica/regulatória/governamental;

##### Alterar/remover requisitos funcionais ou acrescentar funcionalidades não previstas originalmente;

##### Otimizar códigos ou recursos para melhorar desempenho do ERP;

##### Alterar e ajustar a solução para melhorar a confiabilidade ou a manutenibilidade futura, a fim de oferecer uma base melhor para futuros melhoramentos;

##### Manter o ERP e seus ambientes atualizados nas versões mais recentes disponibilizadas pelos fabricantes, observando as respectivas matrizes de compatibilidade dos produtos, e;

##### Realizar mudanças relativas à apresentação visual para o usuário final, sem qualquer alteração na lógica de processamento (também chamada de manutenção de interface) como, por exemplo, estilo de texto e de componentes de telas, logotipos, disposição de objetos em tela ou relatório, textos/títulos/mensagens estáticos em telas e e-mails.

### REQUISITOS DE CAPACITAÇÃO

Requisitos de capacitação, que definem a necessidade de treinamento, o local a ser realizado, a carga horária, materiais didáticos, o ambiente tecnológico dos treinamentos a serem ministrados, os perfis dos instrutores, dentre outros

#### Os treinamentos serão realizados preferencialmente de forma remota, mas a critério da Finep poderão ocorrer nas em suas dependências em quaisquer de suas sedes;

#### A carga horária será aprovada pela Finep mediante apresentação de proposta de treinamento elaborada pela contratada e levará em consideração a complexidade do tema e o escopo a ser abordado;

#### Os profissionais que ministrarem a capacitação devem preferencialmente ter atuado no âmbito da demanda que ensejou sua realização, devendo a indicação do profissional ser aprovada pela Finep.

### REQUISITOS LEGAIS E DE SEGURANÇA

Requisitos legais, que definem as normas com as quais a solução de TIC deve estar em conformidade, e; de segurança, como normas, boas práticas e políticas que devem ser observadas na contratação e implementação da Solução de TIC, incluindo requisitos específicos de Segurança da Informação, com a finalidade de garantir a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade das informações.

#### A CONTRATADA deverá observar e obedecer ao arcabouço jurídico (leis, normativos e instruções de trabalho) da esfera de atuação da Finep, dos processos de negócio suportados pelo ERP e de segurança da informação ao desenvolver soluções de software, e em especial:

##### Decreto nº 7.845, de 14 de novembro de 2012, que dispõe regulamenta procedimentos para credenciamento de segurança e tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo, e dispõe sobre o Núcleo de Segurança e Credenciamento;

##### Instrução Normativa GSI nº 01, de 20 de maio de 2020 e normas complementares 04 a 21, que disciplinam a Gestão de Segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública federal;

##### Tratamento de dados pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, alterada pela Lei nº 13.853, de 8 de julho de 2019 e pela Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020) e informações classificadas, apoiando a Finep nas ações necessárias decorrente das demandas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

##### Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC) da Finep, e;

##### Norma de Gestão de Incidentes Computacionais de Segurança da Informação.

#### Na execução das atividades, a CONTRATADA deve atender aos seguintes requisitos:

##### Notificar os incidentes de segurança detectados, no âmbito da prestação do serviço contratado, à Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais – ETIR, e;

##### Implementar ações de segurança para evitar vazamento de dados e fraudes digitais, bem como realizar o adequado tratamento em caso de incidentes de segurança;

##### Garantir a rastreabilidade das ações realizadas, mantendo trilha de auditoria de segurança da informação;

##### Franquear a realização de auditoria de SIC (Segurança da Informação e Comunicação) para verificar a conformidade dos requisitos de segurança da informação previstos pela contratação sempre que demandado pela Finep;

##### Indicar e adotar diretrizes para o desenvolvimento e obtenção de software seguro, bem como acatar as disponibilizadas pela Finep;

#### A CONTRATADA deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações contidos em quaisquer documentos e mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, independentemente da classificação de sigilo conferida pelo CONTRATANTE a tais documentos.

### REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E CULTURAIS

Requisitos sociais, ambientais e culturais, que definem requisitos que a solução de TIC deve atender para estar em conformidade com costumes, idiomas e ao meio ambiente, como limites de emissão sonora de equipamentos, espaço máximo que deverá ocupar, linguagem e textos em português, descarte sustentável de resíduos, dentre outros que se apliquem

#### Todas as atividades que envolvam usuários da Finep deverão ser realizadas em língua portuguesa, incluindo atendimento, material fornecido, sites e conteúdos disponibilizados, pesquisas de satisfação, mensagens, entre outros.

#### As funcionalidades desenvolvidas deverão oferecer a usabilidade e acessibilidade necessária para garantir seu uso por usuários com diversos níveis de familiaridade com o computador ou com necessidades especiais, como baixa visão ou uso de leitores de tela.

#### Para a execução dos serviços, deve ser priorizada pela CONTRATADA:

##### A aquisição de bens que sejam constituídos por material com pelo menos uma das seguintes características: Reciclado, não tóxico, biodegradável ou Eco eficiente;

##### A gestão de resíduos e logística de reversa de bens, com especial atenção para o lixo eletrônico

##### A utilização de ambientes sustentáveis para execução dos serviços, de modo a proporcionar a economia da manutenção e operacionalização da edificação, bem como a redução do consumo de energia e água, por meio de tecnologias, práticas e materiais que reduzam o impacto ambiental.

### REQUISITOS DE ARQUITETURA TECNOLÓGICA, IMPLEMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO

Requisitos de arquitetura tecnológica, composta de hardware, software, padrões de interoperabilidade, linguagens de programação, interfaces, dentre outros.

#### A realização dos serviços deve observar e cumprir, implicitamente e sempre que couber, às políticas, premissas e especificações técnicas e regulamentações definidas nos seguintes padrões e normativos, bem como nos que os venham a substituir:

##### Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - e-PING;

##### Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico – eMAG;

##### Padrões Web em Governo Eletrônico – ePwg;

##### Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos - e-ARQ Brasil;

##### Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, quando houver necessidade de utilização de certificação digital;

#### Os documentos e produtos gerados ao longo da execução contratual devem ser emitidos em formato nato digital, sendo o formato físico aceito excepcionalmente, mediante aprovação prévia da Finep.

#### A execução dos serviços deve seguir o processo e produzir os artefatos em conformidade com o estabelecido na Metodologia de Desenvolvimento de Software da Finep (MDS Finep) e nos modelos de artefatos elaborados pela Finep.

##### A Finep reserva-se o direito de revisar, sempre que julgar necessário, sua Metodologia de Desenvolvimento de Software e os artefatos definidos, podendo este processo de revisão incluir e/ou excluir documentos específicos, e/ou alterar processos.

##### Em caso de atualização de versão da MDS, as alterações serão aplicáveis apenas às novas demandas ou chamados abertos após a devida comunicação ao fornecedor sobre a disponibilização de nova versão do documento, não afetando os atendimentos de demandas já iniciados.

#### Os processos internos a serem executados pela CONTRATADA deverão seguir as melhores práticas de mercado, tais como COBIT, PMBoK e ITIL.

### REQUISITOS DE GARANTIA TÉCNICA

Requisitos de garantia, que definem a forma como será conduzida a prestação de garantia e a comunicação entre as partes envolvidas

#### Todos os produtos e serviços entregues terão um período de garantia técnica a partir da emissão do aceite, durante o qual defeitos e falhas ocorridos referentes à demanda deverão ser sanados sem ônus para a Finep, respeitando os tempos de atendimento previstos, estando a CONTRATADA sujeita à aplicação de penalidade em caso de descumprimento.

### REQUISITOS DE FORMAÇÃO DE EQUIPE E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Requisitos de formação e experiência profissional da equipe executará os serviços relacionados à solução de TIC – incluindo cursos acadêmicos e técnicos, formas de comprovação dessa formação, natureza da experiência profissional exigida e as respectivas formas de comprovação dessa experiência, dentre outros.

#### A FINEP não determinará equipe mínima para a CONTRATADA, uma vez que estará contratando por resultado, ficando facultado a montagem das equipes conforme lhe for mais conveniente, devendo, todavia, dispor de profissionais qualificados para prestar todos os serviços demandados em consonância com os indicadores de qualidade definidos e demais condições previstas, disponibilizando pelo menos os seguintes perfis:

##### Preposto;

##### Gerente de Projeto;

##### Líder Funcional/ Analista de Negócio;

##### Especialista na Solução/ Consultor Funcional;

##### Líder Desenvolvimento / Arquiteto;

##### Analista de Desenvolvimento / Analista de Testes;

##### Analista de Infraestrutura / ATG.

#### Os perfis listados acimas possuem as seguintes responsabilidades:

##### Preposto: responsável por acompanhar a gestão e execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto a Finep, sendo responsável por receber, tratar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual.

###### Compete ao perfil representar a Contratada perante a Finep e atuar nas questões referentes ao contrato e sua execução.

##### Gerente de Projeto: principal ponto de contato no que diz respeito ao gerenciamento de demandas do SUBITEM A3 – MANUTENÇÃO ADAPTATIVA, EVOLUTIVA e PREVENTIVA das aplicações.

###### Compete ao perfil, no mínimo, as seguintes atribuições:

          - Planejar, gerenciar e alocar recursos da CONTRATADA;

          - Controlar o escopo das demandas;

          - Controlar os prazos e custos acordados com a CONTRATANTE;

          - Garantir e controlar a qualidade de produtos e serviços das demandas;

          - Realizar gestão de partes interessadas, bem como da comunicação do projeto;

          - Monitorar e controlar os riscos.

          - Manter concentrada a equipe responsável pelo atendimento das demandas;

##### Líder Funcional/ Analista de Negócio: responsável por facilitar o levantamento e realizar a análise das demandas da Finep, consolidando os requisitos, regras de negócio e cenários de teste necessários para implementação da solução.

###### Compete ao perfil, no mínimo, as seguintes atribuições:

          - Identificar, documentar, controlar e rastrear os requisitos e regras de negócio para atendimento da demanda;

          - Realizar análise, modelagem e desenho/redesenho de processos, além de avaliar melhorias, otimizar e racionalizar atividades e procedimentos, considerando as melhores práticas que estão contidas no ERP;

          - Identificar, em conjunto com o Líder Desenvolvimento / Arquiteto, a partir dos requisitos e do entendimento com a CONTRATANTE, eventuais funcionalidades não cobertas pela aplicação padrão e propor processos alternativos e eventuais customizações;

          - Elaborar Ordens de Serviço e Solicitação de Mudança, com base no catálogo de serviços vigente, identificando itens a serem considerados, complexidades e respectivos quantitativos, com a devida justificativa, bem como os prazos previstos.

          - Elaborar memória de cálculo de mensuração de esforço com base nas evidências produzidas e no catálogo de serviços vigente, identificando itens a serem considerados, complexidades e respectivos quantitativos, com a devida justificativa, permitindo a validação ou elaboração de memória de cálculo independente pela Finep ou por fornecedor por ela designado;

          - Participar de reunião onde serão confrontadas as memórias de cálculo pela Finep ou por outro fornecedor por ela designado, com discussão técnica nos pontos onde houver divergência para alinhamento;

          - Realizar o ajuste na memória de cálculo que elaborou com base nos apontamentos da reunião de alinhamento;

          - Indicar a criação de novos itens no catálogo quando se fizer necessário, para que também seja objeto de avaliação entre as partes em reunião de alinhamento.

##### Especialista na Solução/ Consultor Funcional: Responsável por elaborar documentação da especificação técnica, pelas ações de parametrização da solução e por atuar no suporte e manutenções corretivas da solução.

###### Compete ao perfil, no mínimo, as seguintes atribuições:

          - Orientar os usuários na adequada operação do ERP;

          - Atuar na identificação de causa e ações para resolução de incidentes ou problemas;

          - Parametrizar os módulos do ERP conforme a necessidade dos processos de negócio mapeados;

          - Elaborar documentação requerida pela Metodologia de Desenvolvimento de Software da Finep (MDS Finep) para o atendimento da demanda.

##### Líder Desenvolvimento/ Arquiteto: responsável por coordenar as atividades de desenvolvimento relacionadas ao ERP, indicando a estratégia técnica para atendimento – por meio de parametrização e configuração ou através de desenvolvimento customizado -, e; garantir a qualidade dos serviços técnicos executados.

###### Compete ao perfil, no mínimo, as seguintes atribuições:

          - Converter os requisitos e regras de negócio descritas pelo Líder Funcional em ações de parametrização e customizações, ajuste de fluxos e ajuste/confecção de programas segundo as melhores práticas;

          - Indicar estratégia de evolução da arquitetura técnica do ERP e coordenar a operação e melhorias da solução com esta visão estratégica;

          - Coordenar a execução das atividades técnicas necessárias ao atendimento das demandas;

          - Coordenar ações de governança do ERP, incluindo, mas não se limitando a gestão de continuidade, gestão de configuração e gestão de mudança;

          - Coordenar construção de base de conhecimento e fornecimento de treinamento a usuários sobre a utilização, administração e evolução do ERP.

          - Coordenar a operação do ERP, incluindo os recursos de infraestrutura, servidores de aplicação e aplicações.

##### Analista de Desenvolvimento / Analista de Testes: responsável pela documentação da especificação técnica, pela criação/alteração de funcionalidades, por apoiar na resolução de incidentes e problemas que atinjam o ERP e pela realização de testes, usando as melhores técnicas aplicáveis a cada situação.

###### Compete ao perfil, no mínimo, as seguintes atribuições:

###### Elaborar documentação técnica requerida pela Metodologia de Desenvolvimento de Software da Finep (MDS Finep) para o atendimento da demanda, com base nas definições dos Líderes Funcional e Desenvolvimento/ Arquiteto.

###### Executar ações de governança do ERP, incluindo, mas não se limitando a gestão de configuração;

###### Registrar informações na base de conhecimento sobre a utilização, administração e evolução do ERP.

###### Realizar os testes especificados pelo Líder Funcional e outros que julgar necessário para atestar o atendimento das demandas, em consonância com as especificações funcional e técnica, registrando evidências dos testes realizados;

###### Preparar roteiro de testes e o ambiente adequado para que os usuários da Finep realizem os testes;

###### Desenvolver modelos lógicos e físicos de dados.

##### Analista de Infraestrutura / ATG: responsável pelas rotinas de operação e documentação da infraestrutura, pela execução da gestão de mudanças e pela resposta aos incidentes que atinjam a infraestrutura do ERP, usando as melhores técnicas aplicáveis a cada situação.

###### Compete ao perfil, no mínimo, as seguintes atribuições:

          - Executar as ações de operação de infraestrutura e atuar em caso de incidentes, em linha com as necessidades do negócio e com os níveis de serviço desejados;

          - Realizar atividades de implantação (deploy) de manutenções nas diversas trilhas de ambiente, com apoio do Especialista na Solução / Consultor de Negócio;

          - Manter e evoluir os ambientes para que o correto funcionamento e adequada utilização do ERP;

          - Implementar, monitorar e ajustar os objetos de bancos de dados visando otimização de ambientes;

          - Criar, configurar e administrar os diversos componentes da camada de aplicação e de banco de dados;

          - Executar ações de governança do ERP, incluindo, mas não se limitando a gestão de continuidade, gestão de configuração e gestão de mudança;

          - Registrar informações na base de conhecimento sobre a utilização, administração e evolução do ERP.

          - Elaborar documentação técnica requerida pela Metodologia de Desenvolvimento de Software da Finep (MDS Finep) relacionada aos ambientes computacionais, com base nas orientações dos Líderes Funcional e Desenvolvimento / Arquiteto.

#### Os perfis de profissional devem contar com a formação e experiência profissional apresentados no ANEXO H – PERFIS PROFISSIONAIS DESEJÁVEIS.

#### A equipe da Finep contará, no mínimo, com os seguintes perfis:

##### Usuário Requisitante: profissional da Finep cujos processos de negócio são apoiados pelo ERP e que reporta um incidente / problema ou que solicita uma manutenção adaptativa, evolutiva ou preventiva.

###### Compete ao perfil, no mínimo, as seguintes atribuições:

          - Formalizar a demanda através de chamado;

          - Informar requisitos, regras de negócio e cenários de teste;

          - Validar entregas realizadas;

          - Realizar o aceite dos produtos e serviços sob a ótica do negócio.

##### Fiscal do Contrato: profissional formalmente designado pela Finep, responsável por acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços e atuar como interlocutor principal junto à CONTRATADA, sendo responsável por receber, tratar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual, bem como sustar, recusar, mandar refazer ou fazer quaisquer serviços que estejam em desacordo com o Contrato.

###### Compete ao perfil, no mínimo, as seguintes atribuições:

          - Controlar saldo do contrato, planejando o atendimento das requisições em consonância com o limite disponível;

          - Formalizar abertura de ordens de serviço;

          - Aprovar entregas;

          - Realizar demais atividades de fiscalização necessárias a adequada gestão e execução contratual, incluindo:

            - Verificar, junto à CONTRATADA e seu preposto, se estão sendo tomadas todas as providências necessárias para o bom andamento dos serviços;

            - Fazer as anotações necessárias de todos os atos da CONTRATADA relativos à execução do contrato, em especial na aplicação de sanções, alterações, prorrogações e rescisão do contrato;

##### Gestor do Contrato: gestor da Unidade que fiscaliza o contrato, responsável por ratificar os entendimentos do fiscal do contrato.

###### Compete ao perfil, no mínimo, as seguintes atribuições:

          - Aprovar entregas;

          - Autorizar pagamentos;

          - Ratificar os entendimentos do fiscal do contrato, alinhando com este os ajustes necessários em caso discordância.

          - Encaminhar à autoridade máxima de TIC ou à autoridade competente resultados de processos administrativos com intenção de aplicação de penalidade à CONTRATADA por descumprimento das obrigações.

##### Integrante Técnico: profissional da equipe técnica ou terceiro designado pela Finep responsável por apoiar o Fiscal e o Gestor do contrato nas questões técnicas relacionadas às demandas, bem como realizar Garantia e Controle de Qualidade

###### Compete ao perfil, no mínimo, as seguintes atribuições:

          - Validar mensuração de demandas de Manutenção Adaptativa, Evolutiva e Preventiva (Subitem A3), com base no catálogo e informações ou evidências disponibilizadas pela CONTRATA;

          - Realizar verificação técnica das entregas realizadas pela CONTRATADA previamente a realização de homologação;

###### Realizar Garantia e Controle de Qualidade dos artefatos e processo de atendimento dos serviços realizados no âmbito do contrato, subsidiando Fiscal e Gestor do Contrato no aceite dos produtos e serviços.

## RESPONSABILIDADES

### DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

#### Indicar responsáveis pela gestão e fiscalização do Contrato.

#### Disponibilizar todas as informações necessárias à CONTRATADA, com o intuito de fornecer subsídios para prestação dos serviços contratados.

#### Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com o solicitado, com base nas inspeções realizadas;

#### Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis quando inobservadas as disposições contidas nos documentos que regem a contratação;

#### Efetuar o pteragamento devido pela prestação dos serviços, no prazo estabelecido, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas neste documento e seus Anexos.

#### Permitir, sempre que necessário, acesso dos profissionais da CONTRATADA às dependências, equipamentos, softwares e sistemas de informação da CONTRATANTE, relacionados ao objeto do Contrato ou necessários à execução dos serviços.

#### Fiscalizar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos neste Termo de Referência e Anexos, solicitando à CONTRATADA, sempre que necessário, substituição de profissional, treinamentos e certificações necessárias.

#### Comunicar formalmente à CONTRATADA qualquer falha verificada no cumprimento do Contrato.

### DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

#### Indicar formalmente preposto apto a representá-lo junto à CONTRATANTE, que deverá responder pela fiel execução do contrato;

#### Alocar todos os recursos necessários, incluindo equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados, para obter uma execução dos serviços previstos de forma plena e satisfatória, dentro dos indicadores de qualidade estabelecidos, na forma e nas condições pactuadas no Instrumento de Medição de Resultados e em estrita conformidade com as especificações e condições estabelecidas nos termos contratuais e na sua proposta.

#### Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa em relação ao objeto contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a terceiros a responsabilidade por problemas ou falhas na prestação dos serviços;

#### Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do Contrato, inerentes à execução do objeto contratual;

#### Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária;

#### Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação;

#### Notificar à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços, que colaborará com a CONTRATADA na busca da melhor solução;

#### Comunicar imediatamente à CONTRATANTE a imposição, a si, seus sócios e administradores, de penalidade que acarrete o impedimento de contratar, bem como a eventual perda dos pressupostos para a contratação;

#### Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade em função de fiscalização ou acompanhamento da execução dos serviços pela CONTRATANTE;

#### Reparar, corrigir, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais empregados;

#### Pagar todos os encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto do contrato, podendo a Finep, a qualquer momento, exigir da Contratada a comprovação de sua regularidade;

#### Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à prestação dos serviços, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou contingência.

#### Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de ato ilícito, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do contrato.

#### Assumir inteira e total responsabilidade, por parte dos profissionais disponibilizados para execução dos serviços, pela eventual inobservância da legislação e normativos aplicáveis a execução contratual listados na seção 4.4.

## MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Finep.

### CONDIÇÕES GERAIS

#### CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

##### O atendimento de todos subitens inclui apoio nas ações de governança do ERP, conforme orientações indicadas no MDS-Finep, incluindo, mas não se limitando a:

###### Realizar gestão de conhecimento acerca das ações realizadas, através do preenchimento ou atualização de base de conhecimento e da documentação;

###### Realizar gestão de configuração da solução, através do preenchimento ou atualização, em ferramenta de gestão de configuração ou base de conhecimento a ser definida pela Finep;

###### Realizar gestão de mudança, incluindo ou atualizando a ferramenta para de controle de versão;

###### Realizar gestão de usuários e perfis de acesso de usuários das aplicações nos diversos ambientes, mantendo informações em meio que possa ser editado de modo compartilhado junto à Finep.

##### Cabe a CONTRATADA a realização das ações mencionadas na seção 6.1.1.1, mas a Finep se reserva o direito de realizar as atividades sempre que o desejar, seguindo os mesmos procedimentos definidos na MDS-Finep.

#### MECANIMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO

##### São aceitos os seguintes mecanismos de comunicação, bem como suas respectivas finalidades:

###### A Ferramenta de Abertura e Tratamento de Chamados, que será o mecanismo único para a abertura de chamados e demandas deste Termo de Referência;

###### Ofícios de Comunicado ao Fornecedor, como mecanismo de comunicação formal junto à CONTRATADA para gestão contratual e fiscalização;

###### E-mails e ligações telefônicas, como mecanismo complementar para esclarecimento de informações de chamados e demandas, bem como para gestão contratual e fiscalização, ou ainda como mecanismo de contingência em caso de incidente na Ferramenta de Abertura e Tratamento de Chamados;

###### Chamadas de áudio ou videoconferência, como mecanismo para assistência remota, treinamentos remotos e reuniões de planejamento ou acompanhamento da execução e gestão contratual, e;

###### Reuniões presenciais, como mecanismo para planejamento, assistência, treinamento ou acompanhamento da gestão contratual e fiscalização, conforme definido na seção 6.1.3.

##### A Ferramenta de Abertura e Tratamento de Chamados será disponibilizada pela Finep e a sua utilização é obrigatória.

###### Apenas a CONTRATANTE ou terceiros por ela designados podem registrar chamados, não sendo permitido que a CONTRATADA realize esta atividade sem autorização expressa do Fiscal ou do Gestor do Contrato.

###### A Finep fornecerá treinamento básico sobre operação da ferramenta e execução ao processo de atendimento de demandas.

##### No caso de uso de mecanismos de comunicação complementares, o devido registro das tratativas deve ser realizado na Ferramenta de Abertura e Tratamento de Chamados.

##### A critério da Finep, poderá ser solicitada a participação remota de funcionários da CONTRATADA nas reuniões de outros fornecedores da CONTRATANTE quando a execução dos serviços em tela gere impacto, ou seja, impacta pelos produtos ou serviços de terceiros, tais como fornecedores de infraestrutura, auditoria ou garantia e controle de qualidade, por exemplo.

#### LOCAIS DE EXECUÇÃO E ENTREGA

##### Os serviços serão executados preferencialmente nas dependências da CONTRATADA, porém será facultado à Finep exigir a execução dos serviços em suas próprias instalações nas situações em que considere que a presença dos profissionais da CONTRATADA assegure redução de riscos e melhor coordenação, celeridade, assertividade e comunicação, a saber:

          - Reunião mensal para definição e revisão de estratégia de execução das demandas e acompanhamento contratual, sendo estimada a realização de, no mínimo, 24 reuniões, com um dia de duração e com participação do Preposto;

          - Ações no âmbito do subitem A3, sendo estimada a necessidade de até 30 janelas de atuação presencial por até uma semana em cada janela para uma frente específica – RH, suprimentos ou financeiro - para um ou mais profissionais da contratada em função de sua estratégia de composição de equipe –, com a execução de uma ou mais atividades listadas a seguir dentro de uma mesma janela:

            - Reunião para apresentação de solução desenvolvida;

            - Eventos de homologação ou implantação;

            - Operação assistida para novas funcionalidades desenvolvidas;

            - Operação assistida em períodos críticos para o negócio, considerando o prazo de 10 dias úteis anteriores ao prazo limite definido no ANEXO E – CALENDÁRIO DE EVENTOS CRÍTICOS DA FINEP, e;

            - Transferência de conhecimento, capacitação ou treinamento;

          - Reunião para sanar dúvidas ou dirimir conflitos de execução contratual, sendo estimada a necessidade de até seis eventos, com até três dias de duração, incluindo, no mínimo, o Preposto;

          - Demais situações podem ser acordadas entre as partes para realização presencial sempre que tal estratégia agregar maior valor ao serviço prestado ou reduzir riscos, sendo estimadas até seis ocorrências com até uma semana de duração com até quatro profissionais da CONTRATADA.

##### Quando os serviços estiverem sendo realizados nas dependências da Finep, os profissionais da CONTRATADA sempre exercerão suas atribuições com acompanhamento e orientação do Preposto ou profissional por ele designado.

##### Independentemente do local de prestação de serviços, em nenhuma hipótese haverá diferenciação no preço pago pelos serviços ou ressarcimento de custos de deslocamento, hospedagem ou diárias dos profissionais envolvidos na prestação dos serviços.

##### A CONTRATADA deverá prover a seus profissionais os recursos necessários para a execução dos serviços, tanto de forma remota quanto nas dependências da Finep, incluindo computadores e licenças de software que se façam necessárias para a execução dos serviços na forma contratada.

##### A execução remota das atividades e acesso aos ambientes deve ser realizada através de acesso remoto, utilizando o protocolo VPN – Virtual Protocol Network, seguindo as definições gerais estabelecidas pela equipe de infraestrutura da Finep.

###### A CONTRATADA deverá disponibilizar conexão entre a sua rede e a Finep, via Internet Segura VPN com link de Internet de alta disponibilidade e desempenho com largura de banda mínima compatível com a demanda.

#### EQUIPE DA CONTRATADA

##### Se ao longo da execução contratual, a CONTRATADA necessitar substituir algum profissional, deverá providenciar novo recurso, com as mesmas qualificações e nível de conhecimento do profissional substituído, comunicando à Finep com antecedência mínima de 3 (dias) dias úteis, enviando o Termo de Ciência assinado, conforme modelo constante no ANEXO J, e a comprovação dos requisitos do novo profissional, bem como declaração da contratada de que este passou por processo de treinamento, recebendo orientações suficientes para poder desempenhar o seu papel a contento.

##### A Finep reserva-se o direito de, mediante comunicação formal e sem qualquer ônus adicional, requerer substituição dos profissionais alocados caso se constate a falha de conhecimentos necessários ou mesmo quaisquer inconvenientes para execução dos serviços, devendo tal substituição ocorrer em, no máximo, 15 (quinze) dias úteis a partir do recebimento do comunicado, aplicando-se o definido na seção 6.1.4.1.

#### MEDIÇÃO DE RESULTADOS

##### O Instrumento de Medição de Resultado (IMR) é o mecanismo que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e as respectivas adequações de pagamento, através de indicadores de desempenho para cada subitem, listados nas seções a seguir.

##### Os indicadores serão expressos com duas casas decimais e utilizarão as regras de arredondamento dispostas na Resolução nº 886, de 26 de outubro de 1966, da Junta Executiva Central / IBGE ou outra que vier a substitui-la.

##### Os primeiros 30 (trinta dias) após o Período de Ambientação serão considerados como período de adaptação e ajustes, onde os Instrumentos de Mensuração de Resultados (IMR) serão apurados para fins de histórico, porém não incidirão penalidades.

##### 7.1.5.4   A aplicação do IMR não impede a aplicação das demais sanções contratuais.

#### PAGAMENTO

##### Os serviços prestados serão examinados diretamente pelo Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE, o qual somente autorizará o faturamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas.

##### O valor a ser efetivamente pago à CONTRATADA poderá ser alterado por eventuais ajustes de pagamento decorrentes do Instrumento de Medição do Resultado (IMR) específico para cada um dos subitens.

##### O envio da documentação deve ser realizada para o e-mail cp_sisati@finep.gov.br, sendo automaticamente aberto chamado para processamento do pagamento pela unidade competente.

##### O pagamento será efetuado, mediante ordem bancária, através de crédito em banco, em agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA, em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de expedição do atesto e aprovação da Nota Fiscal/Fatura pelo Fiscal do Contrato.

##### Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou documentos apresentados, bem como circunstância que impeça a liquidação da despesa, serão estes informados pela Finep à CONTRATADA, e; o pagamento ficará pendente até que sejam providenciadas as medidas saneadoras.

###### Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após comunicação da regularização da situação ou reapresentação dos documentos, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

##### Estará condicionado ao pagamento a habilitação obrigatória válida da empresa no SICAF, sem a qual não se efetuará o pagamento até que a empresa regularize sua situação

#### DIREITO DE PROPRIEDADE

##### Os produtos gerados em decorrência dos serviços executados serão de propriedade da Finep, incluindo direitos de propriedade intelectual e autorais da Solução de TIC, sendo vedada qualquer divulgação ou comercialização por parte da CONTRATADA sem prévia autorização da CONTRATANTE.

###### Considerando que o ERP é composto por produtos licenciados por outros fornecedores, o escopo da propriedade se limita a documentação produzida, código-fonte de customizações, parametrizações realizadas e bases de dados.

### PROCEDIMENTOS PARA O INÍCIO DA EXECUÇÃO

#### REUNIÃO INICIAL

##### Após a assinatura do contrato, a Finep convocará a CONTRATADA para Reunião Inicial de alinhamento de expectativas contratuais, em data, local e horário a ser definido pela Finep.

###### A reunião deverá contar com a participação, no mínimo:

          - Pela CONTRATANTE: do Fiscal e do Gestor do Contrato;

          - Pela CONTRATADA: do Representante Legal e do Preposto;

###### A pauta da Reunião Inicial do contrato deverá contemplar, no mínimo, os seguintes pontos:

          - Apresentação dos participantes;

          - Entrega, por parte da CONTRATADA, de TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, conforme modelo constante no ANEXO I, e de instrumento legal formalizando a designação do preposto, onde deverá constar expressamente os poderes e deveres em relação à execução do objeto, ambos devidamente assinados pelo Representante Legal;

          - Apresentação, pelo Fiscal do Contrato, da minuta do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, das garantias apresentadas pelo fornecedor, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto e do método de aferição dos resultados;

          - Esclarecimentos relativos a questões operacionais, administrativas e de gerenciamento do contrato.

###### A ata da reunião será produzida pelo Fiscal do Contrato, com assinatura de todos os participantes.

#### PLANO DE TRABALHO

##### O Plano de Trabalho deve ser entregue pela CONTRATADA em até 10 dias corridos após a reunião inicial de alinhamento e deve incluir a apresentação dos seguintes documentos:

###### Processo de gestão de riscos da operação;

###### Estratégia de governança, segurança da informação e tratamento de dados;

###### Protocolo de atendimento em caso de incidente;

###### Periodicidade e dinâmica de reuniões de acompanhamento da operação e melhoria contínua, e;

###### Relação da equipe e seus respectivos perfis.

##### O Plano de Trabalho deve ser aprovado pela Finep, e caso necessário, as partes devem realizar reunião de alinhamento para ajustar pontos onde houver divergência entre CONTRATANTE E CONTRATADA.

##### Após aprovação da versão inicial do Plano de Trabalho, o Fiscal realizará eventuais ajustes necessários no Plano de Fiscalização e submeterá ambos os documentos para assinatura dos representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA.

#### PERÍODO DE AMBIENTAÇÃO

##### O período de ambientação terá duração de até 3 (três) meses, tendo início após a realização da reunião inicial apresentada na seção 6.2.1, e; entrega, por parte da CONTRATADA, do ANEXO J - TERMO DE CIÊNCIA, referente a cada um dos profissionais que atuará na ambientação e do preposto.

##### Durante todo o período de ambientação, a CONTRATADA será responsável:

###### Por adquirir conhecimento sobre os ambientes tecnológicos e soluções que integram o ERP;

###### Apoiar a CONTRATANTE na atualização e complementação da documentação já existente, sob orientação da atual contratada;

          - As partes devem elaborar e validar em conjunto a informação de modo que atenda a gestão de conhecimento da Finep e garanta que a CONTRATADA conseguirá executar a operação após a transição.

###### Acompanhar as rotinas de operação e projetos do fornecedor atual;

###### Acompanhar e revisar com a Finep as ações de governança para o período de execução do contrato, incluindo gestão de configuração, mudança, continuidade, perfis e gestão de acessos, dentre outros;

###### Preparar sua equipe e recursos para atender as necessidades da Finep após a ambientação;

###### Elaborar material próprio para treinamento de novos profissionais da CONTRATADA que venham a prestar serviços para a Finep;

###### Atualizar o plano de trabalho com base no conhecimento adquirido no período;

##### Ao menos 50% dos profissionais que participarem do Período de Ambientação deverão ser alocados na equipe de prestação do serviço para o PERÍODO DE EXECUÇÃO.

###### O percentual se aplica par cada um dos perfis profissionais e para todos os módulos do ERP, garantindo uma transição adequada;

##### O início efetivo da operação se dará ao término do período de ambientação e entrega, por parte da CONTRATADA, do ANEXO J - TERMO DE CIÊNCIA, referente dos demais profissionais que atuarão na execução do contrato.

##### Não caberá remuneração pelas atividades realizadas até o fim deste período, visto que configuram apenas preparação para execução das atividades previstas em contrato, estando seu custo embutido no das atividades ao longo da execução.

### SUBITEM A1: SUPORTE E MANUTENÇÃO dos ambientes tecnológicos

#### QUANTIDADE MÍNIMA DE BENS OU SERVIÇOS PARA COMPARAÇÃO E CONTROLE

##### O subitem considera a execução dos serviços contínuos para disponibilidade de ambientes e aplicações, descritos nas seções 2.2 e 6.1 deste documento.

##### Adicionalmente, podem ser abertos chamados relacionados ao escopo do serviço do subitem, incluindo dúvidas e concessão de acesso aos sistemas operacionais, sistemas gerenciadores de banco de dados e servidores de aplicação.

##### Para fins de estimativa de esforço referente a atendimento de chamados, com base na média dos últimos seis meses do contrato vigente, são atendidos, 9 chamados por mês referentes ao subitem.

#### ENCAMINHAMENTO E CONTROLE DE SOLICITAÇÕES

##### As rotinas de manutenção de ambientes serão iniciadas após emissão de ordem de serviço para início de execução a atividade com vigência para o período de prestação de serviço, não demandando ordens de serviço intermediárias, visto que constituem serviço contínuo.

##### As requisições, dúvidas e registro de incidentes ou problemas serão formalizadas e atendidas por meio de chamados, onde serão informados:

###### Identificação do solicitante – nome e e-mail;

###### Tipo de Chamado – requisição, evento, dúvida, incidente / problema ou garantia técnica;

###### Identificação do item de configuração relacionado ao incidente ou requisição, bem como a funcionalidade impactada;

###### Descrição do incidente ou requisição, com evidências que auxiliem a análise ou reprodução;

###### Severidade, conforme descrição constante na seção 6.3.3;

###### Indicativo de recorrência ou problema anterior semelhante, nos casos de chamado de garantia técnica;

#### PRAZOS E HORÁRIOS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

##### A classificação a ser realizada pela Finep, quando da abertura, de acordo com sua severidade, terá por base a tabela a seguir, e só poderá ser alterada pela CONTRATADA mediante a anuência da Finep, com a comprovação de que a classificação original não estava de acordo com a definição da Tabela.

| Severidade | Definição |
| --- | --- |
| Crítica | Incidente com impacto crítico no negócio, causando riscos financeiros, regulatórios, de produtividade, de segurança, de reputação ou de não atendimento de obrigações legais, OU; Dúvida, indisponibilidade de servidor ou impossibilidade de uso de uma ou mais funcionalidades do ERP quando restarem 72h ou menos para o prazo de entrega definido pela Finep em seu calendário de eventos críticos e de obrigações legais, conforme ANEXO E – CALENDÁRIO DE EVENTOS CRÍTICOS DA FINEP. |
| Alta | Incidente sensível em termos de tempo de execução das tarefas, que afeta o negócio significativamente, mas não impede o uso do ERP, OU; Funcionalidades / serviços essenciais comprometidos, mas com solução de contorno. Dúvidas ou problemas afetando tarefas diárias, que por isso tornam-se complexas e/ou incômodas. |
| Média | Incidente com perda parcial ou limitada de funcionalidade não-crítica, com os serviços fundamentais disponíveis (ainda que por solução de contorno), OU; Dúvida, problema ou inconsistência que não interfere diretamente nas tarefas diárias. |
| Baixa | Chamados que não foram classificados nas outras severidades, OU; Dúvida, problema ou inconsistência com impacto mínimo no negócio. |

##### A CONTRATADA deverá observar o regime de execução, bem como os prazos máximos para a resolução definitiva dos chamados, com base na severidade da demanda, conforme tabela a seguir:

| Severidade | Regime de Execução | Prazo para Resolução Definitiva |
| --- | --- | --- |
| Crítica | 24 x 7 | Até 12 (doze) horas |
| Alta | 24 x 7 | Até 24 (vinte e quatro) horas |
| Média | 13 x5 | Até 26 (vinte e seis) horas |
| Baixa | 13 x 5 | Até 65 (sessenta e cinco) horas |

##### Os chamados em regime 24 x 7 deverão considerar o atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana; enquanto os chamados em regime 13 x 5 deverão considerar o atendimento no horário de funcionamento padrão da Finep - 7 às 20 horas, nos dias úteis.

##### O Prazo para Solução de Resolução Definitiva iniciar-se-á a partir da data/hora da abertura do chamado e finalizará no momento da resolução do chamado, incluído o tempo necessário para eventuais ajustes decorrentes de rejeição de solução inicialmente apresentada, mas desconsiderando:

###### O tempo decorrido entre a comunicação da resolução do chamado pela CONTRATADA e o utilizado pela Finep para verificação, validação e homologação;

###### O tempo em que estiver aguardando complementação de informação pela CONTRATANTE;

###### O tempo decorrido no processo de Gestão de Mudança, caso seja necessária aguardar janela programada de promoção das funcionalidades entre ambientes;

###### O tempo decorrido entre disponibilização de solução de contorno e a resposta do suporte à infraestrutura ou às funcionalidades core da solução onde ocorreu o incidente, prestados por terceiros;

##### A Resolução do chamado é caracterizada pela ação tomada pela CONTRATADA para corrigir a causa raiz de um incidente, disponibilizando solução definitiva para que não volte a ocorrer.

##### O ANEXO E – CALENDÁRIO DE EVENTOS CRÍTICOS DA FINEP poderá ser atualizado a qualquer tempo, tendo o fornecedor 10 dias úteis a partir da comunicação de alteração para atender nos novos termos.

#### FORMA DE EXECUÇÃO E INSPEÇÃO DOS SERVIÇOS

##### A CONTRATADA deve atuar continuamente para manter a disponibilidade e efetuar rotinas de operação dos ambientes, conforme atividades listadas na seção 4.2.1, registrando na Ferramenta de Abertura e Tratamento de Chamados todos as requisições, incidentes ou eventos, bem como medidas de contorno, soluções definitivas, evidências de validação, comentários, relacionamento e quaisquer outras informações relevantes solicitadas pela Finep

##### A responsabilidade pela operação dos ambientes é da CONTRATADA, mas a Finep pode, a seu critério e com devido registro e comunicação prévia, internalizar esta operação, parcial ou totalmente, em período eventual ou em definitivo.

###### Os usuários e senhas de administração serão compartilhadas entre CONTRATANTE e CONTRATADA, ou em comum acordo entre as partes, serão criados usuários distintos com os mesmos privilégios de administração.

##### A visão geral do processo de atendimento de chamados é apresentada a seguir:

###### Após abertura do chamado, CONTRATADA avalia as informações apresentadas e verifica se é necessário esclarecimento adicional, realizando contato junto ao Usuário Requisitante para entendimento dos requisitos;

###### Com base nas informações prestadas, CONTRATADA realiza diagnóstico de causa e avalia as ações necessárias para correção do problema ou esclarecimento da dúvida;

###### Quando necessário, CONTRATADA demanda atuação do fornecedor de suporte às funcionalidades core da solução

###### CONTRATADA realiza as ações solicitadas ou esclarece as dúvidas, incluindo:

          - Disponibilizar solução de contorno, caso a solicitação demande ação de maior complexidade (em caso de contratação, sem custo adicional);

          - Criar solução definitiva;

          - Realizar testes e produzir evidências, garantindo que a correção preservou o funcionamento sem alterar regras de negócio já validadas pela Finep e em operação;

          - Atualização de documentação técnica, caso necessário;

          - Revisar perfis de acesso relacionados ao escopo do atendimento;

          - Registrar comentários, relacionamento e quaisquer outras informações relevantes solicitadas pela Finep;

          - Disponibilizar funcionalidade para homologação, realizando ações de governança, conforme definido no item 7.1.1.1;

###### Equipe de TI da Finep valida e homologa o serviço realizado, com apoio da CONTRATADA;

          - CONTRATADA aplica a demanda em produção, realizando ações de governança, conforme definido no item 7.1.1.1.

##### As seguintes orientações se aplicam à execução das rotinas:

###### O monitoramento do lançamento de atualizações dos fabricantes para cada produto inclui avaliação da aplicabilidade à Finep e comunicação, em até 10 dias úteis após o lançamento, e; mensalmente, no âmbito do relatório de serviços, consolidando as atualizações disponibilizadas pelos fabricantes no período;

###### O apoio à movimentação do parque de servidores e aplicações ocorrerá após serem disponibilizados os novos recursos computacionais e sistemas operacionais necessários, e as atividades incluem:

          - Configuração de sistema operacional e servidores de aplicação;

          - Instalação de aplicações, configuração e restauração de dados e customizações;

          - Parametrização de aplicações relacionadas às rotinas de infraestrutura, tais como ajustes de integrações entre aplicações e de configuração de banco de dados.

###### As ações de garantia da continuidade de negócio, incluem, mas não se limitam a:

          - Planejar, configurar, programar e monitorar execuções dos procedimentos de cópia de segurança (backup) no nível de bancos de dados, aplicações e servidores de arquivos – file system;

          - Verificar periodicamente as cópias de segurança geradas;

          - Realizar, com periodicidade mínima anual, exercício de contingência / recuperação;

          - Indicar e realizar ações preventivas/corretivas para solucionar falhas ou incidentes detectados em exercícios ou em operação;

###### As ações de monitoramento e resposta à incidentes, incluem, mas não se limitam a:

          - Configurar ferramentas de monitoramento para emissão de avisos na ocorrência de eventos de degradação de performance ou outros que levem à ocorrência de incidentes e problemas.

          - Monitorar continuamente a disponibilidade, performance e uso dos recursos - de forma a detectar eventuais erros, falhas ou incidentes -, provendo estatísticas sempre que solicitado por meio de relatórios específicos;

          - Alertar imediatamente quando da ocorrência de erros ou incidentes e realizar as ações necessárias para acionamento de contingência, correção dos problemas e restabelecimento da disponibilidade, garantindo a integridade em termos de atualização de dados;

          - Verificar e monitorar logs de acesso e atividades, alertando imediatamente quando da ocorrência de incidentes ou atividades suspeitas;

          - Indicar ações preventivas ou corretivas contra incidentes de segurança de informação com base no monitoramento realizado;

          - Apoiar a Finep no caso de ações forenses realizadas em casos de incidentes de segurança da informação, disponibilizando sempre que solicitado os registros de monitoramento, de acesso e de atividades.

###### Defeitos e não conformidades implicam rejeição dos serviços e devem ser corrigidos imediatamente.

#### GARANTIA TÉCNICA

##### Todos os chamados encerrados terão um período de garantia de 60 (sessenta) dias a partir do encerramento do chamado, durante o qual recorrências de incidentes e falhas ocorridos referentes à demanda deverão ser sanados sem ônus para a Finep.

###### A resolução de defeitos e falhas deve ser demandada como chamado de garantia técnica na Ferramenta de Abertura e Tratamento de Chamados, não cabendo remuneração, e devem respeitar os tempos de atendimento previstos, estando a CONTRATADA sujeita à aplicação do IMR inclusive para estes casos.

###### Caro a contratada avalie que não se trata de recorrência, deve enviar evidências no âmbito do próprio chamado, solicitando reconsideração à equipe técnica, que deliberará sobre o pleito, incluindo no conjunto de chamados A1 convencionais caso acate a argumentação.

#### CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

##### A CONTRATADA deve encaminhar à Finep até o quinto dia útil do mês subsequente, o Relatório de SUPORTE E MANUTENÇÃO dos ambientes tecnológicos e aplicações, onde deverá constar:

###### Informações sobre disponibilidade de todos os ambientes, servidores de aplicação, aplicações e bancos de dados, bem como incidentes que resultaram em indisponibilidade, medidas de contingência e ações realizadas para solução e restabelecimento do acesso.

###### Relação de chamados fechados no mês, separados por tipo, contendo, pelo menos: o número identificador do chamado; informações do solicitante; descrição detalhada da ocorrência; severidade; data e hora de abertura, data e hora do início de atendimento; data e hora de disponibilização da solução definitiva; causa da requisição, incidente ou dúvida, e; desdobramentos e ações realizadas para resolução definitiva.

###### Relação de chamados abertos e em atendimento, contendo, pelo menos: o número identificador do chamado; informações do solicitante; descrição detalhada da ocorrência; severidade; data e hora de abertura, data e hora do início de atendimento; data e hora de disponibilização da solução definitiva; causa da requisição, incidente ou dúvida, e; desdobramentos e ações realizadas para resolução definitiva.

###### Levantamento de patches, bundles ou product images (PIs) disponibilizados pelos fabricantes no período, para os diferentes softwares que integram o ERP, bem como informação de principais alterações de cada atualização e indicação de quais foram aplicados.

##### Com base no relatório enviado, será emitido Termo de Recebimento Provisório (TREP) pelo Fiscal do Contrato;

##### Após a validação do relatório e apuração do Instrumento de Medição do Resultado, em até 5(cinco) dias úteis será emitido o correspondente Termo de Recebimento Definitivo (TRED), com indicação em caso de ajuste de pagamento, a ser aprovado pelo Fiscal e Gestor do Contrato, com apoio de Integrante Técnico, caso necessário.

##### Os produtos e serviços só serão considerados aceitos e aptos para faturamento após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo (TRED) pela Finep.

##### A critério da Finep, os artefatos solicitados pela CONTRATANTE para aceite dos serviços podem sofrer alteração nas informações a serem apresentadas, tendo a CONTRATADA o período de até 30 dias corridos para disponibilizar as alterações demandadas, abrangendo apenas os relatórios entregues após a solicitação.

#### INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

##### Para aplicação do IMR, serão considerados os indicadores de desempenho apresentados a seguir.

##### Indicador de Indisponibilidade dos Aplicações

| IIAp – INDICADOR DE INDISPONIBILIDADE DAS APLICAÇÕES |
| --- |
| Tópico | Descrição |
| Finalidade | Medir o percentual de disponibilidade de todos as aplicações do ERP. |
| Meta a cumprir | IIAp < 0,03% | A meta definida visa garantir que a indisponibilidade dos ambientes esteja dentro de percentuais que não prejudiquem a operação. |
| Instrumento de medição | Através das ferramentas disponíveis para monitoramento de aplicações. |
| Forma de acompanhamento | A avaliação será feita conforme avaliação de disponibilidade mensal das aplicações e consolidação das informações para geração do indicador. |
| Periodicidade | Mensalmente, para todos as aplicações descritas no ANEXO A – DESCRIÇÃO DO ERP FINEP, incluindo eventuais alterações ao longo da execução contratual. |
| Mecanismo de Cálculo (métrica) | Onde: Indisp. Aplicações – Índice de Indisponibilidade calculado para cada aplicação do ERP, sendo seu resultado expresso em percentual (%), com duas casas decimais. ∑ de Indisponibilidade - Somatório do tempo de indisponibilidade de cada aplicação do ERP, observados no mês de medição, em minutos. Disp. do Período - A Disponibilidade do período é o tempo total mensal de operação, em minutos, no mês de medição. A “Disp. do Período” será calculada a partir do total de dias da prestação do serviço no mês multiplicados por 1440 (mil quatrocentos e quarentas) minutos. IIAp - Índice de Indisponibilidade mensal de todas as aplicações, sendo seu resultado expresso em percentual (%), com duas casas decimais. ∑ Indisp. Aplicações – Somatório dos Índices de Indisponibilidade de todas as aplicações do ERP. Qtde. Aplicações – Total de aplicações do ERP em operação, incluindo servidores de aplicação, monitoramento e quaisquer outros necessários para o ERP, em qualquer trilha (desenvolvimento, homologação, produção etc.). |
| Observações | Obs1: Devem ser computados todos os dias do mês, incluindo os não úteis; Obs2: Manutenções previamente programadas e aprovadas terão sua duração abatida da Disponibilidade do Período; Obs3: Em caso de indisponibilidade decorrente de responsabilidade de fornecedor terceiro, a CONTRATADA deve apresentar evidências a que justifiquem o fato para apreciação da equipe técnica da Finep, que abaterá do tempo de indisponibilidade decorrente de responsabilidade de terceiro do período de disponibilidade mensal |
| Início de Vigência | Após o período de ambientação |
| Faixas de ajuste no pagamento e Sanções | Para valores do indicador IIAp: < 0,03% – Pagamento integral da OS; <= 0,03% e >= 0,08% – Glosa de 2% sobre o valor mensal do subitem A1; > 0,08% e <= 0,15% – Glosa de 4% sobre o valor mensal do subitem A1; > 0,15% – Será aplicada Glosa de 8% sobre o valor mensal do subitem A1, e em caso de reincidência, multa de até 1% sobre o valor global do subitem. |

##### Indicador de Atraso na Resolução Definitiva de Chamados de Infraestrutura

| IACI – INDICADOR DE ATRASO NA RESOLUÇÃO DEFINITIVA DE CHAMADOS DE INFRAESTRUTURA |
| --- |
| Tópico | Descrição |
| Finalidade | Medir o atraso no atendimento dos chamados no âmbito do subitem A1, considerando os prazos de Resolução Definitiva. |
| Meta a cumprir | IACI < até 2% no prazo total de atendimento | A meta definida visa garantir a disponibilização de Resolução Definitiva dos chamados dentro do prazo previsto. |
| Instrumento de medição | Através da Ferramenta de Abertura e Tratamento de Chamados e do Relatório de SUPORTE E MANUTENÇÃO dos ambientes tecnológicos e aplicações, considerando os chamados encerrados no mês, incluindo chamados de garantia técnica. |
| Forma de acompanhamento | A avaliação será feita a partir da avaliação dos chamados encerrados no período. |
| Periodicidade | Mensalmente, após recebimento do Relatório de SUPORTE E MANUTENÇÃO dos ambientes tecnológicos e aplicações. |
| Mecanismo de Cálculo (métrica) | Severidade Fórmula de Cálculo Tolerância por chamado em horas (TOL) Crítica (VMS) x (0,0015) x (quantidade de horas corridas de atraso total - tolerância por chamado para a severidade) 0,25 Alta (VMS) x (0,001) x (quantidade de horas corridas de atraso total - tolerância por chamado para a severidade) 0,5 Média (VMS) x (0,0005) x (quantidade de horas úteis de atraso total - tolerância por chamado para a severidade) 1 Baixa (VMS) x (0,00025) x (quantidade de horas úteis de atraso total - - tolerância por chamado para a severidade) 1,25 Onde: IACI – Indicador de Atraso na Solução Definitiva de CHAMADOS - expresso em valor a ser descontado individualmente por chamado, aplicando a fórmula de cálculo; VMS - Valor mensal do serviço - correspondente ao valor a ser remunerado para o subitem A1; Tolerância por chamado - prazo expresso em horas, correspondente a até 2% no prazo total de atendimento; Quantidade de horas de atraso total - corresponde ao período de atraso no prazo de Resolução Definitiva de cada chamado referente ao subitem A1 encerrado no mês, de acordo com sua complexidade, no formato de horas. Devem ser incluídos no cálculo os chamados de garantia técnica. |
| Observações | Obs1: Em caso de atraso decorrente de responsabilidade de fornecedor terceiro, a CONTRATADA deve apresentar evidências a que justifiquem o fato para apreciação da equipe técnica da Finep, que avaliará e em caso de concordância abaterá o tempo de indisponibilidade decorrente de responsabilidade de terceiro do período de indisponibilidade mensal. |
| Início de Vigência | Após o período de ambientação |
| Faixas de ajuste no pagamento e Sanções | Para valores do indicador IACI, utiliza-se a soma de glosas usando a fórmula de cálculo individualmente para cada chamado, que considera os percentuais: Severidade Crítica - 7,5% por hora corrida de atraso; Severidade Alta - 5% por hora corrida de atraso; Severidade Média - 2,5% por hora útil de atraso; Severidade Baixa - 1,25% por hora útil de atraso. |

#### PAGAMENTO

##### O serviço de SUPORTE E MANUTENÇÃO dos ambientes tecnológicos será remunerado mensalmente como um custo fixo mensal constante na proposta de preços.

### SUBITEM A2: SUPORTE e a MANUTENÇÃO CORRETIVA das aplicações

#### QUANTIDADE MÍNIMA DE BENS OU SERVIÇOS PARA COMPARAÇÃO E CONTROLE

##### Com base no histórico de consumo do serviço pela Finep em contratos anteriores, a franquia mensal consistirá no quantitativo apresentado na seção 2.1.

##### Para fins de estimativa de esforço referente a atendimento de chamados, considerando o período dos últimos seis meses do contrato vigente, são atendidos em média 62 chamados por mês referentes ao subitem.

##### A distribuição do percentual dos chamados por severidades nos últimos doze meses no contrato vigente é:

###### Crítico: 4,22% dos chamados;

###### Alto: 23,77% dos chamados;

###### Médio: 22,50% dos chamados, e;

###### Baixo: 49,51% dos chamados.

#### ENCAMINHAMENTO E CONTROLE DE SOLICITAÇÕES

##### As solicitações de suporte e manutenção corretiva, bem como as de operação assistida e garantia técnica referente ao item serão formalizadas e atendidas por meio de chamados;

##### Para a abertura de um chamado serão informados:

###### Identificação do solicitante – nome e e-mail;

###### Tipo de Chamado – evento, dúvida, incidente / problema, operação assistida ou garantia técnica;

###### Identificação do item de configuração relacionado ao incidente ou requisição, bem como a funcionalidade impactada;

###### Descrição do incidente, dúvida ou requisição, com evidências que auxiliem a análise ou reprodução;

###### Severidade, conforme descrição constante na seção 6.4.3;

###### Indicativo de recorrência ou problema anterior semelhante, nos casos de chamado de garantia técnica;

#### PRAZOS E HORÁRIOS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

##### A classificação a ser realizada pela Finep, quando da abertura, de acordo com sua severidade, terá por base a tabela a seguir, e só poderá ser alterada pela CONTRATADA mediante a anuência da Finep, com a comprovação de que a classificação original não estava de acordo com a definição a seguir:

| Severidade | Definição |
| --- | --- |
| Crítica | Incidente com impacto crítico no negócio, causando riscos financeiros, regulatórios, de produtividade, de segurança, de reputação ou de não atendimento de obrigações legais, OU; Dúvida, indisponibilidade de servidor ou impossibilidade de uso de uma ou mais funcionalidades do ERP quando restarem 72h ou menos para o prazo de entrega definido pela Finep em seu calendário de eventos críticos e de obrigações legais, conforme ANEXO E – CALENDÁRIO DE EVENTOS CRÍTICOS DA FINEP. |
| Alta | Incidente sensível em termos de tempo de execução das tarefas, que afeta o negócio significativamente, mas não impede o uso do ERP, OU; Funcionalidades / serviços essenciais comprometidos, mas com solução de contorno. Dúvidas ou problemas afetando tarefas diárias, que por isso tornam-se complexas e/ou incômodas. |
| Média | Incidente com perda parcial ou limitada de funcionalidade não-crítica, com os serviços fundamentais disponíveis (ainda que por solução de contorno), OU; Dúvida, problema ou inconsistência que não interfere diretamente nas tarefas diárias. |
| Baixa | Chamados que não foram classificados nas outras severidades, OU; Dúvida, problema ou inconsistência com impacto mínimo no negócio. |

##### A CONTRATADA deverá observar o regime de execução, bem como os prazos para resolução definitiva dos chamados, com base na severidade da demanda, conforme tabela abaixo:

| Severidade | Regime de Execução | Prazo para Resolução Definitiva |
| --- | --- | --- |
| Crítica | 24 x 7 | Até 12 (doze) horas |
| Alta | 24 x 7 | Até 24 (vinte e quatro) horas |
| Média | 13 x5 | Até 26 (vinte e seis) horas |
| Baixa | 13 x 5 | Até 65 (sessenta e cinco) horas |

##### Os chamados em regime 24 x 7 deverão considerar o atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana; enquanto os chamados em regime 13 x 5 deverão considerar o atendimento no horário de funcionamento padrão da Finep - 7 às 20 horas, nos dias úteis.

##### O Prazo para Solução de Resolução Definitiva iniciar-se-á a partir da data/hora da abertura do chamado e finalizará no momento da resolução do chamado, incluído o tempo necessário para eventuais ajustes decorrentes de rejeição de solução inicialmente apresentada, mas desconsiderando:

###### O tempo percorrido entre a comunicação da resolução do chamado pela CONTRATADA e o utilizado pela Finep para verificação, validação e homologação;

###### O tempo em que estiver aguardando complementação de informação pela CONTRATANTE;

###### O tempo decorrido no processo de Gestão de Mudança, caso seja necessária aguardar janela programada de promoção das funcionalidades entre ambientes;

###### O tempo decorrido entre disponibilização de solução de contorno e a resposta do suporte às funcionalidades core da solução onde ocorreu o incidente;

##### A Resolução do chamado é caracterizada pela ação tomada pela CONTRATADA para consertar a causa raiz de um incidente, disponibilizando solução definitiva para que o incidente não volte a ocorrer.

##### O ANEXO E – CALENDÁRIO DE EVENTOS CRÍTICOS DA FINEP poderá ser atualizado pela Finep a qualquer tempo, tendo o fornecedor 10 dias úteis a partir da comunicação de alteração para atender nos novos termos.

#### FORMA DE EXECUÇÃO E INSPEÇÃO DOS SERVIÇOS

##### A CONTRATADA deverá atender todos os chamados, registrando todos os informações e soluções conforme artefatos definidos na MDS-Finep.

##### Caso o atendimento de chamado não tenha sido iniciado, poderá ser cancelado com a devida justificativa sem cobrança de qualquer valor.

##### Em caso de cancelamento de um chamado após o início da execução e antes de sua conclusão, sua contabilização para fins de pagamento deverá ser realizada desde que disponibilizados os artefatos previstos na MDS-Finep referentes ao serviço efetivamente executado.

##### A visão geral do processo de atendimento de chamados é apresentada a seguir:

###### Após a abertura do chamado, CONTRATADA avalia as informações apresentadas e verifica se é necessário esclarecimento adicional, realizando contato junto ao Usuário Requisitante para entendimento dos requisitos, preferencialmente através da Ferramenta de Abertura e Tratamento de Chamados, para entendimento dos requisitos;

###### Com base nas informações prestadas, CONTRATADA realiza diagnóstico de causa e avalia as ações necessárias para correção do problema ou esclarecimento da dúvida;

###### No caso de correção:

          - Quando se tratar de solução de maior complexidade ou que demande atuação do fornecedor de suporte às funcionalidades core da solução, CONTRATADA disponibiliza provisoriamente solução de contorno, sendo que tal ação não configura atendimento efetivo e não enseja custo adicional.

          - CONTRATADA realiza as customizações e parametrizações necessárias para resolução definitiva da causa raiz do problema, atualizando sempre que aplicável as informações referentes à gestão de configuração, documentação técnica, manuais de usuário e base de conhecimento;

          - CONTRATADA realiza as ações necessárias para garantir que os perfis de acesso existentes continuam aplicáveis após as correções realizadas;

          - CONTRATADA cria ou atualiza roteiro de teste e de massa de teste, com base nas especificações funcionais;

          - Equipe de TI da Finep realiza a verificação técnica, caso necessário;

          - CONTRATADA realiza procedimentos de gestão de mudança para implantação da solução em homologação;

          - Usuário Requisitante realiza a validação e homologação, com apoio da CONTRATADA;

          - CONTRATADA ou Equipe de TI da Finep realiza procedimentos de gestão de mudança implantação da resolução em produção e reestabelecimento do serviço;

###### No caso de dúvida:

          - CONTRATADA esclarece a dúvida, atualizando a informação em manual e base de conhecimento, caso necessário;

###### CONTRATADA realiza demais ações de governança, conforme definido no item 7.1.1.1

##### As seguintes orientações se aplicam ao atendimento do subitem:

###### Todas as atividades referentes a um chamado devem ser realizadas no âmbito do próprio chamado e sem cobrança de chamados e/ou custos adicionais.

###### Chamados abertos junto aos fornecedores de suporte para funcionalidades core dos softwares que integram o ERP (atualmente Oracle, Nexo CS e Thomson Reuters) poderão ser abertos tanto pela CONTRATADA quanto pela Finep. Dessa forma, estes fornecedores podem, a critério da Finep, ter acesso aos ambientes da Finep para realizar investigações em ferramentas a fim de disponibilizar pacote de correção.

          - No caso de chamados abertos pela Finep, onde não houver atuação da CONTRATADA na resolução funcional, não caberá remuneração além da definida para o subitem A1.

###### Ainda que a CONTRATADA disponibilize solução provisória para o chamado, a correção não poderá ser objeto de melhoria no subitem A3 e já deve incluir as devidas verificações para garantir que a correção não cause efeitos colaterais em dados e demais funcionalidades em operação.

###### O chamado deve considerar a solução do problema, englobando todas as ações para a solução, ainda que envolva diferentes módulos ou aplicações do ERP, diferentes processos e questões de integração entre sistemas;

          - Em caso de abertura de sub-ocorrências, para fins de quantificação na franquia e pagamento deve ser considerado apenas o chamado principal.

###### Um chamado só poderá ser encerrado quando for disponibilizada solução definitiva para o problema, com validação da resolução pelo Usuário Requisitante, e; documentação prevista no MDS-Finep.

###### Defeitos e não conformidades implicam rejeição dos serviços e devem ser corrigidos imediatamente.

###### Chamado com status de aguardando o feedback do cliente por mais de 15 dias corridos serão automaticamente fechados, sendo considerado para fins de faturamento, salvo em caso de chamados cuja validação demande períodos específicos para o negócio, como eventos de periodicidade mensal ou anual, ou ainda mediante acordo entre FINEP e CONTRATADA.

###### É permitido a Finep recusar o pagamento de chamado faturável com a apresentação de justificativa técnica, mediante apresentação de contrarrazões pela CONTRATADA e a avaliação final por parte da Finep.

###### No caso de um chamado inicialmente aberto com solicitação de demanda de correção (subitem A2) que posteriormente se configure manutenção evolutiva, adaptativa ou perfectiva (subitem A3), o mesmo não deverá ser considerado para fins de faturamento no âmbito do subitem A2.

#### GARANTIA TÉCNICA

##### Todos os chamados encerrados terão um período de garantia de 60 (sessenta) dias a partir do encerramento do chamado, durante o qual recorrências de incidentes e falhas ocorridos referentes à mesma causa-raiz deverão ser sanados sem ônus para a Finep.

###### A resolução de defeitos e falhas frente ao definido nas especificações funcionais e técnica deve ser demandada como chamado de garantia técnica na Ferramenta de Abertura e Tratamento de Chamados, não cabendo remuneração, e devem respeitar os tempos de atendimento previstos, estando a CONTRATADA sujeita à aplicação do IMR inclusive para estes casos.

###### Caro a contratada avalie que não se trata de recorrência, deve enviar evidências no âmbito do próprio chamado, solicitando reconsideração à equipe técnica, que deliberará sobre o pleito, incluindo no conjunto de chamados faturáveis do tipo A2 caso acate a argumentação.

#### CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

##### A CONTRATADA deve encaminhar à Finep até o quinto dia útil do mês subsequente, o Relatório de SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA de aplicações, onde deverá constar:

###### Relação de chamados fechados no mês, contendo, pelo menos: o número identificador do chamado; informações do solicitante; descrição detalhada da ocorrência; severidade; data e hora de abertura; data e hora de disponibilização da solução definitiva; indicação de ser chamado de operação assistida, garantia técnica ou faturável; causa do incidente ou dúvida; e; desdobramentos e ações realizadas para resolução definitiva.

###### Relação de chamados abertos e que ainda não foram fechados, contendo, pelo menos: o número identificador do chamado; informações do solicitante; descrição detalhada da ocorrência; severidade; data e hora de abertura; data e hora da solução definitiva; indicação de ser chamado de operação assistida, garantia técnica ou faturável; causa do incidente ou dúvida, e; desdobramentos e ações realizadas para resolução definitiva.

##### Com base no relatório enviado, será emitido Termo de Recebimento Provisório (TREP) pelo Fiscal do Contrato;

##### Após a validação do relatório e apuração do Instrumento de Medição do Resultado, em até 5(cinco) dias úteis será emitido o correspondente Termo de Recebimento Definitivo (TRED), com indicação do Instrumento de Medição de Resultado e possíveis ajustes no pagamento, a ser aprovado pelo Fiscal e Gestor do Contrato, com apoio de Integrante Técnico, caso necessário

##### Os produtos e serviços só serão considerados aceitos e aptos para faturamento após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo (TRED) pela Finep.

##### Os artefatos solicitados pela Finep para aceite dos serviços podem sofrer alteração nas informações a serem apresentadas mediante solicitação da Finep, tendo a CONTRATADA o período de até 30 dias corridos para disponibilizar as alterações demandadas, abrangendo apenas os relatórios entregues após a solicitação.

#### INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

##### Para aplicação do IMR, serão considerados os indicadores de desempenho apresentados a seguir.

##### Indicador de Atraso na Resolução Definitiva de Chamados de Suporte e Manutenção Corretiva

| IACS – INDICADOR DE ATRASO NA RESOLUÇÃO DEFINITIVA DE CHAMADOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA |
| --- |
| Tópico | Descrição |
| Finalidade | Medir o atraso no atendimento dos chamados no âmbito do subitem A2, considerando os prazos de Resolução Definitiva. |
| Meta a cumprir | IACS < até 2% no prazo total de atendimento | A meta definida visa garantir a disponibilização de Resolução Definitiva dos chamados dentro do prazo previsto. |
| Instrumento de medição | Através do Ferramenta de Abertura e Tratamento de Chamados e do Relatório de SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA de aplicações, considerando os chamados encerrados no mês, incluindo eventuais chamados de operação assistida e garantia técnica. |
| Forma de acompanhamento | A avaliação será feita a partir da relação de chamados encerrados no mês, apurando a soma de atrasos de cada chamado. |
| Periodicidade | Mensalmente, após recebimento do Relatório de SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA de aplicações. |
| Mecanismo de Cálculo (métrica) | Severidade Fórmula de Cálculo Tolerância por chamado em horas (TOL) Crítica (VC) x (0,075) x (quantidade de horas corridas de atraso total - tolerância por chamado para a severidade) 0,25 Alta (VC) x (0,05) de horas úteis de atraso total - tolerância por chamado para a severidade) 0,5 Média (VC) x (0,025) x (quantidade de horas úteis de atraso total - tolerância por chamado para a severidade) 1 Baixa (VC) x (0,0125) x (quantidade de horas úteis de atraso total - tolerância por chamado para a severidade) 1,25 Onde: IACS – Indicador de Atraso na Solução Definitiva de SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA, expresso em horas, com duas casas decimais; VC - Valor do Chamado, correspondente ao valor a ser remunerado para cada chamado do subitem A2; Tolerância por chamado - prazo expresso em horas, correspondente a até 2% no prazo total de atendimento; Quantidade de horas de atraso total - corresponde ao período de atraso no prazo de Resolução Definitiva de cada chamado referente ao subitem A2 encerrado no mês, de acordo com sua complexidade, no formato de horas. Devem ser incluídos no cálculo os chamados de operação assistida e garantia técnica. |
| Observações | Obs1: Em caso de atraso decorrente de responsabilidade de fornecedor terceiro, a CONTRATADA deve apresentar evidências a que justifiquem o fato para apreciação da equipe técnica da Finep, que avaliará e em caso de concordância abaterá do tempo de atraso no chamado. |
| Início de Vigência | Após o período de ambientação. |
| Faixas de ajuste no pagamento e Sanções | Para valores do indicador IACS, aplica-se a soma de glosas usando a fórmula de cálculo individualmente para cada chamado, que considera os percentuais: Severidade Crítica - 7,5% do valor do chamado por hora corrida de atraso; Severidade Alta - 5% do valor do chamado por hora corrida de atraso; Severidade Média - 2,5% do valor do chamado por hora útil de atraso; Severidade Baixa - 1,25% do valor do chamado por hora útil de atraso; |

##### Indicador de Chamados Abertos Sem Resolução

| ICSR – INDICADOR DE CHAMADOS ABERTOS SEM RESOLUÇÃO |
| --- |
| Tópico | Descrição |
| Finalidade | Medir o quantitativo de chamados abertos oriundos de meses anteriores que ainda não foram concluídos, por quaisquer motivos. |
| Meta a cumprir | ICSR <= 10% | A meta definida visa garantir o encerramento de chamados dentro do prazo previsto, evitando a manutenção de chamados abertos sem resolução. |
| Instrumento de medição | Através do Ferramenta de Abertura e Tratamento de Chamados e do Relatório de SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA de aplicações, considerando os chamados abertos, incluindo eventuais chamados de operação assistida e garantia técnica. |
| Forma de acompanhamento | A avaliação será feita a partir da relação de chamados em execução abertos em meses anteriores, ainda que tenha sido aceito pela Finep a extensão do prazo. Não devem ser considerados chamados que se encontrem em validação pela Finep. |
| Periodicidade | Mensalmente, após recebimento do Relatório de SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA de aplicações. |
| Mecanismo de Cálculo (métrica) | Onde: ICSR – Indicador de Chamados Abertos Sem Resolução, expresso em percentual, com duas casas decimais. Chamados Abertos em Meses Anteriores – corresponde ao quantitativo de chamados abertos em meses anteriores ao de referência do Relatório de SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APLICAÇÕES e ainda não finalizados. Franquia mensal de Chamados – corresponde ao quantitativo da franquia mensal de chamados. |
| Início de Vigência | Após o período de ambientação |
| Faixas de ajuste no pagamento e Sanções | Para valores do indicador ICSR: < 10% – Pagamento integral da OS; >= 10% e <= 12% – Glosa de 2% sobre o valor correspondente ao total de chamados fechados do mês; > 12% e <= 15% – Glosa de 4% sobre o valor correspondente ao total de chamados fechados do mês; > 15 – Será aplicada Glosa de 8% sobre o valor correspondente ao total de chamados fechados do mês, e em caso de reincidência, multa de até 1% sobre o valor global do subitem. |

##### Indicador de Recorrência de Defeitos

| IRD – INDICADOR DE RECORRÊNCIA DE DEFEITOS |
| --- |
| Tópico | Descrição |
| Finalidade | Medir o a recorrência de defeitos através da mensuração do percentual de chamados de garantia frente aos chamados atendidos do período. |
| Meta a cumprir | IRD <= 5% | A meta definida visa garantir que a solução fornecida pelo fornecedor no atendimento de chamados de fato seja definitiva e não demande correção posterior. |
| Instrumento de medição | Através do Ferramenta de Abertura e Tratamento de Chamados e do Relatório de SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA de aplicações, considerando os chamados abertos, incluindo eventuais chamados de operação assistida e garantia técnica. |
| Forma de acompanhamento | A avaliação será feita a partir da relação de chamados fechados mensal, mensurando o percentual de garantia técnica frente ao quantitativo total. |
| Periodicidade | Mensalmente, após recebimento do Relatório de SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA de aplicações. |
| Mecanismo de Cálculo (métrica) | Onde: IRD – Indicador de Recorrência de Problemas, expresso em percentual, com duas casas decimais. Chamados de Garantia Técnica no Período – corresponde ao quantitativo de chamados de garantia técnica, em execução ou encerrados no período. Chamados do Período – corresponde ao quantitativo dos chamados encerrados no mês, independente da franquia. |
| Início de Vigência | Após o período de ambientação |
| Faixas de ajuste no pagamento e Sanções | Para valores do indicador IRD: < 5% – Pagamento integral da OS; >= 5% e <=7,5% – Glosa de 2% sobre o valor correspondente ao total de chamados fechados do mês; > 7,5% e <= 10% – Glosa de 4% sobre o valor correspondente ao total de chamados fechados do mês; > 10% – Glosa de 10% sobre o valor correspondente ao total de chamados fechados do mês, e em caso de reincidência, multa de até 1% sobre o valor global do subitem |

#### PAGAMENTO

##### A realização do serviço é remunerada através de franquia mensal de chamados encerrados, com revisão quadrimestral para apuração do quantitativo de chamados encerrados no período e que não configurem garantia ou recorrência, com ajuste do pagamento a partir do resultado aferido.

##### O serviço correspondente ao subitem A2 será remunerado pela franquia mensal de chamados encerrados multiplicado pelo valor unitário dos chamados, com apuração periódica dos valores, conforme condições dispostas a seguir.

##### FRANQUIA DE CHAMADOS

###### A franquia determinará uma quantidade referência de chamados de suporte e manutenção corretiva por mês, com análise do consumo e apuração de eventual diferença entre o valor devido e efetivamente pago em ciclos quadrimestrais.

###### Nesse sentido, nos três primeiros meses serão registrados os chamados consumidos mensalmente, sendo a CONTRATADA remunerada pelo valor correspondente à franquia mensal, mediante avaliação dos Instrumentos de Medição de Resultado, que podem alterar o valor a ser remunerado.

###### No último mês do ciclo de prestação do serviço, em alinhamento com a CONTRATADA, a Finep analisará o consumo efetivo de chamados, sendo apurada a diferença entre a franquia e o quantitativo efetivamente consumido, retirando do quantitativo chamados de operação assistida e garantia técnica.

          - Em caso de consumo superior à franquia, será autorizado ao fornecedor realizar o faturamento do excedente. Em caso de consumo inferior à franquia, o saldo pago a maior deverá ser abatido do faturamento do último mês do ciclo ou dos meses subsequentes, se necessário.

###### A franquia inicial mensal será de 43 (quarenta e três) chamados, podendo ser ampliada ou reduzida ao longo da execução contratual nos limites previstos em lei.

###### As tabelas abaixo apresentam os cálculos que serão adotados no pagamento mensal e no último mês do ciclo, com apuração do saldo efetivamente consumido.

          - No ANEXO F – PLANILHA MODELO PARA CÁLCULO DE FRANQUIA DE CHAMADOS (SUBITEM A2) está disponível o documento para apuração dos ciclos, que será utilizada para a gestão contratual.

| Franquia de Chamados Mensal – Meses 1 a 3 |
| --- |
| Mecanismo de Cálculo |  |
| Franquia de Chamados - Mês 4 |
| Mecanismo de Cálculo | Onde: VPM – Valor a pagar mensal (em R$) VF - Valor da Franquia (em R$) VCEx – Valor de Chamados Excedentes, apurado no último mês do ciclo a partir da avaliação dos chamados e mensuração do quantitativo atendido frente ao remunerado através da franquia (em R$). FM – Franquia mensal de chamados encerrados previamente definida (em quantidade de chamados). VC – Valor do Chamado, informado na proposta de preços da CONTRATADA para atendimento de um chamado técnico (em R$) CEx – Chamados Excedentes por mês, podendo ser negativo ou positivo (em quantidade de chamados) C – Chamados encerrados por mês (em quantidade de chamados) |
| Observações | Obs1: O período mensal deve considerar a janela entre o primeiro e último dia do mês. Obs2: Caso o início da execução contratual ocorra em data posterior ao dia 1, neste primeiro mês será calculada franquia proporcional à quantidade de dias do mês onde ocorreu prestação do serviço (ex: início do serviço no dia 20 do mês terá como franquia 10/30 do quantitativo correspondente à franquia mensal), com aplicação da mesma lógica na apuração do ciclo. |

### SUBITEM A3: MANUTENÇÃO ADAPTATIVA, EVOLUTIVA e PREVENTIVA das aplicações

#### QUANTIDADE MÍNIMA DE BENS OU SERVIÇOS PARA COMPARAÇÃO E CONTROLE

##### Com base no histórico do consumo do serviço pela Finep no contrato vigente, a estimativa de consumo anual máximo consistirá no quantitativo apresentado na seção 2.1.

##### Para fins de estimativa de esforço referente ao subitem, considerando o período do último aditivo do contrato vigente, foram estimadas 28.269,78 Unidades de Serviço Técnico, sendo efetivamente consumido o total de 27.225,36.

#### ENCAMINHAMENTO E CONTROLE DE SOLICITAÇÕES

##### As requisições serão formalizadas mediante abertura de chamado.

##### Para a abertura do chamado serão informados:

###### Identificação do integrante da equipe de TI responsável pelo acompanhamento da demanda – nome e e-mail;

###### Identificação do Usuário Requisitante – nome e e-mail;

###### Tipo de Chamado – requisição;

###### Descrição da melhoria a ser desenvolvida;

###### Minuta da Especificação Funcional da demanda preenchida pelo Usuário Requisitante, com complementação dos requisitos e casos de teste, caso já tenha sido realizado levantamento pela equipe de TI da Finep.

###### Expectativa de prazo máximo para atendimento;

##### O chamado aberto para fins de registro da requisição não deve ser considerado para fins de apuração de nível de serviço nem faturamento no âmbito do subitem A2, a menos que após levantamento preliminar se verifique tratar-se de manutenção corretiva.

##### Após o recebimento do chamado, deverá ser realizada reunião preliminar, onde o Usuário Requisitante, a equipe de TI da FINEP e a CONTRATADA devem alinhar o entendimento geral da demanda, os critérios técnicos exigidos, objetivos que deverão ser alcançados e esclarecer possíveis dúvidas.

##### Após a reunião preliminar de alinhamento, a CONTRATADA, deverá realizar especificação técnica preliminar a fim de elaborar a Ordem de Serviço, conforme modelo constante no ANEXO C, com um planejamento do atendimento, no qual deverá conter:

###### Número da ordem de serviço, obtido a partir do número do chamado;

###### Data da abertura;

###### Tipo de Manutenção – adaptativa, evolutiva ou preventiva;

###### Descrição do objeto, serviço ou problema;

###### Metrificação preliminar referente ao serviço solicitado, com indicação dos itens, determinação de quantitativos e complexidades, com base no ANEXO B – Catálogo de Serviços, bem como justificativa e evidências para cada um;

###### As atividades que serão executadas e respectivos produtos que serão gerados e entregues, incluindo os artefatos definidos na MDS-Finep e outros eventualmente não previstos;

###### Proposta de cronograma para a execução da demanda, com a data planejada para início e término do atendimento.

###### Os critérios de validação do serviço pela Finep;

###### Quantidade total de UST’s necessárias para a execução do serviço, Valor total (em Reais) e prazo máximo para entrega, contados a partir da aprovação da Ordem de Serviço;

###### Identificação e assinatura do requisitante e do(s) responsável(eis) pelo acompanhamento.

##### A mensuração de cada ordem de serviço deverá ser realizada pela CONTRATADA em conformidade com o ANEXO B – Catálogo de Serviços, observando os procedimentos a seguir:

###### Decompor o escopo da ordem de serviço em etapas, que poderão ser formadas por diferentes atividades, descritas no Catálogo de Serviços;

###### Verificar a complexidade de cada atividade;

###### Aplicar deflatores, em caso de alteração ou exclusão de funcionalidade relacionada a cada etapa, conforme regras a seguir:

          - Em caso de nova funcionalidade, não será aplicado deflator;

          - Para as demandas alteradas ou excluídas, deve ser aplicado o deflator conforme orientações definidas no catálogo de serviço – aba FATORES, avaliando se a funcionalidade alterada foi desenvolvida ou já mantida ou não pela CONTRATADA em caso de alteração.

          - Para itens cuja descrição envolva explicitamente alteração ou exclusão de objetos, o deflator não se aplica.

###### Somar a quantidade de UST’s necessárias à realização de cada atividade, obtendo a quantidade total de UST’s necessárias à realização da ordem de serviço em questão;

##### Ao concluir o planejamento, a CONTRATADA deverá submeter a Ordem de Serviço à aprovação da Finep;

##### A Ordem de Serviço será validada na Finep pelo Usuário Requisitante (com relação ao atendimento das necessidades e cronograma), pelo Fiscal do Contrato (com relação ao formato e aderência aos instrumentos contratuais) e por Integrante Técnico (com relação à solução oferecida e mensuração realizada).

##### Caso julgue ser necessário algum ajuste, o Fiscal do Contrato solicitará formalmente à CONTRATADA, que deverá promovê-lo na forma apontada, realizando reunião de alinhamento caso necessário;

##### Estando todos de acordo com a versão do documento, será providenciada a aprovação da Ordem de Serviço, com a assinatura do Preposto e do Responsável Técnico, pela CONTRATADA, e; do Usuário Requisitante, do Fiscal e do Integrante Técnico, caso tenha atuado, pela CONTRATANTE.

##### Quando houver necessidade de modificações na execução, decorrentes de alteração de escopo ou de prazo, deve ser realizado processo de Solicitação de Mudança - SM, utilizando o respectivo modelo definido no ANEXO C, aplicando-se as mesmas condições de elaboração de Ordem de Serviço das seções 6.5.2.5 a 6.5.2.10.

###### Quando a alteração de prazo for decorrente de fato gerado pelo fornecedor, não será admitido aumento de custo referente ao atraso para a Finep.

###### A Finep deverá aprovar formalmente a Solicitação de Mudança para que as alterações se concretizem, caso contrário, devem ser mantidas as condições originalmente pactuadas.

###### As atas de todas as reuniões necessárias à solicitação de mudança devem ser providas pela CONTRATADA, com aprovação dos participantes através de assinatura ou confirmação por e-mail.

##### O esforço para realização da reunião preliminar, especificação técnica preliminar, elaboração de Ordem de Serviço ou de Solicitação de Mudança não serão contabilizados no valor final da ordem de serviço, isto é, não será permitido cobrança de UST para estas atividades.

##### Será facultado à Finep escolher quais ordens de serviço serão executadas ou não, e com que prioridade, não cabendo pagamento em caso de ordens de serviço não aprovadas.

##### Considerando a ampla abrangência do escopo do serviço, bem como a dinâmica da evolução da Tecnologia da Informação e dos processos de software da Finep, as atividades não previstas no Catálogo de Serviços poderão ser incluídas, bem como itens já existentes poderão ser alterados, através de comum acordo entre a Finep e a CONTRATADA.

###### Para fins de determinação do esforço em Unidades de Serviço Técnico, convencionou-se a analogia de 1 UST correspondente ao esforço de 1 hora de trabalho de um profissional pleno, com fatores de ajuste quando o profissional necessário para executar a atividade for júnior ou sênior.

###### Para cada item, as seguintes informações devem ser definidas: nome e descrição detalhada do serviço, detalhamento das atividades e dos respectivos entregáveis, qualificação dos profissionais necessários, esforço necessário à execução dos serviços em horas, total de USTs por complexidade, quantitativo e valor estimado para o período de 24 meses;

###### Para os serviços incluídos no catálogo, a soma das estimativas previstas para o período de 24 meses não pode ser superior a 25% do volume total de Unidades de Serviço Técnico inicialmente previstas para o contrato;

###### Não poderão ser incluídos itens no catálogo estranhos ao núcleo do objeto da contratação e;

###### A formalização das inclusões ou alterações deve ser realizada através aditivo contratual.

#### PRAZOS E HORÁRIOS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

##### O prazo para apresentação de minuta de Ordem de Serviço é de até 4 dias úteis após a reunião de alinhamento da demanda ou, na dispensa de realização desta, de 6 dias úteis a partir da abertura do chamado.

##### O prazo real de conclusão do atendimento começará a ser computado após a aprovação da Orcem de Serviço, incluído no prazo de atendimento o intervalo decorrido entre a autorização para execução do serviço e o início efetivo do atendimento.

#### FORMA DE EXECUÇÃO E INSPEÇÃO DOS SERVIÇOS

##### Na execução dos serviços de MANUTENÇÃO ADAPTATIVA, EVOLUTIVA e PREVENTIVA deverão ser executadas, no mínimo, as seguintes atividades:

###### Elaboração de Especificação Funcional, incluindo requisitos, regras de negócio, revisão do processo e definição de cenários de teste, caso não tenha sido realizada pela equipe interna de TI e figure formalmente como atividade a ser executada na demanda;

###### Elaboração de Especificação Técnica, a partir da Especificação Funcional e eventual levantamento preliminar para detalhamento da arquitetura e solução técnica;

###### Desenvolvimento da solução, através das ações de parametrização, customização, execução de scripts ou outras que se façam necessárias para atendimento da especificação técnica;

###### Atualização de manuais de usuário e de administrador, bem como da documentação técnica, sempre que a demanda afetar, remover ou criar funcionalidades ou processos;

###### Gerir perfis de acesso, caso necessário;

###### Realização de testes, incluindo:

          - Criação de roteiros de teste e massa de testes;

          - Execução de testes unitários e funcionais, bem como demais testes eventualmente necessários, com produção de evidências de teste, garantindo que a melhoria preservou o funcionamento da aplicação sem alterar demais regras de negócio já validadas pela Finep e em operação;

###### Atualizar manuais de usuário e de administrador, bem como documentação técnica prevista na MDS-Finep, sempre que a demanda afetar, remover ou criar funcionalidades ou processos;

###### Implantação da solução em homologação, seguindo processo de Gestão de Mudança definido;

###### Execução de checklist para liberação da solução para homologação, pela equipe interna de TI;

          - Caso sejam encontradas não conformidades técnicas ou defeitos graves que impeçam a homologação do software por parte dos Usuários Requisitantes, a entrega será rejeitada, para que a CONTRATADA realize os ajustes necessários.

###### Realização de homologação pelo Usuário Requisitante, com registro das evidências de teste;

          - Em caso de erros encontrados durante a homologação, a CONTRATADA deve realizar a correção e realização de novos testes, permitindo então que o Usuário Requisitante retome a homologação.

###### Realização, pela CONTRATADA, das rotinas de governança, conforme definido na MDS-Finep;

###### Elaborar ou atualizar material e realizar treinamento para usuários, sempre que demandado pela Finep;

###### Implantação da solução em produção, seguindo processo de Gestão de Mudança definido, incluindo Concessão de acessos a usuários mediante perfis definidos, caso necessário.

###### Se houver necessidade e a critério da Finep, revisão da mensuração do esforço pela CONTRATADA, determinando um quantitativo de Unidades de Serviço Técnico, com base nos itens e complexidades definidas no catálogo de serviço.

          - Neste cenário, a CONTRATADA também deve participar de reunião de alinhamento da mensuração do esforço para atendimento da demanda, com Fiscal do Contrato e Integrante Técnico, e; apresentar mensuração ajustada a partir dos entendimentos da reunião de alinhamento;

          - Em caso de impasse, cabe à Finep a decisão final sobre as questões nas quais não há consenso, considerando preferencialmente o embasamento do parecer do Integrante Técnico.

###### Após aplicação da solução em produção, será emitido um Termo de Recebimento Provisório - TREP, para que o Usuário requisitante possa verificar se a funcionalidade não apresenta erros.

###### Em até 5 dias úteis a partir da emissão do Termo de Recebimento Provisório – TREP e sem a existências de erros na solução, será emitido Termo de Recebimento Definitivo – TRED.

##### Em caso de atualização de ambientes para as versões mais recentes disponibilizadas pelos fabricantes, devem ser observadas as respectivas matrizes de compatibilidade dos produtos e definidos estratégia e escopo de aplicação com base na identificação dos impactos relacionados a sua instalação, com vistas a garantir que atualização da versão preservou o funcionamento da aplicação sem alterar regras de negócio já validadas pela Finep e em operação.

##### Quando da realização de treinamentos:

###### A CONTRATADA será responsável pela preparação dos ambientes tecnológicos necessários à realização da capacitação, estando tal serviço contemplado no esforço definido no catálogo de serviços

###### Compete à Finep a disponibilização da infraestrutura necessária para viabilizar a capacitação.

###### Após a execução do treinamento, a critério da Finep, será aplicado uma prova aos usuários, a fim de testar a efetividade do curso fornecido pela CONTRATADA. Caso seja constatado a não efetividade, a CONTRATADA deverá se comprometer a realizar uma vez mais o treinamento, sem custo adicional à Finep, limitando-o aos usuários que atingirem um percentual de aproveitamento mínimo de 50% e presença mínima de 70%, não havendo inclusão de novos usuários nesta repetição do treinamento.

##### As seguintes condições se aplicam para demandas do subitem A3:

###### A CONTRATADA deverá atender todos as Ordens de Serviço aprovadas e priorizadas, produzindo todos os artefatos previstos na Metodologia de Desenvolvimento de Software da Finep – MDS, e; registrando todos os eventos, reuniões e informações relevantes que julgar pertinentes ou solicitadas pela Finep.

          - Caso o atendimento de uma Ordem de Serviço (OS) já aprovada não tenha sido iniciado, está poderá ser cancelada pela Finep com a devida justificativa sem cobrança de qualquer valor.

###### Em caso de cancelamento de uma Ordem de Serviço (OS) antes de sua conclusão, serão pagos os serviços realizados até o momento do cancelamento, considerando o quantitativo efetivamente mensurado.

###### A critério da Finep, parte das atividades para o atendimento da demanda podem ser realizadas por sua equipe interna, não cabendo remuneração pelo esforço correspondente à CONTRATADA.

#### GARANTIA TÉCNICA

##### Todos os produtos e serviços entregues terão um período de garantia de 60 (sessenta) dias a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, durante o qual defeitos e falhas ocorridos referentes à demanda deverão ser sanados sem ônus para a Finep.

###### Nos casos de demandas onde for solicitada operação assistida, o período de garantia terá início após sua realização.

###### A resolução de defeitos e falhas deve ser demandada como chamado de garantia técnica na Ferramenta de Abertura e Tratamento de Chamados, se aplicando as condições de execução referentes ao subitem A2, dispostas na seção 6.4, mas não cabendo remuneração adicional.

#### CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

##### O aceite requer que 100% do estabelecido na Ordem de Serviço seja atendido, com a devida validação dos usuários, e; que seja realizada promoção da funcionalidade para o ambiente de produção, salvo em demandas excepcionais onde não houver entrega efetiva de software, com a devida fundamentação técnica e comprovação de entrega efetiva de resultado para a Finep.

##### A CONTRATADA deverá encaminhar para a Finep os artefatos definidos na MDS-Finep como obrigatórios, bem como os opcionais indicados pela Finep para a demanda;

##### Com base nas informações enviadas, será emitido Termos de Recebimento Provisório, e; após a validação dos produtos, o Termo de Recebimento Definitivo.

##### Os produtos e serviços só serão considerados aceitos após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo (TRED) pela Finep.

###### A emissão do TRED depende da avaliação da entrega por requisitantes e/ou TI da Finep, eventualmente com suporte técnico de terceiros por ela designados, e deve ocorrer em até 10 dias úteis a partir da emissão do Termo de Recebimento Provisório (TREP), podendo ser prorrogado em caso de demandas cuja validação demande períodos específicos para o negócio, como eventos de periodicidade anual, ou mediante acordo entre FINEP e CONTRATADA.

##### Defeitos e não conformidades implicam rejeição dos serviços e devem ser corrigidos imediatamente.

#### INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

##### Para aplicação do IMR, serão considerados os indicadores mínimos de desempenho apresentados a seguir.

##### Indicador de atraso na Entrega de OS

| IAOS – INDICADOR DE ATRASO DE ENTREGA DE OS |
| --- |
| Tópico | Descrição |
| Finalidade | Medir o tempo de atraso na entrega dos produtos e serviços constantes na Ordem de Serviço entregues injustificadamente fora do prazo acordado entre contratante e contratada. |
| Meta a cumprir | IAOS < = 10% | A meta definida visa garantir a entrega dos produtos e serviços constantes nas Ordens de Serviço dentro do prazo previsto. |
| Instrumento de medição | Através das ferramentas disponíveis para a gestão de demandas, por controle próprio da Contratante e lista de Termos de Recebimento Provisório e Definitivo emitidos. |
| Forma de acompanhamento | A avaliação será feita com base no prazo estimado para entrega previsto na Ordem de Serviço; na data de entrega registrada no Termo de Recebimento Definitivo; |
| Periodicidade | Para cada Ordem de Serviço encerrada, após emissão do Termo de Recebimento Definitivo. Por liberalidade da Finep, no caso de uma Ordem de Serviço contar com duas entregas e pagamentos distintos, deve ser apurado previamente ao pagamento de cada aceite. |
| Mecanismo de Cálculo (métrica) | IAOS = TEX – TP TP Onde: IAOS – Indicador de Atraso de Entrega da OS; TEX – Tempo de Execução – corresponde ao período de execução da OS, da sua data de início até a data de entrega dos produtos da OS, em dias. A data de início será aquela constante na OS; caso não esteja explícita, será o primeiro dia útil após a emissão da OS. A data de entrega da OS deverá ser aquela reconhecida pelo fiscal técnico, conforme critérios constantes no Termo de Referência. Para os casos em que o fiscal técnico rejeita a entrega, o prazo de execução da OS continua a correr, findando-se apenas quanto a Contratada entrega os produtos da OS e haja aceitação por parte do fiscal técnico; TP – Tempo Previsto para a execução da OS – constante na OS, em dias. |
| Observações | Obs1: Serão utilizados apenas dias úteis na medição. Obs2: Os dias com expediente parcial no órgão/entidade serão considerados como dias úteis no cômputo do indicador. Obs3: Não se aplicará este indicador para as Ordens de Serviço com execução interrompida ou cancelada por solicitação da CONTRATANTE. Obs4: Em casos de alterações de cronograma validadas pela Finep ou em decorrência de atrasos motivados pela Finep, deve ser considerado o novo prazo acordado. |
| Início de Vigência | Após o período de ambientação, a partir da emissão da segunda OS. |
| Faixas de ajuste no pagamento e Sanções | Para valores do indicador IAOS: < 10% – Pagamento integral da OS; >= 10% e <= 40% - Glosa de 2% sobre o valor total da OS; > 40 e <= 70% - Glosa de 4% sobre o valor total da OS; > 70% - Glosa de 8% sobre o valor total da OS, e em caso de reincidência multa de até 1% do valor global do subitem. |

##### Indicador de Defeitos do Produto

| IDP – INDICADOR DE DEFEITOS DE PRODUTO |
| --- |
| Tópico | Descrição |
| Finalidade | Medir a qualidade com base na quantidade de problemas encontrados no produto entregue. |
| Meta a cumprir | IDP ( TUST 0,30 | A meta definida visa garantir a entrega de produtos sem defeitos. |
| Instrumento de medição | Quantificação de erros verificados na entrega de cada Ordem de Serviço frente ao quantitativo de USTs. |
| Forma de acompanhamento | Por Ordem de Serviço, após emissão do TRED, com consolidação do quantitativo dos defeitos encontrados e do valor final da demanda. |
| Periodicidade | Para cada Ordem de Serviço encerrada, após emissão do Termo de Recebimento Definitivo. Por liberalidade da Finep, no caso de uma Ordem de Serviço contar com duas entregas e pagamentos distintos, deve ser apurado previamente ao pagamento de cada aceite. |
| Mecanismo de Cálculo (métrica) | Meta: ( TUST 0,30 IDP Razoável: > TUST 0,30 e ( TUST 0,49 IDP Indesejável: > TUST 0,49 e ( TUST 0,65 IDP Inaceitável: > TUST 0,65 Onde: IDP – Indicador de Defeitos do Produto; TUST – Total de USTs mensurados para a demanda. |
| Início de Vigência | Após o período de ambientação, a partir da emissão da segunda OS. |
| Faixas de ajuste no pagamento e Sanções | Para valores do indicador IDP: Dentro da meta – Pagamento integral da OS; IDP razoável – Glosa de 2% sobre o valor da OS; IDP indesejável – Glosa de 4% sobre o valor da OS; IDP inaceitável – Será aplicada Glosa de 8% sobre o valor da OS, e; em caso de reincidência da faixa em outra demanda, multa de até 1% do valor global do subitem. |

#### PAGAMENTO

##### A realização do serviço é remunerada através de atendimento de ordens de serviço, com dimensionamento realizado com base no catálogo de serviços utilizando a métrica de Unidade de Serviço Técnico (UST).

##### O serviço correspondente ao subitem A3 será remunerado quando da realização do serviço efetivamente prestado, com base na mensuração de esforço utilizando o catálogo de serviços e após emissão do Termo de Recebimento Definitivo, com resultado efetivo para a Finep.

##### O valor de cada ordem de serviço será calculado pela multiplicação do valor unitário da UST pela quantidade total de UST’s necessárias para a execução da demanda.

##### Excepcionalmente em casos de demandas de maior complexidade e tempo de execução, mediante aprovação prévia da Finep, poderá ser definido plano de execução aprovado pelas partes com definição de fases e marcos associados, com abertura de ordem de serviço específica para cada fase, e pagamento realizado mediante atesto e recebimento definitivo.

###### Neste cenário, cada ordem de serviço deve ser desmembrada de modo que contemple entregas com resultados efetivos para a Finep, não sendo aceita remuneração parcial sem resultado efetivo.

### PROCEDIMENTOS DE FINALIZAÇÃO DO CONTRATO

#### O Período de Transição representa os últimos 6 (seis) meses anteriores ao término do contrato, quando não for de interesse das partes ou não for possível a prorrogação do contrato.

##### Durante este período, compete à CONTRATADA:

###### No sexto último mês, atualizar e consolidar documentação técnica do ERP, base de conhecimento e rotinas de governança, e; auxiliar em dúvidas da equipe interna ou dos novos fornecedores contratados acerca dos procedimentos, acessos e ações de governança;

###### No quinto, quarto, terceiro e segundo últimos meses, realizar a operação sob acompanhamento da equipe interna de TI ou dos novos fornecedores, atualizando documentação, base de conhecimento e rotinas de governança;

###### No último mês, acompanhar e orientar as atividades executadas pela equipe interna de TI ou novo fornecedor, mantendo a responsabilidade pela operação até o encerramento contratual.

##### Ao menos 30% dos profissionais que participarem da equipe da CONTRATADA no Período de Transição devem obrigatoriamente ter atuado na Execução Contratual antes do início da transição, sob pena de aplicação da sanção de multa, conforme seção 6.6.5.1.

###### O percentual se aplica par cada um dos perfis profissionais e para todos os módulos do ERP, garantindo uma transição adequada;

###### O percentual definido para quantidade de profissionais deve ser sempre arredondado para o valor inteiro imediatamente superior.

#### Durante o Período de Transição as equipes da CONTRATADA prestarão os serviços previstos neste Termo de Referência dentro dos prazos de atendimento e dos indicadores de qualidade que compõem o Instrumento de Medição de Resultado (IMR).

#### O contrato será encerrado quando concluída a transição e as demandas a serem ATENDIDAS, incluindo período excepcional de garantia técnica de 10 dias úteis, independente do subitem.

#### Por ocasião do encerramento, todas os acessos da CONTRATADA serão bloqueados.

#### Uma vez concluído o contrato, todos os produtos técnicos decorrentes da execução contratual devem ser repassados à Finep, não cabendo ao fornecedor utilizá-los para fins de atendimento a outros clientes.

##### Todas os dados classificados como pessoais na documentação que porventura permanecerem em posse da CONTRATADA após o encerramento contratual devem sofrer anonimização, salvo motivação baseada em legislação específica que o impeça.

#### Não caberá remuneração pelas atividades de transferência de conhecimento, visto que configuram apenas preparação para encerramento contratual, estando seu custo embutido no das atividades ao longo da execução.

## SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PROCEDIMENTOS PARA RETENÇÃO OU GLOSA NO PAGAMENTO

### A Finep poderá aplicar sanções administrativas à CONTRATADA, nos termos dos artigos 83 e 84 da Lei nº 13303/16.

#### A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

#### À exceção dos casos de glosa, a aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto em lei;

### A inexecução parcial ou total das condições pactuadas e o atraso na entrega do serviço sujeitarão a aplicação das seguintes penalidades:

#### Glosa;

#### Advertência, nos casos de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

#### Multa, por ocorrência que acarrete prejuízos significativos ao objeto, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do contrato.

#### Atingido o limite de 10% (dez por cento) do valor total do contrato na aplicação de multas, poderão ser tomadas ações administrativas com vistas à rescisão do contrato, por grave inobservância às condições contratuais, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas em lei.

### Tabela de sanções e glosas

| Id | Ocorrência | Glosa / Sanção |
| --- | --- | --- |
| 1 | Não comparecer injustificadamente à Reunião Inicial. | Advertência. Em caso de reincidência, multa de 1% sobre o valor total do Contrato. |
| 2 | Não manter equipe que atua no projeto no período de transição contratual | Advertência. |
| 3 | Quando convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manter a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. | A Contratada será declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública, e; multa de 5% sobre o valor do contrato. |
| 4 | Ter praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. | A Contratada será declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública. |
| 5 | Não executar total ou parcialmente os serviços previstos no objeto da contratação. | Aplicação do Instrumento de Medição de Resultado em função do subitem, e; aplicação de sanções definidas na seção 7.1. |
| 6 | Incidente não atendido tempestivamente, causando prejuízos financeiros, administrativos ou de imagem à Finep | Aplicação do Instrumento de Medição de Resultado em função do subitem, e; aplicação de sanções definidas na seção 7.1. |
| 7 | Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços solicitados, por até 30 dias, sem comunicação formal ao Fiscal do Contrato. | Multa de 5% sobre o valor total do contrato. Em caso de reincidência, a Contratada será declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública, sem prejuízo da rescisão contratual, e; multa de 5% sobre o valor total do contrato. |
| 8 | Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços solicitados, por mais de 30 (trinta) dias, sem comunicação formal ao gestor do contrato. | A Contratada será declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública, sem prejuízo da rescisão contratual, e; multa de 5% sobre o valor total do contrato. |
| 9 | Não prestar os esclarecimentos referentes à execução dos serviços no prazo máximo de 72 horas, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidos. | Multa de 0,25% sobre o valor total do contrato por dia útil de atraso em prestar as informações por escrito, ou por outro meio quando autorizado pela Contratante, até o limite de 10 dias úteis. |
|  |  | Após o limite de 10 dias úteis, multa de 2,5% sobre valor total do contrato, além da aplicável nos primeiros 10 dias úteis. |
| 10 | Provocar intencionalmente a indisponibilidade da prestação dos serviços dos ativos de TI relacionados ao ERP (servidores, sistemas operacionais, recursos de rede, servidores de aplicação, softwares, sistemas gerenciadores de banco de dados, programas, relatórios, consultas etc.). | A Contratada impedida de contratar com a Finep, sem prejuízo da rescisão contratual, e; multa de 2% sobre o valor total do contrato. |
| 11 | Permitir intencionalmente o funcionamento dos sistemas de modo adverso ao especificado e às cláusulas contratuais, provocando prejuízo aos usuários dos serviços. | A Contratada impedida de contratar com a Finep, sem prejuízo da rescisão contratual, e; multa de 5% sobre o valor total do contrato. |
| 12 | Comprometer intencionalmente a integridade, disponibilidade ou confiabilidade e autenticidade das bases de dados dos sistemas. | A Contratada impedida de contratar com a Finep, sem prejuízo da rescisão contratual; multa de 5% sobre o valor total do contrato, e; aplicação das demais penalidades previstas na legislação relacionada ao incidente. |
| 13 | Realizar tratativa de qualquer espécie junto a outro fornecedor sem participação do Fiscal ou Gestor do contrato, combinando previamente valores de demandas ou resultado de avaliação de qualidade | A Contratada impedida de contratar com a Finep, sem prejuízo às penalidades decorrentes da inexecução total ou parcial do contrato e demais penalidades previstas na lei. |
| 14 | Em caso de não cumprimento das condições estabelecidas no Termo de Confidencialidade, e/ou de quebra da guarda e sigilo, aludidos, ou de utilização dos dados fornecidos pela Finep, para outros fins de qualquer natureza ou espécie, que não os expressamente autorizados e para uso exclusivo dos serviços prestados | A Contratada impedida de contratar com a Finep, sem prejuízo da rescisão contratual; responsabilização civil, criminal e administrativamente pelo fato; multa de 5% sobre o valor total do contrato, e; ressarcimento à Finep de eventual multa aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. |
| 15 | Não cumprir qualquer outra obrigação contratual não citada nesta tabela. | Advertência. Em caso de reincidência ou configurado prejuízo aos resultados pretendidos com a contratação, aplica-se multa de 1% do valor total do Contrato. (conforme arts. 83 e 84 da Lei n. 13.303/16) |

## VIGÊNCIA DO CONTRATO

### A vigência do Contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 13.303/2016.

### As eventuais prorrogações poderão abranger a totalidade de subitens ou apenas parte deles, a critério da Finep.

## GARANTIA

### A CONTRATADA deverá apresentar garantia no valor de 5% do valor global do contrato no prazo de 10 dias a contar da assinatura do contrato, que poderá ser utilizada em caso de aplicação de sanções à CONTRATADA por não atendimento das condições contratuais.

### No caso da aplicação de reajustes, deve ser apresentada complementação na garantia apresentada e renovação pelo novo período contratado.

### Em caso de utilização do valor da garantia, a CONTRATADA deve complementar a apresentação da garantia.

### Findo o contrato e verificado o cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais, a CONTRATANTE devolverá a garantia apresentada.

## REAJUSTE DE PREÇOS

### A CONTRATADA poderá requerer a aplicação de reajuste contratual, tomando por base o Índice de Custo da Tecnologia da Informação (ICTI) / IPEA acumulado dos 12 meses anteriores, tomando por base a data de apresentação da proposta de preços.

### Em caso de descontinuidade do índice será adotado o que vier a substituir ou outro, definido em comum acordo entre as partes.

## CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

### MODALIDADE DE LICITAÇÃO, SUBCONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

#### A presente contratação será realizada na modalidade Pregão Eletrônico, com menor preço global.

#### A CONTRATADA deverá ser capaz de executar todo o conjunto de serviços que compõe o objeto, não sendo aceita a formação de consórcio ou cooperativas para a execução do objeto deste certame.

##### Já existem diversos fornecedores no mercado aptos a realizar os serviços que compõem o objeto, alguns inclusive indicados pelo próprio fabricante da solução, de modo que tal exigência não configura restrição ou redução de participantes.

##### A natureza dos serviços e da arquitetura da solução exige rotinas de gestão de configuração e mudanças integrada, cuja execução por diversas empresas dificulta a operação e apresenta riscos à continuidade da operação.

#### A subcontratação dos serviços por parte da CONTRATADA será permitida apenas em situações excepcionais e exclusivamente para resolver uma necessidade específica no âmbito dos serviços do subitem A3 - MANUTENÇÃO ADAPTATIVA, EVOLUTIVA e PREVENTIVA, que demande um conhecimento muito especializado, restrito a poucos profissionais ou empresas no mercado brasileiro, e em que seja comprovada a impossibilidade da CONTRATADA cumprir tempestivamente com suas obrigações contratuais apenas com a sua equipe própria de profissionais.

##### A CONTRATADA deverá solicitar a autorização prévia da Finep, devidamente justificada, para efetuar tal subcontratação, exclusivamente para o atendimento da necessidade específica verificada durante a execução dos serviços.

##### A contratação, se permitida, não poderá exceder o período de 360 dias e o valor total a ser remunerado não poderá exceder o montante de 10% do valor total do subitem.

##### A empresa subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, as exigências impostas ao licitante vencedor no tocante à qualificação técnica, modelos de execução e gestão do contrato, devendo assinar Termo de Confidencialidade, conforme modelo constante no ANEXO I, bem como seus empregados que atuarem no serviço assinarem Termo de Ciência, conforme modelo constante no ANEXO J.

##### È vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado do procedimento licitatório do qual se originou a contratação e/ou direta oi indiretamente, da elaboração de projeto básico ou executivo.

##### A subcontratação de serviços específicos a outra sociedade, empresário ou profissional autônomo não transferirá a esta a responsabilidade pela execução dos referidos serviços. A responsabilidade integral pelos serviços objeto desta licitação permanece com a CONTRATADA, independentemente da realização de subcontratação de parcela do serviço.

### VISTORIA TÉCNICA

#### Com o objetivo de assegurar que os LICITANTES tenham conhecimento das características e condições dos locais onde serão executados os serviços descritos neste Termo de Referência, os mesmos poderão realizar vistoria técnica, cuja realização é facultativa.

#### A vistoria deverá ser agendada com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis de sua realização, pelo e-mail cp_sisati@finep.gov.br, e poderá ser realizada até o dia útil anterior à realização da sessão. A visita poderá ocorrer no período entre segunda a sexta-feira, entre 9h e 18h.

#### A vistoria técnica será realizada nas dependências da Finep no município do Rio de Janeiro em endereço a ser confirmado quando do agendamento da vistoria.

##### Em função da pandemia, alternativamente poderá ser realizada reunião por videoconferência, em link a ser disponibilizado pela Finep quando da realização do agendamento.

#### Para a vistoria a LICITANTE, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

#### Durante a vistoria os interessados serão acompanhados por empregado designado pela Finep.

#### Os custos das visitas aos locais de serviço correrão por conta exclusiva dos interessados.

#### Não será permitida a realização de vistoria para diferentes empresas por um mesmo representante.

#### Os interessados, após a vistoria, deverão preencher e assinar eletronicamente a Declaração de Vistoria Técnica, sendo enviada cópia ao e-mail informado no agendamento.

#### Caso a LICITANTE escolha realizar a vistoria técnica, deverá incluir na documentação da fase de habilitação, uma das vias da Declaração de Vistoria Técnica.

#### A LICITANTE que optar pela não realização de Vistoria, deverá emitir declaração aceitando todas as condições existentes nos locais da prestação dos serviços, não podendo posteriormente alegar qualquer tipo de desconhecimento como justificativa para inexecução ou execução irregular do serviço a ser prestado e oneração extra além do estabelecido no valor global do Contrato.

### CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA HABILITAÇÃO

#### A documentação a seguir deve ser apresentada para fins de habilitação das LICITANTES durante o processo de seleção:

##### Atestado (s) de Capacidade Técnica fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, doravante denominada DECLARANTE, atestando que contratou com a LICITANTE a execução de serviços similares, compatíveis com o OBJETO, e que estes foram realizados de forma satisfatória.

###### Para fins de comprovação de qualificação técnica dos subitens, deverá ser comprovada experiência em cada uma das seguintes soluções mais relevantes que compõem o ERP da Finep, a saber:

          - Peoplesoft HCM 9.2;

          - Peoplesoft FSCM 9.1;

          - Hyperion versão 11.1.2 ou superior;

          - Mastersaf OneSource, R167 ou superior;

          - Mastersaf DW 237 ou superior;

          - Integrações entre aplicações do ERP através de:

            - ODI Studio v. 11.1 ou superior;

            - Integrações nativas Peoplesoft;

            - Integrações nativas Thomson Reuters (Mastersaf);

            - Integrações via ODBC ou DbLink ou Webservices (REST/SOAP);

###### Os atestados deverão ser decorrentes de prestação de serviços comprovando experiênciade atendimento nas soluções, tecnologias e subsistemas supracitados que somadas resultem em, pelo menos, 50% do quantitativo estimado para o subitem A2 e pelo menos 50% do quantitativo estimado para o subitem A3. Para o subitem A1, a LICITANTE deverá comprovar o atendimento de pelo menos 50% do quantitativo estimado. Os quantitativos para os subitens A1, A2 e A3 estão especificados na seção 2.1.1.

          - Visando ampliar a concorrência, será aceita a comprovação de experiência independente da métrica adotada, desde que comprovada a equivalência da prestação dos serviços condizentes com o especificado nas seções 4- e 6-, aplicando-se as condições de analogia de métrica:

            - A experiência do subitem A1 pode ser comprovada através da prestação de serviços mensais de infraestrutura compatíveis com o especificado na seção 2.2.1.

            - A experiência do subitem A2 deve ser comprovada conforme condição de equivalência para hora adotada no instrumento contratual da DECLARANTE ou utilizando a analogia de 1 unidade de medida (UST, homem/hora, etc.) = 1 hora e 1 chamado = 6 horas.

            - A experiência do subitem A3 deve ser comprovada pela execução de serviços em métrica específica (UST, Homem/Hora, etc), conforme condição de equivalência para hora adotada no instrumento contratual da DECLARANTE ou utilizando a analogia de 1 unidade de medida (UST, homem/hora, etc.) = 1 hora.

###### Apenas será admitido atestado onde a LICITANTE tenha sido a sociedade responsável pela prestação dos serviços similares, compatíveis com o OBJETO e esteja representada pela sede, filial ou por empresa de mesmo grupo econômico desde que a experiência apresentada tenha sido adquirida após a sua inclusão no grupo;

###### Cada atestado deverá conter:

          - Nome, endereço eletrônico e telefone do(s) contato(s), ou outra forma que permita a Finep estabelecer contato com a empresa atestadora, se necessário;

          - Discriminação do serviço prestado, detalhando: o produto/ módulo/ função e respectiva versão; quantitativo de usuários que utilizam a solução, bem como demais detalhes que permitam a sua perfeita identificação, devendo ser, necessariamente, compatível com os ambientes e aplicações desta licitação.

## APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

### Conforme regramento constante no Regulamento de Compras, Contratações e Contratos Administrativos da Finep, este Termo de Referência foi elaborado pelo Responsável Técnico formalmente designado abaixo e aprovado pelo gestor da Unidade Requisitante.

### Adicionalmente, conforme o §6º do art. 12 da INSTRUÇÃO NORMATIVA SGD/ME Nº 1, DE 4 DE ABRIL DE 2019, o Termo de Referência ou Projeto Básico será assinado ainda pela autoridade máxima da Área de TIC e aprovado pela autoridade competente.

## DEFINIÇÕES

### CHAMADO: instrumento para registro de demandas junto ao fornecedor, também conhecida no mercado como ticket. Um CHAMADO é aberto para resolver um incidente / problema, dúvida ou requisição e deve ser atendido conforme condições descritas nas Especificações Técnicas.

### CONFIGURAÇÃO: combinação específica de características possíveis do sistema, tais como, idioma, banco de dados, release do produto e sistema operacional.

### CUSTOMIZAÇÃO: ato de transformar, personalizar determinado sistema aos parâmetros estabelecidos pela empresa, utilizando cálculos, fórmulas, metodologia e software especificamente desenvolvidos para atender uma demanda.

### DIAS ÚTEIS: período entre segundas e sextas-Feiras, exceto feriados nacionais, feriados da Cidade do Rio de Janeiro, feriados da Cidade da sede da CONTRATADA ou outras datas definidas pela Finep onde não houver expediente.

### EQUIPE INTERNA DE TI: pessoal integrante do quadro de funcionários da Finep que atua nas atividades relacionadas à Tecnologia da Informação, incluindo Cargos em Comissão e Funções Gratificadas, conforme Planos de Cargos vigente.

### EQUIPE DE TRATAMENTO E RESPOSTA A INCIDENTES EM REDES COMPUTACIONAIS – ETIR:- grupo de pessoas com a responsabilidade de receber, analisar e responder às notificações e atividades relacionadas a incidentes de segurança em redes de computadores.

### ERRO: ação realizada em determinado ITEM de CONFIGURAÇÃO que produz valor ou comportamento distinto do esperado.

### EVENTO: mudança de estado significativa para a gestão de um serviço de TI ou outro item de configuração.

### FALHA: É um comportamento inesperado do software. Uma falha pode ter sido causada por diversos erros, mas alguns erros podem nunca causar uma falha.

### FRANQUIA DE CHAMADOS: também conhecida no mercado como baseline, é definida no presente TR por uma volume de trabalho estimado em que a CONTRATADA deve atuar, de modo a atender e resolver uma dada quantidade de CHAMADOS mensalmente, de acordo com os prazos e indicadores de qualidade definidos e que compõem o INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO.

### IMPLANTAÇÃO: conjunto de atividades, que podem ocorrer nas diversas trilhas de ambiente (desenvolvimento, homologação, produção, manutenção) para promoção de funcionalidades (decorrentes de novos requisitos ou de manutenções) entre os ambientes, conforme processo de Gestão de Mudanças definido.

### INCIDENTE: Qualquer acontecimento que ocorre com algum ITEM DE CONFIGURAÇÃO que tenha ligação com um serviço do ERP e que resulte em FALHA, causando assim a redução na qualidade da solução de TI ou até mesmo a interrupção da solução como um todo.

### INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR): mecanismo que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento.

### INTEGRANTE TÉCNICO: membro da EQUIPE INTERNA DE TI ou fornecedor contratado pela Finep para apoiar nas questões técnicas relacionadas à execução de demandas, incluindo verificação técnica de documentação e soluções desenvolvidas, garantia e controle de qualidade e mensuração de demandas com base no catálogo de serviços.

### ITEM DE CONFIGURAÇÃO: qualquer componente que necessita ser configurado com o objetivo de se entregar um serviço de TI, sendo considerados para o presente documento, no mínimo, servidores físicos e virtuais, bem como respectivos recursos; servidores de aplicação e aplicações; conjunto de customizações e parametrizações realizadas, e; documentação técnica da solução.

### MANUTENÇÃO ADAPTATIVA: Adaptação no software para acomodar as constantes mudanças ocorridas em seu ambiente externo – tais como regras de negócio, constituição e leis que impactem processos de negócio e funções do sistema, assim como revisão de customizações e parametrizações das soluções em função de atualizações dos softwares disponibilizados pelos fabricantes.

### MANUTENÇÃO CORRETIVA: Correção de erros no software que não foram identificados nas fases de teste e homologação ou ainda erros cometidos do usuário na operação da solução, podendo ser solucionado através de reparos rápidos para incidentes simples, ou; através de adoção de solução de contorno até que a solução definitiva seja providenciada para incidentes de maior complexidade.

### MANUTENÇÃO EVOLUTIVA (ou PERFECTIVA): Modificações não previstas na especificação funcional original do software, tendo por objetivo melhorar a qualidade do software - acrescentando novas funcionalidades, melhorando seu desempenho, ou até mesmo modificando seu código-fonte buscando obter melhor legibilidade ou adequação a alguns paradigmas de programação.

### MANUTENÇÃO PREVENTIVA (ou REENGENHARIA): Alterações no software buscando melhorar a confiabilidade, segurança ou oferecer uma estrutura melhor para futuras manutenções, a partir observação ou avaliação realizada pela CONTRATADA, pela equipe de TI da Finep ou de terceiros sobre possível erro no software, de modo que o tratamento seja dado antes que um problema venha a ocorrer.

### OPERAÇÃO ASSISTIDA: conjunto de atividades de suporte, executadas pela equipe da CONTRATADA com acompanhamento da Finep, necessárias para a operacionalidade dos produtos, minimizando o risco na implantação de novas soluções ou proporcionando as condições ideais de utilização da solução em períodos críticos para o negócio, auxiliando ainda na transferência de conhecimento.

### RESOLUÇÃO: Ação tomada para consertar o problema que foi responsável por um ou mais INCIDENTES.

### SOLUÇÃO DE CONTORNO: Redução ou eliminação de impacto de um incidente para o qual ainda não há uma solução definitiva.

### SOLUÇÃO DEFINITIVA: Ver RESOLUÇÃO.

### SUPORTE ÀS FUNCIONALIDADES CORE: suporte provido pelo fabricante da solução ou por fornecedores alternativos para funcionalidades nativas da solução, para as quais a CONTRATADA para o presente objeto não é capaz de atuar.

### PARAMETRIZAÇÃO: É a ação de estabelecer parâmetros de processamento do ERP.

### PROBLEMA: Causa raiz de um ou mais incidentes.

### REQUISIÇÃO: Solicitação para a criação de um recurso ou desenvolvimento de uma nova ferramenta de trabalho.

### UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO: métrica de tamanho utilizada para medir objetivamente os produtos demandados em Ordens de Serviço.

## LISTA DE ANEXOS

| ANEXO | NOME |
| --- | --- |
| A | Descrição do ERP Finep |
| B | Catálogo de Serviços |
| C | Modelo de Documentos para Execução do Subitem A3 – MANUTENÇÃO ADAPTATIVA, EVOLUTIVA E PREVENTIVA |
| D | Metodologia de Desenvolvimento de Software da Finep |
| E | Calendário de Eventos Críticos das unidades de negócio da Finep |
| F | Planilha Modelo para Cálculo de Franquia de Chamados (Subitem A2) |
| G | Backlog de demandas previstas |
| H | Perfis Profissionais Desejáveis para execução das atividades |
| I | Termo de Confidencialidade |
| J | Termo de Ciência |

# ANEXO A – DESCRIÇÃO DO ERP FINEP

## INTRODUÇÃO

As informações estão disponíveis no arquivo Excel anexo “anexoB_CMDB.xlsx”. As informações apresentadas não são exaustivas e servem apenas como referência para orientar e subsidiar a elaboração das propostas dos licitantes.

Link

# ANEXO B – CATÁLOGO DE SERVIÇOS

O catálogo de serviços está disponível em arquivo Excel anexo “anexoE_catalogoServicos_final.xlsx”

Link

# ANEXO C - MODELO DE DOCUMENTOS PARA EXECUÇÃO DO SUBITEM A3 – MANUTENÇÃO     ADAPTATIVA, EVOLUTIVA E PREVENTIVA

## INTRODUÇÃO

### Link

### Os modelos podem ser alterados ao longo da execução contratual, conforme condições de execução previstas neste Termo de Referência.

### Constam a seguir:

##### Modelo de Ordem de Serviço - OS

##### Modelo de Solicitação de Mudança - SM

##### Modelo de Termo de Recebimento Provisório - TREP

##### Modelo de Termo de Recebimento Definitivo - TRED

# ANEXO D – METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DA FINEP

Link

A versão vigente é apresentada a seguir, mas encontra-se em processo de revisão para incorporação das informações relacionadas ao ERP, cuja síntese das alterações é apresentada a seguir:

## 1 Alterações recentes

### Atividades Contínuas de Manutenção de Ambientes (Subitem A1)

#### Artefatos Obrigatórios

##### Relatório de Disponibilidade de Aplicações (informado, no mínimo, uma vez por mês com dados do mês anterior)

##### Registro das informações dos ativos de TI alterados na Base de Dados de Gestão de Configuração – CMDB, incluindo:

###### Informações sobre trilhas de ambientes, servidores, sistemas operacionais, servidores de aplicação, sistemas gerenciadores de bancos de dados e softwares

###### Versão de cada ativo, quando aplicável;

###### Patches aplicados;

###### Customizações e parametrizações realizadas;

### Incidentes e Manutenções Corretivas em ambientes e aplicações (Subitens A1 e A2)

#### Artefatos Obrigatórios

##### Chamado, registrado na Ferramenta de Abertura e Tratamento de Chamados, detalhando informações sobre o problema e suas causas, bem como a indicação das medidas de contorno, das medidas corretivas e dos serviços executados, com a devida justificativa e lastro técnico;

##### Solução de Contorno, incluindo parametrizações

##### Solução Definitiva, incluindo parametrizações, customizações e scripts;

##### Evidências de teste, informadas pela CONTRATADA (quando do atendimento externo) ou pela equipe de TI da Finep (quando do atendimento interno);

##### Evidências de Validação / Homologação, pelo Usuário Requisitante;

##### Registro das informações dos ativos de TI alterados na Base de Dados de Gestão de Configuração – CMDB, incluindo:

###### Informações sobre sistemas gerenciadores de bancos de dados e softwares, quando aplicável

###### Versão de cada ativo, quando aplicável;

###### Patches aplicados, quando aplicável;

###### Customizações e parametrizações realizadas;

##### Inclusão das alterações realizadas nos ativos de TI no repositório de Gestão de Configuração, a ser disponibilizado pela Finep;

##### Registro das informações de Gestão de Mudança;

#### Artefatos Opcionais

##### Medidas de contorno, incluindo scripts e outras medidas adotadas

##### Especificação funcional, quando houver alteração significativa

##### Especificação Técnica, quando houver alteração significativa

##### Roteiro de Teste;

##### Manuais de Usuário, quando houver alteração significativa

##### Perfis de Usuário Atualizados, se houve alteração;

##### Roteiros de Atendimento para inclusão na Base de Conhecimento;

### Manutenções Adaptativas, Evolutivas e Preventivas

#### Artefatos Obrigatórios

##### Especificação funcional

##### Ordem de Serviço

##### Especificação Técnica

##### Manuais de Usuário

##### Perfis de Usuário Atualizados

##### Registro das informações dos ativos de TI alterados na Base de Dados de Gestão de Configuração – CMDB, incluindo:

###### Informações sobre sistemas gerenciadores de bancos de dados e softwares, quando aplicável;

###### Versão de cada ativo, quando aplicável;

###### Patches aplicados, quando aplicável;

###### Customizações e parametrizações realizadas;

##### Inclusão dos artefatos em ferramenta de Gestão de Configuração, a ser disponibilizada pela Finep;

##### Registro das informações de Gestão de Mudança;

#### Artefatos Opcionais

##### Manual de Administrador;

##### Solicitação de Mudança, caso tenha tido alguma alteração no escopo ou no cronograma;

##### Planilha de mensuração da demanda alinhada com a Finep ou com terceiros por ela designado, caso tenha ocorrido revisão na mensuração ao final do atendimento;

##### Ata de reunião de alinhamento;

##### Outros artefatos, como por exemplo: relatórios, documentos, formulários, configurações, funções, interfaces, dentre outros.

### Visão Geral do Processo de Atendimento de Melhorias – Subitem A3

A figura a seguir ilustra o processo de atendimento de manutenções adaptativa, evolutiva e preventiva, no âmbito do subitem A3.

# ANEXO E – CALENDÁRIO DE EVENTOS CRÍTICOS DA FINEP

O calendário está disponível na planilha “periodosCriticos.xlsx”

Link

# ANEXO F – PLANILHA MODELO PARA CÁLCULO DE FRANQUIA DE CHAMADOS (SUBITEM A2)

A planilha está disponível em arquivo XLXS anexo “PlanilhaFranquaChamados.xlsx”

Link

# ANEXO G – BACKLOG DE DEMANDAS PREVISTAS

A planilha está disponível em arquivo XLXS anexo “backlogDemandas.xlsx”

Link

# ANEXO H – PERFIS PROFISSIONAIS DESEJÁVEIS

## 1-Considerações Gerais

### 1.1.A categoria do profissional é uma classificação baseada na experiência individual de cada membro da equipe da CONTRATADA, considerando 3 (três) níveis:

#### JÚNIOR - Experiência comprovada de 1 a 4 (um a quatro) anos em atividades relacionadas ao objeto da contratação;

#### PLENO - Experiência comprovada de 5 a 10 (cinco a dez) anos em atividades relacionadas ao objeto da contratação;

#### SÊNIOR - Experiência comprovada superior a 10 (dez) anos em atividades relacionadas ao objeto da contratação.

## Preposto

### Requisitos Obrigatórios

#### Curso superior completo na área de Administração ou equivalente;

#### Profissional PLENO ou SÊNIOR;

#### Experiência comprovada por, pelo menos, 60 (sessenta) meses no gerenciamento de contratos diversos;

#### Experiência comprovada em, pelo menos, 1 (um) contrato de implantação, suporte ou manutenção de um dos componentes ou Módulos do ERP, do mesmo fabricante, de complexidade e porte similares ao do objeto da contratação.

### Requisitos Desejáveis

#### Habilidades de organização, liderança, iniciativa e independência, capacidade analítica e de julgamento, capacidade para trabalhar em equipes multidisciplinares, além de facilidade para lidar com pessoas.

## Gerente de Projeto

### Requisitos Obrigatórios

#### Curso superior completo na área de Tecnologia da Informação ou curso superior em qualquer área de formação com especialização mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas em área correlata à Tecnologia de Informação, devidamente reconhecido pelo MEC;

#### Profissional PLENO ou SÊNIOR;

#### Experiência comprovada por, pelo menos, 60 (sessenta) meses em gerenciamento de projetos de desenvolvimento e manutenção de soluções de software com equipes com no mínimo 5 (cinco) integrantes técnicos.

#### Certificação PMP (Project Management Professional) válida, sendo desejável conhecer técnicas de gerenciamento ágil;

### Requisitos Desejáveis

#### Experiência com gestão de contratos e de projetos na Administração Pública.

#### Habilidades de organização, liderança, iniciativa e independência, capacidade analítica e de julgamento, capacidade para trabalhar em equipes multidisciplinares, além de facilidade para lidar com pessoas.

## Líder Funcional / Analista de Negócios

### Requisitos Obrigatórios

#### Curso superior completo na área de Tecnologia da Informação ou curso superior em qualquer área de formação com especialização mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas em área correlata à Tecnologia de Informação, devidamente reconhecido pelo MEC (obrigatório para todos os perfis);

#### Profissional PLENO ou SÊNIOR;

#### Experiência comprovada por, pelo menos, 60 (sessenta) meses em levantamento de requisitos, regras de negócio e testes, bem como de produção de documentação relacionada;

#### Certificação acreditada pelo fabricante nos Componentes ou Módulos do ERP em que atuar;

#### Atuação comprovada em, pelo menos, 2 (dois) projetos de implantação, suporte ou manutenção de algum componente ou módulo do ERP equivalente aos utilizados pela Finep (mesmos fabricantes, mesmos módulos/ produtos, com complexidade e porte similares ao do objeto da contratação).

### Requisitos Desejáveis

#### Conhecimento em padrões de projeto e arquitetura de soluções de Tecnologia da Informação (desejável);

#### Conhecimento sobre os diferentes tipos de teste;

#### Experiência na especificação funcional e técnica de demandas similares ao ERP;

#### Experiência na elaboração de roteiros e realização de testes;

#### Experiência em levantamento de requisitos e regras de negócio, bem como de produção de documentação relacionada;

#### Conhecimento em especificação, implantação e consumo de serviços utilizando padrão REST ou equivalente.

## Especialista na Solução / Consultor

### Requisitos Obrigatórios

#### Curso superior completo na área de Tecnologia da Informação ou curso superior em qualquer área de formação com especialização mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas em área correlata à Tecnologia de Informação, devidamente reconhecido pelo MEC (obrigatório para todos os perfis);

#### Profissional PLENO ou SÊNIOR, sendo aceita atuação de profissional JÚNIOR para atividades específicas previstas no catálogo de serviços;

#### Certificação acreditada pelo fabricante nos Componentes ou Módulos do ERP em que atuar;

#### Experiência comprovada por, pelo menos, 12 (doze) meses em atividades de desenvolvimento de componentes ou módulos compatíveis com os do ERP – para os profissionais JÚNIOR – ou 60 (sessenta) meses para profissionais PLENO ou SÊNIOR;

#### Participação em, pelo menos, 1 (um) projeto de implantação, suporte ou manutenção de algum componente ou módulo do ERP equivalentes aos utilizados pela Finep (mesmos fabricantes, mesmos módulos/ produtos, com complexidade e porte similares ao do objeto da contratação).

### Requisitos Desejáveis

#### Conhecimento sobre os diferentes tipos de teste;

#### Experiência na elaboração de roteiros e realização de testes;

#### Conhecimento em levantamento de requisitos e regras de negócio, bem como de produção de documentação relacionada;

#### Conhecimento em padrões de projeto e arquitetura de soluções de Tecnologia da Informação;

#### Conhecimento em especificação, implantação e consumo de serviços utilizando padrão REST ou equivalente.

## Líder de Desenvolvimento / Arquiteto

### Requisitos Obrigatórios

#### Curso superior completo na área de Tecnologia da Informação ou curso superior em qualquer área de formação com especialização mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas em área correlata à Tecnologia de Informação, devidamente reconhecido pelo MEC (obrigatório para todos os perfis);

#### Profissional PLENO ou SÊNIOR;

#### Certificação acreditada pelo fabricante nos Componentes ou Módulos do ERP em que atuar;

#### Experiência comprovada por, pelo menos, 60 (sessenta) meses em coordenação de atividades de desenvolvimento e arquitetura do ERP Oracle;

#### Participação em, pelo menos, 2 (dois) projetos de implantação, suporte ou manutenção de algum componente ou módulo do ERP equivalente aos utilizados pela Finep (mesmos fabricantes, mesmos módulos/ produtos, com complexidade e porte similares ao do objeto da contratação).

### Requisitos Desejáveis

#### Experiência na especificação técnica de demandas similares ao ERP;

#### Conhecimento sobre os diferentes tipos de teste;

#### Experiência na elaboração de roteiros e realização de testes;

#### Experiência em levantamento de requisitos e regras de negócio, bem como de produção de documentação relacionada;

#### Conhecimento em padrões de projeto e arquitetura de soluções de Tecnologia da Informação;

#### Conhecimento em especificação, implantação e consumo de serviços utilizando padrão REST ou equivalente;

#### Conhecimento da arquitetura de aplicações Oracle semelhante à utilizada pela Finep, conforme disposto no ANEXO A.

## Analista de Desenvolvimento / Analista de Teste

### Requisitos Obrigatórios

#### Curso superior completo na área de Tecnologia da Informação ou curso superior em qualquer área de formação com especialização mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas em área correlata à Tecnologia de Informação, devidamente reconhecido pelo MEC (obrigatório para todos os perfis);

#### Profissional PLENO ou SÊNIOR, sendo aceita atuação de profissional JÚNIOR para atividades específicas previstas no catálogo de serviços;

#### Certificação acreditada pelo fabricante nos Componentes ou Módulos do ERP em que atuar;

#### Experiência comprovada por, pelo menos, 12 (doze) meses em atividades de desenvolvimento de componentes ou módulos compatíveis com os do ERP – para os profissionais JÚNIOR – ou 60 (sessenta) meses para profissionais PLENO ou SÊNIOR;

#### Participação em, pelo menos, 1 (um) projeto de implantação, suporte ou manutenção de algum componente ou módulo do ERP equivalentes aos utilizados pela Finep (mesmos fabricantes, mesmos módulos/ produtos, com complexidade e porte similares ao do objeto da contratação).

### Requisitos Desejáveis

#### Conhecimento sobre os diferentes tipos de teste;

#### Experiência na elaboração de roteiros e realização de testes;

#### Conhecimento em levantamento de requisitos e regras de negócio, bem como de produção de documentação relacionada;

#### Conhecimento em padrões de projeto e arquitetura de soluções de Tecnologia da Informação;

#### Conhecimento em especificação, implantação e consumo de serviços utilizando padrão REST ou equivalente;

## Analista de Infraestrutura / ATG

### Requisitos Obrigatórios

#### Curso superior completo na área de Tecnologia da Informação ou curso superior em qualquer área de formação com especialização mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas em área correlata à Tecnologia de Informação, devidamente reconhecido pelo MEC (obrigatório para todos os perfis);

#### Profissional PLENO ou SÊNIOR por padrão, sendo aceita a atuação de profissionais JÚNIOR em períodos de menor criticidade para as operações – como período noturno ou dias não úteis;

#### Experiência comprovada por, pelo menos, 12 (doze) meses em atividades de desenvolvimento de componentes ou módulos compatíveis com os do ERP – para os profissionais JÚNIOR – ou 60 (sessenta) meses para profissionais PLENO ou SÊNIOR;

### Requisitos Desejáveis

#### Conhecimento sobre COBIT e ITIL;

#### Experiência na elaboração gestão de ambientes computacionais, sistemas operacionais e servidores de aplicação compatíveis com o do ERP;

# ANEXO I – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

OBJETO: Contratação de fornecedor especializado na prestação dos serviços de SUPORTE e MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA e PREVENTIVA dos ambientes tecnológicos e aplicações que compõem o Enterprise Resource Planning – ERP utilizado pela Financiadora de Estudos e Projetos – Finep, doravante denominado ERP - de acordo com as especificações e padrões técnicos de desempenho e qualidade estabelecidos neste Termo de Referência.

## Informações Confidenciais

### Para os propósitos deste Instrumento são "Informações Confidenciais" todas e quaisquer informações referentes aos documentos fornecidos pela Financiadora de Estudos e Projetos – Finep, digitais e/ou escritas, bem como dados e informações (incluindo, todos os segredos e/ou informações financeiras, operacionais, econômicas, técnicas, jurídicas, planos comerciais, de marketing, bem como demais informações comerciais ou "know-how", que não são de conhecimento público) e quaisquer cópias ou registros dos mesmos, contidos em qualquer meio físico, que tenham sido ou sejam direta ou indiretamente fornecidos, disponibilizados pela Finep em decorrência do Contrato nº ____________.

## Utilização de Informação Confidencial

### A Contratada e seus profissionais reconhecem que as informações a serem acessadas são vitais para o sucesso dos serviços e serão revestidas de sigilo e confidencialidade e sua divulgação ou uso indevido poderá acarretar em perdas e danos, de acordo com os preceitos legais aplicáveis à matéria.

### Sem o consentimento prévio por escrito da Finep, a Contratada e seus profissionais não revelarão ou divulgarão a terceiros quaisquer Informações Confidenciais, que direta ou indiretamente, tenha acesso no todo ou em parte, isolada ou conjuntamente.

### A Contratada e seus profissionais não poderão indiretamente, no todo ou em parte, isolada ou juntamente com terceiros, reproduzir ou copiar em qualquer meio físico, qualquer Informação Confidencial sem autorização prévia, específica e por escrito da Finep.

## Divulgação de Informação Confidencial em Virtude de Imposição Legal

### Se a Contratada e seus profissionais forem legalmente obrigados a revelar, no todo ou em parte, as Informações Confidenciais por qualquer juízo ou autoridade governamental competente, deverão enviar prontamente à Finep aviso por escrito com prazo suficiente para permitir que esta adote as medidas legais cabíveis para resguardo de seus direitos.

## Prazo de Validade

### Este compromisso tem natureza irretratável e irrevogável e vigorará por prazo indeterminado.

## Relacionamento entre as partes

### Este instrumento não cria vínculo de relação trabalhista com a Finep nem outro relacionamento de qualquer espécie.

## Foro

### Este documento será regido e interpretado pelas Leis da República Federativa do Brasil, sendo eleito o foro da Justiça Federal da Capital do Estado do Rio de Janeiro, para dirimir os litígios, controvérsias e disputas relacionadas ou decorrentes do presente Termo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

# [Local], XX de XXXXXX de XXXX.

| Representante Legal da Contratada Nome: __________________ Cargo: __________________ CPF:____________________ RG:_____________________ | [Assinatura Digital] |
| --- | --- |

# ANEXO J - TERMO DE CIÊNCIA

| IDENTIFICAÇÃO |
| --- |
| Contrato N°: |  |
| Objeto: |  |
| Contratada: |  | CNPJ: |  |

Por este instrumento, o funcionário da CONTRATADA, abaixo-assinado, declara ter ciência e conhecer o teor do TERMO DE CONFIDENCIALIDADE; das normas de segurança vigentes na Contratante; e do Código de Ética e de Conduta da Finep.

Declaro estar ciente de que estou sujeito às sanções legais e administrativas caso haja violação de políticas, normas e padrões da Finep.

| Profissional Nome: __________________ Cargo: __________________ CPF:____________________ RG:_____________________ | [Assinatura Digital ou Eletrônica definida pela Finep] |
| --- | --- |

ANEXO II

PLANILHA DE PREÇOS

Ref.: Pregão eletrônico nº 05/2021

| 1. IDENTIFICAÇÃO |
| --- |
| RAZÃO SOCIAL: |  |  |  |  |  |
| CNPJ DA LICITANTE: |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |
| TELEFONE: |  |  |  |  |  |
| E-MAIL: |  |  |  |  |  |
| 2. OBJETO |
| 2.1. Contratação de fornecedores de serviços de Tecnologia da Informação para sustentação do ERP da Financiadora de Estudos e Projetos – Finep, doravante denominada ERP, de acordo com as especificações, padrões técnicos de desempenho e qualidade estabelecidos no Termo de Referência. 2.1.1. ITEM A: Prestação dos serviços de SUPORTE e MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA e PREVENTIVA dos ambientes tecnológicos e aplicações que compõem o ERP. |
| ITEM A |
| Id | Descrição do Bem ou Serviço | Quantidade (A) | Unidade de medida | Valor unitário (B) | Valor total (A * B) |
| A1 | SUPORTE E MANUTENÇÃO dos ambientes tecnológicos | 24 | Mês |  |  |
| A2 | SUPORTE e MANUTENÇÃO CORRETIVA das aplicações | 1934 | Chamados |  |  |
| A3 | MANUTENÇÃO ADAPTATIVA, EVOLUTIVA e PREVENTIVA das aplicações | 57.816 | Unidade de Serviço Técnico (UST) |  |  |
| VALOR GLOBAL DO ITEM |  |
| 3. CONDIÇÕES DA PROPOSTA |
| 3.1. A quantidade de chamados e UST’s constantes na planilha de preço não representam um compromisso da FINEP com o seu consumo integral. 3.1.1. Conforme discriminado no Termo de Referência, a Finep remunerará apenas pelos serviços efetivamente prestados e aprovados, conforme conveniência da CONTRATANTE, podendo optar por não consumir nenhum quantitativo. |
| 4. VALIDADE DA PROPOSTA |
| 4.1. A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar do dia da sessão de recebimento. |
| 5. APROVAÇÃO |
| [Local], XX de XXXX de XXXX. |
| Assinatura Digital do Representante Legal |  |

# [Local], XX de XXXXXX de XXXX.

________________________________________

[Assinatura do Representante legal]

Nome: ___________________

Cargo: ___________________

# CPF: ____________________

# RG: _____________________

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO E DADOS BANCÁRIOS

Ref.: Pregão eletrônico nº 05/2021

OBJETO: 1.1	Contratação de fornecedor especializado na prestação dos serviços de SUPORTE e MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA e PREVENTIVA dos ambientes tecnológicos e aplicações que compõem o Enterprise Resource Planning – ERP utilizado pela Financiadora de Estudos e Projetos – Finep, doravante denominado ERP - de acordo com as especificações e padrões técnicos de desempenho e qualidade estabelecidos no Termo de Referência.

A empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.°___________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). __________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º _________________ e do CPF n.º ____________________, DECLARA:

1) que o  endereço eletrônico abaixo informado será o meio utilizado pela Finep para troca de quaisquer informações necessárias ao bom andamento das negociações, assinatura e execução do contrato, sendo inclusive o meio considerado para contagem de prazos, sendo de inteira responsabilidade desta empresa comunicar à Finep quando houver alteração no referido endereço eletrônico, bem como garantir a sua acessibilidade.

Endereço Eletrônico: ______________________________

2) que os dados bancários para fins de pagamento pela Finep são:

| Banco: | Agência: | Conta Corrente: |
| --- | --- | --- |

3) Dados para contato por telefone:

Pessoa de contato: ____________________________

Telefone:  ____________________________________

# [Local], XX de XXXXXX de XXXX.

________________________________________

[Assinatura do Representante legal]

Nome: ___________________

Cargo: ___________________

# CPF: ____________________

# RG: _____________________

ANEXO IV

DECLARAÇÕES DE VISTORIA

## MODELO 1 – DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

- DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

- Declaração Finep

Objeto: Contratação de fornecedor especializado na prestação dos serviços de SUPORTE e MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA e PREVENTIVA dos ambientes tecnológicos e aplicações que compõem o Enterprise Resource Planning – ERP utilizado pela Financiadora de Estudos e Projetos – Finep.

ITEM A: Prestação dos serviços de SUPORTE e MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA e PREVENTIVA dos ambientes tecnológicos e aplicações que compõem o ERP.

Na forma estabelecida no Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2021, declaramos que a empresa ___________________________________________________________________________, representada por ____________________________________________________________________, compareceu à vistoria.

[Local], XX de XXXX de XXXX.

_______<Assinatura do Representante Finep> ________

- Declaração Licitante

DECLARO que foi realizada a vistoria na Finep, e que tomei conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação.

[Local], XX de XXXX de XXXX.

_______<Assinatura do Representante> ________

Nome: ___________________

Cargo: ___________________

CPF: ____________________

RG: _____________________

## MODELO 2 – DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE CONDIÇÕES

- DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE CONDIÇÕES

Objeto: Contratação de fornecedor especializado na prestação dos serviços de SUPORTE e MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA e PREVENTIVA dos ambientes tecnológicos e aplicações que compõem o Enterprise Resource Planning – ERP utilizado pela Financiadora de Estudos e Projetos – Finep.

ITEM A: Prestação dos serviços de SUPORTE e MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA e PREVENTIVA dos ambientes tecnológicos e aplicações que compõem o ERP.

DECLARO que, apesar de não ter realizado a vistoria na Finep, aceito todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação.

[Local], XX de XXXX de XXXX.

_______<Assinatura do Representante> ________

Nome: ___________________

Cargo: ___________________

CPF: ____________________

RG: _____________________

ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO

Financiadora de Estudos e Projetos – Finep Instrumento Contratual Código Nº: XX.XX.XXXX.00

### CONTRATO ENTRE A FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP E [NOME DA CONTRATADA]

Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, empresa pública federal, vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC, com sede em Brasília/DF, e serviços nesta cidade, à Praia do Flamengo 200, 1° andar, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 33.749.086/0001-09, doravante denominada Finep e XXXXXX, com sede em XXXXXX na XXXXXX, n.º XXX, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º XXXXXX, doravante denominada Contratada, por seus representantes legais, ao final identificados, firmam o presente Contrato nos termos da legislação vigente – Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e no Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016 e, subsidiariamente, na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, com base na homologação de fls. XX do processo de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 05/2021 e acordo com as seguintes cláusulas e condições:

### CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

### Contratação de fornecedor especializado na prestação dos serviços de SUPORTE e MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA e PREVENTIVA dos ambientes tecnológicos e aplicações que compõem o Enterprise Resource Planning – ERP utilizado pela Financiadora de Estudos e Projetos – Finep, doravante denominado ERP - de acordo com as especificações e padrões técnicos de desempenho e qualidade estabelecidos no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA: ESPECIFICAÇÕES

2.1.	O objeto deste instrumento obedecerá rigorosamente às Especificações da Finep constantes do Termo de Referência do Edital nº 05/2021 e da Proposta de Preços de XX de XXXXXX de 202X da Contratada, no que não colidir com o presente instrumento, constituindo estes, anexos a este Contrato.

2.1.1.	O objeto será executado no regime de empreitada por preço unitário.

2.1.2.	Qualquer alteração que se demonstre necessária durante a execução deste Contrato deverá ser previamente aprovada pela Finep, por escrito.

### CLÁUSULA TERCEIRA: VALOR

3.1. 	O valor total deste contrato é de até R$ xxxxx (xxxxx).

3.1.1. O objeto do Termo de Referência é comterposto pelo seguinte item e subitens:

| ITEM A |
| --- |
| Id | Descrição do Bem ou Serviço | Quantidade (A) | Unidade de medida | Valor unitário (B) | Valor total (A * B) |
| A1 | SUPORTE E MANUTENÇÃO dos ambientes tecnológicos | 24 | Mês |  |  |
| A2 | SUPORTE e MANUTENÇÃO CORRETIVA das aplicações | 1934 | Chamados |  |  |
| A3 | MANUTENÇÃO ADAPTATIVA, EVOLUTIVA e PREVENTIVA das aplicações | 57.816 | Unidade de Serviço Técnico (UST) |  |  |
| VALOR GLOBAL DO ITEM |  |

3.2.	Estão incluídos no preço acima, o lucro, o ISS, e todos os custos necessários que venham incidir à perfeita execução do objeto deste Contrato, inclusive despesas com fretes, transportes, embalagens, taxas, impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, inclusive o ISS, trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e financeiras de qualquer natureza, e quaisquer seguros incidentes ou que venham a incidir à prestação dos serviços.

### CLÁUSULA QUARTA: PRAZO

4.1.	O prazo de vigência do Contrato será de 24 (vinte e quatro) meses a contar de XX/XX/XXXX, prorrogáveis até o limite de 5 (cinco) anos.

4.2.	Até 120 (cento e vinte) dias antes do término de cada período de vigência contratual, cabe a Contratada comunicar ao Fiscal do Contrato, por escrito, o seu propósito de não prorrogar a vigência por um novo período.

4.3.	Caso a Contratada se recuse a celebrar aditivo contratual de prorrogação, tendo antes manifestado sua intenção de prorrogar o Contrato ou deixado de manifestar seu propósito de não prorrogar, nos termos da Cláusula acima, ficará sujeito às penalidades previstas na Cláusula de PENALIDADES deste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA: GARANTIA DA EXECUÇÃO

5.1.	Será apresentada garantia de execução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, equivalente ao montante de R$ XXXXXX (XXXXXX).

5.2.	A garantia terá validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, sendo-lhe devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais, devendo ser renovada a cada prorrogação, em cada uma das seguintes modalidades:

- Caução em dinheiro, que deverá ser depositada no Banco Santander-033, agência 1123 - conta corrente nº 13069873-8, CNPJ nº 33.749.086/0001-09;

- Seguro-garantia;

- Fiança bancária.

5.3.	A garantia deverá ser apresentada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Finep, contados da data de assinatura deste Instrumento Contratual.

5.3.1.	A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

5.3.2.	O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Contratante a promover a retenção dos pagamentos devidos à Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor do contrato para constituição de garantia.

5.4.	A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a)	prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

b)	prejuízos diretos causados à Finep decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

c)	multas moratórias e punitivas aplicadas pela Finep à Contratada; e

d)	obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela Contratada, quando couber.

5.5.	O depósito de garantia da execução contratual deverá obedecer ao seguinte:

- A garantia apresentada na modalidade seguro-garantia deverá ter prazo de validade que abranja todo prazo de execução do Contrato mais os 90 (noventa) dias subsequentes e deverá ser acompanhada por documentos que atestem o poder de representação do signatário da apólice;

a.1)	A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 5.4, observada a legislação que rege a matéria;

- Se a garantia ofertada for a fiança bancária, deverá o banco fiador renunciar expressamente ao benefício de ordem e se obrigar em solidariedade, nos termos dos artigos 827 e 838 do Código Civil em vigor. A carta de fiança deverá ser acompanhada por documento que ateste o poder de representação de seu signatário.

5.6.	Se o valor da garantia vier a ser utilizado, total ou parcialmente, no pagamento de qualquer obrigação vinculada a este ajuste, incluída a indenização a terceiros, a Contratada deverá proceder à respectiva reposição, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da data do recebimento da notificação da Finep.

5.7.	No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

5.8.	Será considerada extinta a garantia:

5.8.1.	Com o término da vigência da apólice, devolução da carta fiança ou devolução da caução depositada, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

5.8.2.	No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Contratante não comunique a ocorrência de sinistros.

5.9.	Na restituição de garantia realizada em dinheiro, seu valor ou saldo será corrigido com base no Índice de Custo da Tecnologia da Informação (ICTI) acumulado do período.

### CLÁUSULA SEXTA: OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1.	São obrigações da Contratada, além de todas as condições previstas também no Termo de Referência, no Edital do Pregão nº 05/2021 e leis vigentes, respeitando-se a especificidade do serviço ora contratado:

a) 	obter todas as licenças e autorizações necessárias à execução dos serviços contratados, pagando os emolumentos prescritos por lei, quando for o caso;

b) 	designar encarregado responsável para representá-la na execução do Contrato, que deverá ser o elemento de contato entre a Contratada e a Finep;

b.1)	cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com o fiscal do contrato designado pela Finep, adotando as providências requeridas relativas à execução dos serviços pelos empregados;

c) 	utilizar pessoal selecionado e de comprovada competência técnica e bom comportamento, que deverá obedecer às normas internas da Finep, mormente ao que se refere às normas de ética, segurança e saúde;

d) 	afastar ou substituir, a seu critério ou por recomendação da Finep, qualquer empregado que, comprovadamente, causar embaraço à boa execução deste Contrato, por ineficiência, má conduta em relação aos dirigentes, empregados da Finep ou terceiros;

e) 	reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a terceiros ou à Finep, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

f) 	arcar com as despesas decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, tais como seguros de acidentes, indenizações, tributos, vale refeição, vale transporte, uniformes, crachás e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público ou em Convenção Coletiva resultantes da execução do Contrato;

g) 	prestar imediatamente quaisquer esclarecimentos solicitados pela Finep, respeitados os casos de complexidade para os quais se fixarão prazos específicos;

h)	manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para celebração do presente instrumento, devendo comunicar à Finep a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;

i) 	observar as normas condominiais e da Finep na execução dos serviços e na circulação e permanência no prédio;

j) 	observar que os dados bancários, informados na Declaração de Endereço Eletrônico e Dados Bancários – Anexo III do Edital, devem estar vinculados ao seu CNPJ e, na hipótese de alteração dos mesmos, a Finep deverá ser oficialmente informada, respeitando-se, no entanto, que a conta corrente deve estar em nome da Contratada;

k) 	responsabilizar-se pela divulgação de qualquer informação sobre a Finep e os projetos por esta financiados que seus empregados venham a ter acesso, direta, indireta ou mesmo acidentalmente, em virtude do serviço prestado;

l) 	responsabilizar-se pela perfeita execução deste Contrato, obrigando-se a executá-lo com a observância de todas as normas legais, regulamentares, técnicas e éticas que envolvam execução, realização e aquisição de bens e serviços inerentes ao mesmo;

n) 	providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando à Finep, sua exclusão obrigatória do SIMPLES, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se a Contratada, quando optante do SIMPLES:

n.1) 	extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

n.2) 	enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006.

o)	abster-se da prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, bem como contra princípios da Administração Pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, especialmente os dispostos no artigo 5º da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), não oferecendo, dando ou se comprometendo a dar a quem quer que seja, ou aceitando ou se comprometendo a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma;

p)	manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos;

q)	considerar em suas práticas de gestão a adoção de medidas de integridade, assim consideradas aquelas voltadas à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção;

r)	respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o Código de Ética, Conduta e Integridade da Finep, que se encontra disponível na página da Finep na internet (http://www.finep.gov.br), assim como atentar para demais orientações de integridade disponibilizadas pela Finep;

s)	não adotar, não incentivar e repudiar condutas que gerem inconformidades com a legislação aplicável às empresas públicas, em especial à Lei nº 12.527/2011, à Lei nº 12.813/2013, à Lei nº 12.846/2013 e à Lei nº 13.303/2016;

t)	não subcontratar empresa ou consórcio que tenha participado do procedimento licitatório do qual se originou a contratação.

6.2.	São obrigações da Finep:

    - efetuar os pagamentos devidos à Contratada dentro dos prazos previstos neste instrumento desde que cumpridas todas as formalidades e exigências deste instrumento;

    - designar fiscal, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato, sendo o elemento de ligação entre as partes;

    - comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento deste instrumento.

### CLÁUSULA SÉTIMA: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

7.1.	Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por representante da Finep devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.

7.1.1.	A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao representante da Finep designado para a fiscalização do contrato.

7.1.2. 	O exercício da fiscalização pela Finep, indicado no subitem anterior não excluirá nem reduzirá as responsabilidades da Contratada.

7.2.	À Finep fica desde já assegurado o direito de:

a) 	solicitar à Contratada o afastamento ou a substituição de qualquer de seus empregados ou de prepostos, por ineficiência, incompetência, má conduta em relação aos dirigentes, empregados da Finep ou terceiros;

b) 	determinar o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados;

c) 	rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade ou não especificado, exigindo sua substituição ou correção imediatas;

d) 	impugnar todo e qualquer serviço feito em desacordo com as especificações, normas regulamentares, legais e contratuais; e

e) 	ordenar a suspensão da execução do objeto ora contratado, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a Contratada e sem que esta tenha direito à indenização, caso, dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da entrega da notificação correspondente, não seja atendida qualquer reclamação por falha ou incorreção na execução do objeto.

7.3.	Quaisquer esclarecimentos solicitados pela Finep deverão ser prestados imediatamente, respeitados os casos de complexidade para os quais se fixarão prazos específicos.

### CLÁUSULA OITAVA: RECEBIMENTO

8.1.	O objeto será recebido provisoriamente, quando do recebimento do documento fiscal. Quando verificada a necessidade de ajustes, correções e/ou substituições, o seguinte procedimento será adotado:

a) 	a Contratada será convocada a efetuá-los, às suas expensas, em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data de convocação. A concessão de prazo para ajustes, correções e/ou substituições não impede a instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade;

b) 	na não realização dos ajustes e/ou as substituições solicitadas, o objeto será rejeitado, total ou parcialmente, podendo ser instaurado procedimento de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades.

8.2.	A partir do recebimento provisório, a Finep efetuará a verificação do atendimento das especificações, condições e obrigações previstas neste Contrato e em seus Anexos, recebendo definitivamente o objeto através de atesto na Nota Fiscal.

8.3.	O recebimento definitivo:

a) 	constitui condição indispensável para o pagamento do valor ajustado; e

b) 	não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios revelados posteriormente ou pela garantia dos materiais entregues.

### CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1.	Pelo objeto descrito nas cláusulas primeira e segunda deste instrumento, a Finep realizará o pagamento à Contratada, na forma e no prazo estipulado no item 9.3 desta Cláusula, respeitado o valor do contrato disposto na Cláusula Terceira.

9.2.	Para efeito de cobrança de valores contratuais, a Contratada deverá emitir Nota Fiscal em nome da Finep Rio de Janeiro, CNPJ nº (33.749.086/0002-90, encaminhando-a com a discriminação das importâncias devidas.

9.2.1.	Nos estados onde já estejam implantadas a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, esta será obrigatória, para a finalidade de que dispõe o subitem 9.2, acima.

9.3.	Uma vez recebida a nota fiscal discriminativa, acompanhada, se for o caso, de documentos acessórios, a Finep providenciará sua aferição e, constatado o cumprimento das obrigações assumidas, efetuará o pagamento no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados após o ateste da prestação do serviço emitido pelo fiscal da Finep, para o qual será observado o cumprimento do disposto no Termo de Referência.

9.3.1.	A Finep fica obrigada a efetuar as retenções na fonte do Imposto de Renda, da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP a que se refere o art. 34 da Lei nº 10.833/03, regulado pela Instrução Normativa nº 1234/12/RFB e suas alterações e do ISS na forma da legislação pertinente e ainda as retenções previdenciárias obrigatórias na forma da Lei, quando for o caso.

9.3.2.	Fica a Contratada ciente da obrigatoriedade de apresentação da Declaração de Opção pelo Simples, quando assim couber, obedecendo ao disposto na Instrução Normativa nº 1.234/12/RFB e suas alterações. A Declaração deverá ser apresentada no ato da entrega da Nota Fiscal, no modelo disposto no Anexo IV da referida IN.

9.3.3.	As entidades beneficentes de assistência social previstas nos incisos III e IV do caput do art. 4º da IN 1.234/12/RFB que atuam nas áreas da saúde, da educação e da assistência social deverão apresentar, juntamente com a declaração de que trata o caput do art. 6º da referida IN, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas), expedido pelos Ministérios das respectivas áreas de atuação da entidade, na forma estabelecida pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014.

9.4.	Caso sejam verificadas divergências, a Finep devolverá o documento fiscal à Contratada ou solicitará a emissão de novo documento fiscal, sendo admitida a carta de correção quando cabível.

9.5.	Antes de cada pagamento à Contratada, será verificada a regularidade da Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, bem como o Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do CNJ e a Relação de Inabilitados ou Relação de Inidôneos do TCU.

9.5.1.	Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

9.5.2.	Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

9.6.	O pagamento será efetuado através de ordem bancária com depósito na conta corrente indicada pela Contratada, cujo comprovante servirá como recibo de quitação.

9.7.	Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

| I = (TX) | I = | ( 6 / 100 ) | I = 0,00016438 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 365 | TX = Percentual da taxa anual = 6% |

### CLÁUSULA DÉCIMA: ALTERAÇÃO

10.1.	O contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a)	quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b)	quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 13.303/2016;

c)	quando conveniente a substituição da garantia de execução;

d)	quando necessária a modificação do regime de execução do serviço, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

e)	quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação da execução de serviço;

f)	para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: REAJUSTE

11.1.	Observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o valor consignado neste Instrumento poderá ser reajustado, visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, competindo à Contratada solicitar o reajuste para análise e posterior aprovação da Finep, na forma apresentada nos subitens desta cláusula.

# 11.1.1.	Os preços serão reajustados de acordo com a variação do Índice de Custo da Tecnologia da Informação (ICTI).

11.2.	Para o primeiro reajuste, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a partir da data de apresentação da proposta.

11.2.1.	Para os reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada a partir da data de aniversário da apresentação da proposta.

11.3.	Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

a) 	a data do aniversário da proposta;

b) 	em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuras.

11.4.	Os efeitos financeiros do reajuste ficarão restritos exclusivamente aos itens que o motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

11.5.	Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: NÃO EXERCÍCIO DE DIREITOS

12.1.	O atraso ou a abstenção pela Finep do exercício de quaisquer direitos ou faculdades que lhe assistam em decorrência da lei ou do presente Contrato, bem como a eventual tolerância com atrasos no cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, não implicarão em novação, não podendo ser interpretados como renúncia a tais direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos, a qualquer tempo, a critério exclusivo da Finep.

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: PENALIDADES

13.1.	Pela inexecução total ou parcial ou atraso injustificado na execução deste Contrato, inclusive por falha ou fraude na execução do mesmo e ainda pelo descumprimento de qualquer prazo e/ou obrigações estipuladas no Termo de Referência e neste Instrumento pela Finep, esta poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal que couber:

a)	Advertência.

b) 	Multa:

b.1) 	contratual: de até 10% (dez por cento) do valor total do Contrato;

b.2) 	moratória: de até 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do Contrato, aplicável no atraso das providências requeridas pela Finep.

b.3) 	moratória: de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato, observado o máximo de 2% (dois por cento), por dia de atraso na prestação da garantia contratual.

c) 	Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Finep, pelo prazo de até 02 (dois) anos, quando tratar-se de:

c.1)	falha na execução do Contrato;

c.2)	fraude na execução do Contrato;

c.3)	comportamento de modo inidôneo;

c.4)	cometimento de fraude fiscal;

c.5) 	apresentação de declaração ou documentação falsa;

c.6)  	retardamento da execução do objeto; e

c.7)	demais ações que venham a comprometer a regular execução do objeto pactuado.

13.2.	A Contratada não incorrerá na sanção referida nos itens b.2 e b.3 caso ocorram prorrogações compensatórias formalmente concedidas pela Finep, devidas a comprovado impedimento na execução das obrigações.

13.3.	As sanções previstas nos itens a e c poderão ser aplicadas juntamente com a do item b, facultada a defesa prévia da Contratada, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.4.	A sanção prevista no item c implica a imediata rescisão.

13.5.	A cobrança da multa será feita na forma da lei, podendo ser descontada da garantia, se houver, após regular processo administrativo.

13.5.1.	Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Finep ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

### 13.5.2.	O prazo para pagamento da multa aplicada pela Finep não poderá ultrapassar 10 (dez) dias úteis a partir da intimação da empresa.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: RESCISÃO

### 14.1.	O presente Contrato poderá ser rescindido:

a) 	por mútuo acordo entre as partes, mediante aviso prévio por escrito de 30 (trinta) dias.

b) 	por via judicial, nos termos da legislação.

c)	motivadamente, sem direito à indenização quando esgotado o prazo recursal, a contratada não realizar o pagamento da multa aplicada.

d)	motivadamente, sem direito à indenização, quando, respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa, for caracterizado o inadimplemento contratual;

e) 	motivadamente, sem direito à indenização, quando, durante a execução contratual, for identificado cometimento de conduta tipificada como crime na legislação penal por parte da contratada.

f)	quando não cumprido o Instrumento de Medição de Resultado itens 6.3.7. do Termo de Referência.

g)	unilateralmente, mediante comunicação com, no mínimo, 4 (quatro) meses de antecedência e pagamento de multa no valor de 2 (dois) meses, proporcional ao tempo restante do contrato após o cumprimento do aviso prévio, em até 15 (quinze) dias após o ato da comunicação.

g.1)	fica desde já ajustado que, caso a parte venha a rescindir antecipadamente este contrato, sem formalizar tal intenção à outra parte conforme item acima, ou se formalizar tal intenção mas não cumprir o prazo devido do item supra, pagará, no ato da rescisão, além da multa prevista no item f, o valor do contrato referente ao período não cumprido de aviso prévio.

14.1.1.	No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, a Finep poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: VEDAÇÕES

15.1.	É vedado à Contratada:

a) 	caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

b) 	interromper injustificadamente a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da Finep, salvo nos casos previstos em lei.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTINEPOTISMO E CONDUTA ÉTICA

16.1.	Os administradores e/ou sócios dirigentes, bem como as pessoas que compõem o quadro técnico empregado na execução do serviço, não podem possuir familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) detentor de cargo comissionado ou função de confiança na Finep, em atendimento ao Decreto 7.203/2010.

16.2.   	A Contratada declara ter conhecimento do Código de Ética e de Conduta da Finep, que poderá ser consultado na página da Finep na internet: http://www.finep.gov.br, ou requisitado ao Fiscal do Contrato.

16.3.   	Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas da Finep ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria, por meio do endereço http://www.finep.gov.br/ouvidoria ou na Praia do Flamengo 200, 1° andar, CEP:22210-901, Rio de Janeiro - RJ.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MATRIZ DE RISCOS

17.1.	A Finep e a Contratada, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo A deste Contrato.

11.7.1.	O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Reajuste deste Contrato.

11.7.2.	É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade da Contratada.

### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: VINCULAÇÃO DO CONTRATO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

18.1.	O presente contrato fundamenta-se na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento de Compras, Contratações e Contratos Administrativos da Finep e aos casos omissos as disposições do Código Civil Brasileiro e demais normas aplicáveis, e vincula-se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico n.º 05/2021, bem como à proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: FORO

19.1.	Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro para dirimir qualquer controvérsia oriunda do presente Contrato que não puder ser resolvida de comum acordo entre as partes, podendo a Finep optar pelo foro de sua sede.

Este contrato foi elaborado com base na minuta aprovada por XXXXXXXX, advogado da Finep, quando da elaboração do Edital.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.

Local e data

Pela Financiadora de Estudos e Projetos – Finep:

| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| --- | --- | --- |
| [Autoridade competente] |  | [Autoridade competente] |

Pela CONTRATADA:

| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| --- | --- | --- |
| Nome: |  | Nome: |
| Cargo: |  | Cargo: |
| End.: |  | End.: |
| CI: |  | CI: |
| CPF: |  | CPF: |

# TESTEMUNHAS:

| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| --- | --- | --- |
| Nome: |  | Nome: |
| CPF: |  | CPF: |

ANEXO A - MATRIZ DE RISCO Categoria do Risco Descrição Consequência Medidas Mitigadoras Alocação do Risco Risco atinente ao Tempo da Execução Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada. Aumento do custo do produto e/ou do serviço. Diligência da Contratada na execução contratual; definição de níveis de serviço e Instrumento de Medição de Resultado Contratada Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução. Aumento do custo do produto e/ou do serviço. Planejamento empresarial. Contratada Fatos retardadores ou impeditivos da execução determinados pela Finep, que comprovadamente repercuta no preço da Contratada ou nos prazos pactuados. Adiamento do prazo inicialmente pactuado ou aumento do custo do serviço. Aprovação das demandas pelo gestor da unidade demandante; validação prévia dos prazos FINEP Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior Aumento do custo do serviço. Revisão de preço. FINEP Risco da Atividade Empresarial Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária. Aumento ou diminuição do lucro da Contratada. Planejamento tributário. Contratada Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preço de insumos, prestadores de serviço e mão de obra. Aumento do custo do produto e/ou serviço. Reajuste anual ou Repactuação de preço FINEP Elevação dos custos operacionais definidos na linha anterior, quando superior ao índice de reajuste previsto na cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro do contrato. Aumento do custo do produto e/ou serviço Planejamento empresarial Contratada Alterações na dinâmica de pagamento Alteração na dinâmica de faturamento Planejamento empresarial. Contratada Riscos Trabalhista e Previdenciário Responsabilização da Finep por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais da Contratada alocados na execução o objeto contratual. Geração de custos trabalhistas e/ou previdenciários para a Finep além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais. Ressarcimento, pela Contratada ou retenção de pagamento e compensação com valores a este devidos, da quantia despendida pela Finep. Contratada Risco Tributário e Fiscal (Não Tributário) Responsabilização da Finep por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa da Finep. Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário) Ressarcimento, pela Contratada ou retenção de pagamento e compensação com valores a este devidos, da quantia despendida pela Finep. Contratada Alteração de índice de reajuste setorial Descontinuidade do Índice de Custo da Tecnologia da Informação (ICTI) Ausência de índice para reajuste contratual Substituição pelo índice que vier a substituí-lo ou pelo IPCA FINEP Condições de Suporte e Níveis de Serviço Alteração nas condições de suporte previstas em TR, como alteração para suporte presencial ou criação de canal até então indisponível Substituição por canal que dificulte a execução ou cause desequilíbrio financeiro Retorno às condições inicialmente pactuadas Contratada Rescisão contratual FINEP Alterações em condições de execução previamente definidas Aumento do tempo de resposta que prejudique a operação Finep Revisão do nível de serviço Contratada Rescisão contratual FINEP Riscos inerentes à atividade Esforço de recursos para quantificação e elaboração de Ordem de Serviço não são remunerados pela Finep Esforço para elaboração de OSs não executadas pela Finep Planejamento da formação do preço dos serviços. Contratada Planejamento empresarial. Contratada Baixo consumo dos subitens A2 e A3 Ausência de garantia de remuneração mínima Planejamento Operacional Contratada Planejamento da formação do preço dos serviços. Contratada